[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2025



  
    № 223
О внесении изменений в постановление Администрации города Донецка от 11.12.2018 № 28 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования «Город Донецк»

В связи с необходимостью уточнения объемов финансирования муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования  «Город Донецк»,  решением Донецкой городской Думы от       22.10.2025      №     24   « О внесении изменений в решение Донецкой городской Думы от 26.12.2024 №355 «О бюджете города Донецка на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации города Донецка от 11.12.2018 № 28 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования «Город Донецк» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а так же размещению на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет» (ответственный – управляющий делами Администрации города Донецка Китаева Д. В.).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Донецка по экономике и строительству В.А. Попова. 

Глава города Донецка             

                                                    Р.В. Кураев

Постановление вносит  
отдел строительства  и реструктуризации 
угольной промышленности Администрации города

Приложение к постановлению

Администрации города Донецка

от  12.12.2025 №  223
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в  приложение к постановлению Администрации города Донецка от 11.12.2018 № 28 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования «Город Донецк»»

1. В разделе II:

1) пункт 5 подраздела 1  изложить в редакции:

	«5.
	Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	-
	1915329,5 тыс. рублей:

этап I: 1277113,8 тыс. рублей;

этап II:  638215,7 тыс. рублей»


2) подпункт 2.2 подраздела 2 изложить в редакции:

	«2.2.
	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем
	ГП, МП
	возрастает
	семей
	ведомственный
	12
	2023
	11
	11
	12
	9
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» на период до 2030 года, утвержденной решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 № 239
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности

 
	улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно 

и увеличение объема жилищного строительства не менее чем 

до 120 млн кв. метров в год


	Информационная система отсутствует»


3) подраздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	N

п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей)

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа муниципального образования «Город  Донецк» «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения муниципального образования «Город Донецк» всего, в том числе
	06
	243635,7
	201964,7
	192615,3
	638215,7

	
	всего
	
	243635,7
	201964,7
	192615,3
	638215,7

	
	 местный бюджет 
	
	7482,5
	4959,0
	4364,6
	16806,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка,
	
	236153,2
	197005,7
	188250,7
	621409,6

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	
	1131,2
	1274,0
	1279,7
	3684,9

	
	областного бюджета


	
	235022,0
	195731,7
	186971,0
	617724,7

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	
	
	-
	-
	-

	2.
	 Региональный проект «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» (всего), 

в том числе:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 местный бюджет 
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка, в том числе за счет средств:
	
	
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	
	
	-
	-
	-

	3
	 Региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда» (всего), в том числе
	06.2.02
	207212,8
	195863,6
	172081,8
	575158,2

	
	всего
	
	207212,8
	195863,6
	172081,8
	575158,2

	
	местный бюджет
	06.2.02.S3160
	5049,7
	4896,6
	4302,1
	14248,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка, в том числе за счет средств:
	
	202163,1
	190967,0
	167779,7
	560909,8

	
	федерального бюджета 
	
	
	-
	-
	-

	
	областного бюджета
	06.2.02.S3160
	202163,1
	190967,0
	167779,7
	560909,8

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	
	
	-
	-
	-

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего),

в том числе:
	06.4.01
	36422,9
	6101,1
	20533,5
	63057,5

	
	всего
	
	36422,9
	6101,1
	20533,5
	63057,5

	
	местный бюджет
	
	2432,8
	62,4
	62,5
	2557,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка
	
	33990,1
	6038,7
	20471,0
	60499,8

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	
	1131,2
	1274,0
	1279,7
	3684,9

	
	областного бюджета
	
	32858,9
	4764,7
	19191,3
	56814,9

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	
	-
	-
	-»


2 . Раздел  III изложить в редакции:

«III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1. Основные положения 

	1.1.
	Ответственный за разработку

и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	–
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка  (Кундрюцкая Наталья Александровна, начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка )

	1.2.
	Связь с муниципальной программой муниципального образования «Город Донецк»
	–
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Территориальное планирование и обеспечение  доступным и комфортным жильем населения муниципального образования «Город Донецк»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значение
	2023 год
	2025
	2026
	2027
	2030

(справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях»


	1.
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем
	возрастает
	МП, ГП
	человек
	11
	2023
	9
	10
	11
	8
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка
	Информа-ционная система отсутствует

	2.
	Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на конец соответствующего года


	убывает
	МП, ГП
	человек
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка
	Информа-ционная система отсутствует



	3
	Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года
	возрастает
	МП, ГП
	шт
	11
	2023
	9
	10
	11
	8
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка


	Информа-ционная система отсутствует



	4
	Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат
	возрастает
	МП, ГП
	семей
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка
	Информа-ционная система отсутствует



	5
	Количество семей, имеющих десять или более несовершеннолетних детей 


	возрастает
	МП, ГП
	семей
	0
	2023
	1
	-
	-
	1
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка
	Информа-ционная система отсутствует



	 Задача 2 «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с 01.01.2017 года»

	6
	Количество отчетов об оценке изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценка прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также оценка недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества
	возрастает 
	МП
	шт
	16
	2023
	61
	30
	30
	30
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка


	Информа-ционная система отсутствует



	7
	Количество снесенных домов  аварийного и ветхого жилищного фонда
	возрастает
	МП
	шт
	15
	2023
	26
	-
	-
	-
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка
	Информа-ционная система отсутствует



	8
	Количество обследованных строительных конструкций, зданий, сооружений
	возрастает
	МП
	шт
	15
	2023
	-
	-
	-
	-
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка


	Информа-ционная система отсутствует



	9
	Количество полученных положительных заключений сметных расчетов на проектные и изыскательские работы 
	возрастает
	МП
	шт
	-
	2023
	-
	-
	-
	-
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка
	Информа-ционная система отсутствует

-


 Примечание.

Список используемых сокращений:

ГП – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная  программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения. 

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение  
	Значения результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	2023 год
	2025
	2026
	2027
	2030

(справочно)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях»

	1.1
	Мероприятие (результат)  «Оказано содействие  молодым семьям, в приобретении (строительстве) жилого помещения, путем выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты »


	выплаты физическим лицам
	улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
	семей
	1
	2023
	1
	1
	1
	1

	1.2
	Мероприятие (результат)  «Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся  без попечения родителей»
	приобретение товаров, работ и услуг
	решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	человек
	11
	2023
	9
	1
	16
	16

	1.3
	Мероприятие (результат)  «Обеспечены по договору социального найма жилых помещений граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей
	приобретение товаров, работ и услуг
	решена жилищная проблема  семей, имеющих десять или более несовершеннолетних детей 


	семей
	0
	2023
	1
	0
	0
	0

	Задача 2 комплекса процессных мероприятий  «Сокращен жилищный  фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с 01.01.2017 года»

	2.1
	Мероприятие (результат) «Проведена оценка изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценка прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также оценка недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества»
	оказание услуг (выполнение работ)
	Обеспечены жилищные права собственников помещений при изъятии земельных участков
	шт
	16
	2023
	61
	30
	30
	30

	2.2
	Мероприятие (результат)  «Снесены дома  аварийного и ветхого жилищного фонда, расселение которых завершено в полном объеме»
	оказание услуг (выполнение работ)
	Ликвидирован расселенный аварийный и ветхий  жилищный  фонд


	шт
	15
	2023
	26
	-
	-
	-

	2.3
	Мероприятие (результат) «Обследованы строительные конструкции, здания, сооружения»
	оказание услуг (выполнение работ)


	Обследованы строительные конструкции, здания, сооружения после выполнения работ по сносу расселенных  домов с целью снятия объектов муниципальной собственности с кадастрового учета 
	шт
	15
	2023
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Мероприятие (результат) 

«Проведены проектные и изыскательские работы с последующим проведением государственной экспертизы и прохождением достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
	оказание услуг (выполнение работ)
	Получены положительные заключения сметных расчетов на проектные и изыскательские работы 
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	N

п/п
	Наименование мероприятия (результата)/, источник финансового обеспечения
	код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей)

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	06.4.01
	36422,9
	6101,1
	20533,5
	63057,5

	
	всего
	х
	36422,9
	6101,1
	20533,5
	63057,5

	
	местный бюджет 
	х
	2432,8
	62,4
	62,5
	2557,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка
	х
	33990,1
	6038,7
	20471,0
	60499,8

	
	в том числе за счет средств
	х
	-
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	х
	1131,2
	1274,0
	1279,7
	3684,9

	
	 областного бюджета


	х
	32858,9
	4764,7
	19191,3
	56814,9

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	х
	-
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	х
	-
	-
	-
	-

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Оказано содействие  молодым семьям, в приобретении (строительстве) жилого помещения, путем выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты » (всего), в том числе:
	
	2231,0
	2494,4
	2500,1
	7225,5

	
	всего
	
	2231,0
	2494,4
	2500,0
	7225,5

	
	местный бюджет 
	902 1004 06.4.01.L4970
	55,8
	62,4
	62,5
	180,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка
	
	2175,2
	2432,0
	2437,6
	7044,8

	
	в том числе за счет средств
	
	-
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	902 1004 06.4.01L4970
	1131,2
	1274,0
	1279,7
	3684,9

	
	 областного бюджета


	902 1004 06.4.01L4970


	1044,0
	1158,0
	1157,9
	3359,9

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	-
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	-

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся  без попечения родителей» (всего), в том числе:
	
	16650,0
	3606,7
	18033,4
	38290,1

	
	всего
	
	16650,0
	3606,7
	18033,4
	38290,1

	
	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка
	
	16650,0
	3606,7
	18033,4
	38290,1

	
	в том числе за счет средств
	
	-
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 областного бюджета


	902 1004 06.4.01Д0820
	16650,0
	3606,7
	18033,4
	38290,1

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	-

	4.
	Мероприятие (результат)  3    «Обеспечены по договору социального найма жилых помещений граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей»


	
	15164,9
	0,0
	0,0
	15164,9

	
	всего
	
	15164,9
	0,0
	0,0
	15164,9

	
	местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка
	
	15164,9
	0,0
	0,0
	15164,9

	
	в том числе за счет средств
	
	
	
	
	

	
	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областного бюджета
	
	15164,9
	0,0
	0,0
	15164,9

	
	ППК «Фонд развития территорий» 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	5.
	Мероприятие (результат) 4 «Проведена оценка изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценка прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также оценка недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества»

 (всего), в том числе:
	
	427,0
	0,0
	0,0
	427,0

	
	всего
	
	427,0
	0,0
	0,0
	427,0

	
	местный бюджет 
	902 0501 0640127130
	427,0
	0,0
	0,0
	427,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка
	
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	
	-
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 областного бюджета


	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	-

	6.
	Мероприятие (результат) 5 «Снесены дома  аварийного и ветхого жилищного фонда, расселение которых завершено в полном объеме»


	
	1950,0
	0,0
	0,0
	1950,0

	
	всего
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	902 0501 06.4.01.24070
	1950,0
	0,0
	0,0
	1950,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка
	
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	
	-
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 областного бюджета


	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	-

	7.
	Мероприятие (результат) 6 «Обследованы строительные конструкции, здания, сооружения»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	-
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 областного бюджета


	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	-

	8.
	Мероприятие (результат) 7 «Проведены проектные и изыскательские работы с последующим проведением государственной экспертизы и прохождением достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	-
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 областного бюджета


	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ППК «Фонд развития территорий»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	-


 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

	№ п/п
	Задача, мероприятия (результата)/

контрольная точка


	Дата

наступления контрольной точки


	Ответственный исполнитель

(ФИО., должность, наименование

структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Донецка, муниципального учреждения города Донецка, организации)


	Вид

подтверждающего документа
	Информационная система

(источник данных)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены жильем льготные категории граждан, признанные нуждающимися в жилых помещениях»

	1.
	Мероприятие (результат) 1 «Оказано содействие  молодым семьям, в приобретении (строительстве) жилого помещения, путем выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты »
	Х
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)
	-
	-

	2.
	Контрольная точка 1.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
	01.02.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)
	соглашение
	государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	3.
	Контрольная точка 1.2. Выданы свидетельства молодым семьям о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  
	01.06.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)


	свидетельство
	-

	4
	Контрольная точка 1.3. Перечислена социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  
	15.11.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)
	платежное поручение
	-

	5
	Контрольная точка 1.4. Предоставлен годовой отчет  в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о расходовании средств предоставленных на реализацию мероприятия
	30.12.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)


	отчет 
	государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»



	6
	Контрольная точка 1.5. Заключены соглашения о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
	01.02.2026
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)
	соглашение
	государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	7
	Контрольная точка 1.6. Выданы свидетельства молодым семьям о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  
	01.06.2026
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)


	свидетельство
	-

	8
	Контрольная точка 1.7. Перечислена социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  
	15.11.2026
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)
	платежное поручение
	-

	9
	Контрольная точка 1.8. Предоставлен годовой отчет  в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о расходовании средств предоставленных на реализацию мероприятия
	30.12.2026
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)


	отчет 
	государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»



	10
	Контрольная точка 1.9. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
	01.02.2027
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)
	соглашение
	государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	11
	Контрольная точка 1.10. Выданы свидетельства молодым семьям о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  
	01.06.2027
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)


	свидетельство
	-

	12
	Контрольная точка 1.11. Перечислена социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  
	15.11.2027
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)
	платежное поручение
	-

	13
	Контрольная точка 1.12. Предоставлен годовой отчет  в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о расходовании средств предоставленных на реализацию мероприятия
	30.12.2027
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности)
	отчет 
	государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	11
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся  без попечения родителей»
	Х
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	-
	-

	12
	Контрольная точка 2.1  Заключено соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства,   архитектуры и территориального развития Ростовской области


	15.02.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	соглашение


	информационная система отсутствует

	13
	Контрольная точка 2.2. Размещены электронные аукционы на приобретение жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	01.03.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	Извещение об электронном аукционе
	Единая информационная система 

	14
	Контрольная точка 2.3. Заключены муниципальные контракты на приобретение жилого помещения на вторичном рынке  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	01.11.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	Муниципальные контракты
	Единая информационная система 

	15
	Контрольная точка 2.4 Переданы жилые помещения  по договору найма жилого помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	30.12.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	Договор найма жилого помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	информационная система отсутствует



	16
	Контрольная точка 2.5  Заключено соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства,   архитектуры и территориального развития Ростовской области


	15.02.2026
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	соглашение


	информационная система отсутствует

	17
	Контрольная точка 2.6. Размещены электронные аукционы на приобретение жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	01.03.2026
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	Извещение об электронном аукционе
	Единая информационная система 

	18
	Контрольная точка 2.7. Заключены муниципальные контракты на приобретение жилого помещения на вторичном рынке  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	01.11.2026
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	Муниципальные контракты
	Единая информационная система 

	19
	Контрольная точка 2.8 Переданы жилые помещения  по договору найма жилого помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	30.12.2026
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности,

	Договор найма жилого помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	информационная система отсутствует



	20
	Контрольная точка 2.9.  Заключено соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства,   архитектуры и территориального развития Ростовской области


	15.02.2027
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	соглашение


	информационная система отсутствует

	21
	Контрольная точка 2.10. Размещены электронные аукционы на приобретение жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	01.03.2027
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	Извещение об электронном аукционе
	Единая информационная система 

	22
	Контрольная точка 2.11. Заключены муниципальные контракты на приобретение жилого помещения на вторичном рынке  для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	01.11.2027
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	Муниципальные контракты
	Единая информационная система 

	23
	Контрольная точка 2.12 Переданы жилые помещения  по договору найма жилого помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	30.12.2027
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	Договор найма жилого помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	информационная система отсутствует



	24
	Мероприятие (результат)  3 «Обеспечены по договору социального найма жилых помещений граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей
	х
	Попов В.А., заместитель главы Администрации города Донецка по экономике и строительству
	х
	х

	25
	Контрольная точка  3.1 «Заключено соглашение о предоставлении субвенции на осуществление полномочий по предоставлению по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей»
	15.08.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	соглашение
	информационная система отсутствует

	26
	Контрольная точка  3.2 «Размещен электронный аукцион на приобретение жилого  помещения на вторичном рынке жилья на территории города Донецка Ростовской области


	01.09.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности
	извещение об электронном аукционе
	информационная система отсутствует



	27
	 Контрольная точка 3.3 «Заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья на территории города Донецка Ростовской области
	01.12.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности
	муниципальный контракт
	информационная система отсутствует



	28
	 Контрольная точка  3.4  «Передано жилое помещение по договору  социального найма жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей»  
	30.12.2025
	Отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности (Кундрюцкая Н.А.– начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности


	договор  социального найма жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей


	информационная система отсутствует



	2. Задача 2 комплекса процессных мероприятий  «Сокращен жилищный  фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с 01.01.2017 года»

	29
	Мероприятие (результат) 4 «Проведена оценка изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценка прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а также оценка недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества»
	 х
	Попов В.А., заместитель главы Администрации города Донецка по экономике и строительству


	х
	х

	30
	Контрольная точка 4.1 «Сформировано техническое задание для заключения муниципальных контрактов по оказанию услуг по оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.04.2025
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)


	техническое задание, выписки из ЕГРН 
	

	31
	Контрольная точка 4.2. «Заключены муниципальные контракты по оказанию услуг по оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.06.2025
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)
	муниципальные контракты
	информационная система отсутствует

	32
	Контрольная точка 4.3. «Подписаны акты приемки выполненных работ по  оказанию услуг по оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.08.2025
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)


	отчеты об оценке объектов оценки
	информационная система отсутствует



	33
	Контрольная точка  4.4. «Направлены отчеты об оценке оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области» 
	01.12.2025
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)
	Заявка на финансирование 
	информационная система отсутствует

	34
	Контрольная точка 4.5 «Сформировано техническое задание для заключения муниципальных контрактов по оказанию услуг по оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.04.2026
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)
	техническое задание, выписки из ЕГРН 
	

	35
	Контрольная точка 4.6. «Заключены муниципальные контракты по оказанию услуг по оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.06.2026
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)
	муниципальные контракты
	информационная система отсутствует

	36
	Контрольная точка 4.7. «Подписаны акты приемки выполненных работ по  оказанию услуг по оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.08.2026
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)


	отчеты об оценке объектов оценки
	информационная система отсутствует



	37
	Контрольная точка  4.8. «Направлены отчеты об оценке оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области» 
	01.12.2026
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)
	Заявка на финансирование 
	информационная система отсутствует

	38
	Контрольная точка 4.9 «Сформированы техническое задание для заключения муниципальных контрактов по оказанию услуг по оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.04.2027
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)


	техническое задание, выписки из ЕГРН 
	

	39
	Контрольная точка 4.10. «Заключены муниципальные контракты по оказанию услуг по оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.06.2027
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)
	муниципальные контракты
	информационная система отсутствует

	40
	Контрольная точка 4.11. «Подписаны акты приемки выполненных работ по  оказанию услуг по оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»
	01.08.2027
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)


	отчеты об оценке объектов оценки
	информационная система отсутствует



	41
	Контрольная точка  4.12. «Направлены отчеты об оценке жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области» 
	01.12.2027
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)
	Заявка на финансирование 
	информационная система отсутствует

	42
	Мероприятие (результат) 5 «Снесены дома  аварийного и ветхого жилищного фонда, расселение которых завершено в полном объеме»
	х
	Попов В.А., заместитель главы Администрации города Донецка по экономике и строительству
	х
	х

	43
	Контрольная точка 5.1 «Сформировано техническое задание для заключения муниципальных контрактов по разработке проектов организации работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов»
	01.08.2025
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)


	техническое задание, выписки из ЕГРН 
	информационная система отсутствует

	44
	Контрольная точка 5.2 «Заключены муниципальные контракты по разработке проектов организации работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов»
	15.08.2025
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)
	муниципальные контракты
	информационная система отсутствует

	45
	 Контрольная точка 5.3 «Подписаны акты приемки выполненных работ по   разработке проектов организации работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов»
	15.11.2025
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)


	акты выполненных работ
	информационная система отсутствует



	46
	Контрольная точка 5.4 «Утверждение проектов  организации работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов»  
	30.12.2025
	отдел строительства и реструктуризации угольной промышленности Администрации города Донецка (начальник отдела строительства и реструктуризации угольной промышленности Кундрюцкая Н.А.)
	постановления
	информационная система отсутствует»


Управляющий делами Администрации города Донецка                                      



                        Д.В. Китаева

П12де25-5.007005002000


