ДОНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

восьмого созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Донецкой городской Думы от 25.07.2018 №401 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Донецк» на 2018-2025 годы»

Принято

Донецкой городской Думой 						25 декабря 2025

# В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Генерального плана городского округа муниципального образования «Город Донецк», утвержденного решением Донецкой городской Думы от 29.07.2010 № 81, Донецкая городская Дума РЕШИЛА:

- 1. Внести в решение Донецкой городской Думы от 25.07.2018 №401 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Донецк» на 2018-2025 годы»  следующие изменения:

- 1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования«Город Донецк» на 2018-2030 годы».

- 2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

- «1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Донецк» на 2018-2030 годы согласно приложению к настоящему решению.»;

- 3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить в сетевом издании Donetski rabochi и на официальном сайте Администрации города Донецка в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Донецка								Р.В. Кураев

Председатель  Донецкой городской Думы				А.В. Клименко

г. Донецк

25 декабря 2025 года

№ 39

Решение внесено Администрацией города Донецка

Приложение к решению Донецкой

городской Думы «О внесении изменений

в решение Донецкой городской Думы

от 25.07.2018  №401 «Об утверждении программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2025 годы»

«Приложение к решению Донецкой городской Думы

«Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Донецк» на   2018-2030 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Донецк»на 2018-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Донецка |
| Соисполнители Программы | - Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»; - Муниципальное унитарное предприятие города Донецка Ростовской области «Исток»; 3) Донецкий район тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети»; 4) Донецкий район электрических сетей филиала Каменских межрайонных электрических сетей Акционерное общество «Донэнерго»; 5) Донецкий производственный участок Каменского межрайонного отделения публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; 6) Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в г.Донецке»; 7) Общество с ограниченной ответственностью«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Каменский участок. |
| Цели Программы | 1) обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 2) повышение качества и снижение стоимости производимых для потребителей коммунальных услуг; 3) получение высокого энергосберегающего эффекта в результате уменьшения потерь энергетических ресурсов; 4) улучшение экологической обстановки; 5) привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы Целевые показатели | 1) инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 3) перспективное планирование развития территории муниципального образования «Город Донецк»; 2) перспективное планирование развития коммунальных систем; 3) разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; 4) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; 5) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. Полный прогнозируемый перечень целевых показателей по каждой системе коммунальной инфраструктуры представлен в Разделе 3 Программы. На весь предусмотренный срок реализации Программы: 1) численность населения муниципального образования «Город Донецк» - 45,3 тыс. чел; 2) площадь жилищного фонда муниципального образования «Город Донецк» на конец периода действия Генерального плана городского округа муниципального образования «Город Донецк» - 2502 тыс. кв. м; 3) доля газификации - 89,9%; 4) доля протяженности подземных теплопроводов к общей протяженности тепловых сетей- 50,1%; 5) доля газовых котельных- 100%; 6) удельный расход топлива в теплоэнергетическом хозяйстве до 176,2кг у.т./Гкал.; 7) удельный расход электроэнергии- 50 кВт ч/Гкал; 8) доля потерь и неучтенных расходов тепловой энергии 13 % от общего объема потребления тепловой энергии; 9) количество порывов в водопроводно-канализационном хозяйстве 1,0 единиц на 1 км сети; 10) доля утечек и неучтенного расхода воды до 31%; 11) доля обеспечения населения города Донецка питьевой водой - 95% |
| Сроки и этапы реализации Программы | Этап I 2018 – 2025 годы Этап II 2026-2030 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений Ожидаемые результаты Реализации Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год и плановый период. Источниками финансирования являются: федеральный, областной, местный бюджет и внебюджетные источники (средства предприятий коммунального комплекса, кредиты, средства населения). Объем финансирования Программы из бюджетов различных уровней будет определяться при формировании соответствующего бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 969 765,26 тысяч рублей, в том числе: I этап – 2888 377,16 тысяч рублей; II этап – 81388,1 тысяч рублей; 1) обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Донецк» в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем; 2) снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации твердых бытовых отходов муниципального образования «Город Донецк»на период с 2018 по 2030 годы. |

# Раздел1.  Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Глава1. Система электроснабжения

1. Объекты электроэнергетики, расположенные на территории муниципального образования «Город Донецк»(далее - город, также - город Донецк), относятся к сферам ответственности филиалов акционерного общества «Донэнерго» (далее – АО «Донэнерго») и публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на -Дону » (далее– ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).

2. Поставщиком электроэнергии для города Донецка является ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».  Электроснабжение города осуществляется от подстанции «Донецкая» 220/110/10 кВ, посредством подстанции «Гундоровская» 110/35/6кВ и подстанцией общества с ограниченной ответственностью «ДОНЭКС»(далее –ООО «ДОНЭКС»)110/10/6кВ.

3. Правовая основа оптового рынка регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

4. Система электроснабжения города Донецка относится к первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности.

5. Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012№442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Структура договорных отношений субъектов розничного рынка отражена в приложении 1 к настоящей Программе.

6.На территории города Донецка расположена подстанция (далее - ПС) «Донецкая», питание которой осуществляется по двум воздушным линиям (далее - ВЛ) - 220кВ.

7. Передача электроэнергии в пределах города Донецка от ПС «Донецкая» к ПС ООО «ДОНЭКС» и ПС «Гундоровская» происходит по ВЛ классом напряжения 110 кВ. От городских ПС распределение электроэнергии между районными трансформаторными подстанциями (далее - ТП) происходит по ВЛ и (или)кабельным линиям (далее - КЛ) 6 или 10 кВ.

8. Таким образом основными источниками питания сети 6-10 кВ являются ПС 110/35/6 кВ «Гундоровская» и ПС 110/10/6 кВ ООО «ДОНЭКС».

9. Характеристика ПС являющихся источниками питания для сети 110 кВ в городе Донецке отражена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика ПС, являющихся источниками питания для сети 110 кВ в городе Донецке

| № п/п | Центр питания | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, МВА | Количество питающих линий, шт. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПС «Донецкая» | 220/110/10 | 1Х125 | 2 | 1983 |

10. Структурная схема сетей 110кВ города Донецка отражена в приложении 2 к настоящей Программе.

11. Характеристика ПС, являющихся источниками питания для сети 6/10 кВ в городе Донецке отражена в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика ПС, являющихся источниками питания для сети 6/10 кВ в городе Донецке

| № п/п | Центр питания | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, МВА | Количество питающих линий, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПС «ДОНЭКС» | 110/10/6 | 2х40,3 | 2 |
| 2 | ПС «Гундоровская» | 110/35/6 | 2х40,3 | 2 |

12. Донецким районом электрических сетей филиала Каменских межрайонных электрических сетей АО «Донэнерго» (далее ДРЭС филиала КМЭС АО «Донэнерго») проводятся текущие и капитальные ремонты, оборудование подстанций поддерживается в работоспособном состоянии. При приемке оборудования из ремонта устанавливаются оценки качества соответствия требованиям нормативно-технической документации (далее - НТД). После проведения ремонтов оборудования технико-экономические показатели его работы соответствуют нормативным характеристикам.

13. Учет отпущенной электроэнергии осуществляется посредством приборов учета, установленных на ПС «ДОНЭКС» и ПС «Гундоровская».

14. На объектах передачи электроэнергии техническое состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии. На всех предприятиях города Донецка составляются и корректируются ежегодные и многолетние графики ремонтов оборудования. Проводятся работы по экспертизе промышленной безопасности, постоянно действующие комиссии с привлечением специализированных организаций проводят техническое освидетельствование технологических схем и оборудования со сроком службы в соответствие с НТД, на основании заключения которой продлевается срок безопасной эксплуатации оборудования.

15.	Распределение электроэнергии на напряжении 0,4-10 кВ происходит по КЛ и ВЛ по комбинированным петлевым и двухлучевым схемам.

Протяженность и степень износа ЛЭП 0,4-10 кВ указаны в таблице 3.

Таблица 3

Характеристики ЛЭП-0,4 — 10кВ в городе Донецке

| № п/п | Класс напряжения, кВ | Владелец | Исполнение | Степень износа, % | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0,4 | ДРЭС филиала | ВЛ | 60,52 | 371,56 |
| 2. | 0,4 | КМЭС АО «Донэнерго | КЛ | 59,88 | 31,02 |
| 3. | 6-10 |  | ВЛ | 60,4 | 103,91 |
| 4. | 6-10 |  | КЛ | 59,65 | 41,66 |

16. Передача электроэнергии потребителям происходит через распределительные пункты (далее -РП) и трансформаторные подстанции (далее -ТП). Характеристики ТП и РП представлены в таблицах 4,5.

Таблица 4

Действующие РП в городе Донецке

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | РП-1 |
| 2. | РП-2 |
| 3. | РП-3 |
| 4. | РП-4 |
| 5. | РП-5 |
| 6. | РП-6 |
| 7. | РП-7 |
| 8. | РП-8 |
| 9. | РП-9 |
| 10. | РП-10 |
| 11. | РП-11 |

Таблица 5

Действующие ТП-РП в городе Донецке

| № п/п | Наименование |  | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Максимальная нагрузка на шинах, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | РП-1 |  | 2х400 | 0,220 |
| 2. | РП-2 |  | 2х250 | 0,371 |
| 3. | РП-3 |  | 1х400+1х250 | 0,100 |
| 4. | РП-4 |  | 2х630 | 0,360 |
| 5. | РП-5 |  | 1х630+1х250 | 0,220 |
| 6. | РП-6 |  | 1х400 | 0,040 |
| 7. | РП-7 |  | 2х630 | 0,250 |
| 8. | РП-8 |  | 1х400+1х250 | 0,250 |
| 9. | РП-9 |  | 1х160 | 0,010 |
| 10. | РП-10 |  | 2х1600 | 0,070 |
| 11. | РП-11 |  | 2х160 | 0,190 |
| 12. | ТП-1001 |  | 2х400 | 0,100 |
| 13. | ТП-1002 |  | 2х630 | 0,180 |
| 14. | ТП-1003 |  | 1х400 | 0,210 |
| 15. | ТП-1004 |  | 1х160 | 0,060 |
| 16. | ТП-1005 |  | 1х400+1х630 | 0,310 |
| 17. | ТП-1006 |  | 1х250 | 0,100 |
| 18. | ТП-1007 |  | 2х400 | 0,260 |
| 19 | ТП-1008 |  | 2х400 | 0,170 |
| 20. | ТП-1009 |  | 1х400 | 0,200 |
| 21. | ТП-1010 |  | 1х250 | 0,090 |
| 22. | ТП-1011 |  | 1х180 | 0,090 |
| 23. | ТП-1012 |  | 1х250 | 0,130 |
| 24. | ТП-1013 |  | 1х250 | 0,210 |
| 25. | ТП-1014 |  | 1х400 | 0,200 |
| 26. | ТП-1015 |  | 1х180 | 0,040 |
| 27. | ТП-1016 |  | 1х250 | 0,030 |
| 28. | ТП-1017 |  | 1х250 | 0,160 |
| 29. | ТП-1018 |  | 1х250 | 0,140 |
| 30. | ТП-1019 |  | 1х320 | 0,060 |
| 31. | ТП-1020 |  | 2х400 | 0,050 |
| 32. | ТП-1022 |  | 1х250 | 0,090 |
| 33. | ТП-1023 |  | 1х400 | 0,170 |
| 34. | ТП-1024 |  | 1х400 | 0,100 |
| 35. | ТП-1025 |  | 1х630 | 0,063 |
| 36. | ТП-1026 |  | 2х630 | 0,180 |
| 37. | ТП-1027 |  | 1х160 | 0,030 |
| 38. | ТП-1028 |  | 1х160 | 0,070 |
| 39. | ТП-1029 |  | 2х630 | 0,110 |
| 40. | ТП-1031 |  | 1х400 | 0,180 |
| 41. | ТП-1033 |  | 1х250 | 0,110 |
| 42. | ТП-1040 |  | 2х400 | 0,240 |
| 43. | ТП-1041 |  | 1х250 | 0,190 |
| 44. | ТП-1045 | 2х630 |  | 0,080 |
| 45. | ТП-1048 | 2х630 |  | 0,530 |
| 46. | ТП-1054 | 1х160 |  | 0,070 |
| 47. | ТП-1060 | 1х160 |  | 0,050 |
| 48. | ТП-1070 | 1х160 |  | 0,070 |
| 49. | ТП-1071 | 1х250+1х180 |  | 0,120 |
| 50. | ТП-1072 | 1х250 |  | 0,130 |
| 51. | ТП-1073 | 1х160 |  | 0,080 |
| 52. | ТП-1074 | 1х250 |  | 0,060 |
| 53. | ТП-1075 | 1х100 |  | 0,060 |
| 54. | ТП-1079 | 1х250 |  | 0,050 |
| 55. | ТП-1090 | 1х160 |  | 0,070 |
| 56. | ТП-1100 | 1х320 |  | 0,090 |
| 57. | ТП-1101 | 1х100 |  | 0,040 |
| 58. | ТП-1102 | 1х160 |  | 0,120 |
| 59. | ТП-1104 | 1х250 |  | 0,140 |
| 60. | ТП-1106 | 1х160 |  | 0,080 |
| 61. | ТП-1107 | 1х250 |  | 0,090 |
| 62. | ТП-1109 | 1х180 |  | 0,120 |
| 63. | ТП-1110 | 1х160 |  | 0,110 |
| 64. | ТП-1111 | 1х250 |  | 0,080 |
| 65. | ТП-1112 | 1х250 |  | 0,120 |
| 66. | ТП-1113 | 1х250 |  | 0,150 |
| 67. | ТП-1114 | 1х180 |  | 0,100 |
| 68. | ТП-1115 | 1х160 |  | 0,080 |
| 69. | ТП-1116 | 1х100 |  | 0,060 |
| 70. | ТП-1117 | 1х160 |  | 0,030 |
| 71. | ТП-1198 | 1х160 |  | 0,050 |
| 72. | ТП-1199 | 1х250 |  | 0,060 |
| 73. | ТП-1221 | 1х400 |  | 0,100 |
| 74. | ТП-1331 | 2х250 |  | 0,170 |
| 75. | ТП-1332 | 2х400 |  | 0,210 |
| 76. | ТП-1333 | 1х400+1х250 |  | 0,280 |
| 77. | ТП-1334 | 2х400 |  | 0,100 |
| 78. | ТП-1335 | 1х400 |  | 0,110 |
| 79. | ТП-1336 | 1х100 |  | 0,080 |
| 80. | ТП-1337 | 1х100 |  | 0,080 |
| 81. | ТП-1338 | 1х100 |  | 0,060 |
| 82. | ТП-1339 | 1х160 |  | 0,110 |
| 83. | ТП-1340 | 2х630 |  | 0,480 |
| 84. | ТП-1441 | 1х250 |  | 0,050 |
| 85. | ТП-1442 | 1х100 |  | 0,060 |
| 86. | ТП-1443 | 1х250 |  | 0,060 |
| 87. | ТП-1444 | 1х160 |  | 0,080 |
| 88. | ТП-1445 | 1х180 |  | 0,070 |
| 89. | ТП-1446 | 1х250 |  | 0,090 |
| 90. | ТП-1447 | 1х160 |  | 0,100 |
| 91. | ТП-1449 | 1х100 |  | 0,020 |
| 92. | ТП-1450 | 1х100 |  | 0,110 |
| 93. | ТП-1451 | 1х160 |  | 0,060 |
| 94. | ТП-1452 | 1х160 |  | 0,070 |
| 95. | ТП-1453 | 1х160 |  | 0,140 |
| 96. | ТП-1549 | 1х63 |  | 0,040 |
| 97. | ТП-1555 | 1х100 |  | 0,020 |
| 98. | ТП-1556 | 1х100 |  | 0,070 |
| 99. | ТП-1557 | 1х250 |  | 0,110 |
| 100. | ТП-1558 | 1х160 |  | 0,110 |
| 101. | ТП-1559 | 1х250 |  | 0,190 |
| 102. | ТП-1560 | 1х100 |  | 0,060 |
| 103. | ТП-1561 | 1х100 |  | 0,050 |
| 104. | ТП-1661 | 1х100 |  | 0,050 |
| 105. | ТП-1664 | 1х160 |  | 0,070 |
| 106. | ТП-1665 | 1х250 |  | 0,150 |
| 107. | ТП-1667 | 1х250 |  | 0,040 |
| 108. | ТП-1668 | 1х250 |  | 0,070 |
| 109. | ТП-1669 | 1х100 |  | 0,030 |
| 110. | ТП-1670 | 1х100 |  | 0,050 |
| 111. | ТП-1671 | 1х250 |  | 0 |
| 112. | ТП-1751 | 1х63 |  | 0,030 |
| 113. | ТП-1774 | 1х160 |  | 0,070 |
| 114. | ТП-1775 | 1х250 |  | 0,150 |
| 115. | ТП-1776 | 1х100 |  | 0,060 |
| 116. | ТП-1777 | 1х160 |  | 0,100 |
| 117. | ТП-1778 | 1х63 |  | 0,010 |
| 118. | ТП-1780 | 1х160 |  | 0,090 |
| 119. | ТП-1781 | 1х250 |  | 0,050 |
| 120. | ТП-1782 | 1х100 |  | 0,030 |
| 121. | ТП-1783 | 1х160 |  | 0,040 |
| 122. | ТП-1784 | 1х100 |  | 0,020 |
| 123. | ТП-1882 | 1х160 |  | 0,060 |
| 124. | ТП-1884 | 1х160 |  | 0,200 |
| 125. | ТП-1885 | 1х250 |  | 0,130 |
| 126. | ТП-1886 | 1х400 |  | 0,130 |
| 127. | ТП-1887 | 1х160 |  | 0,070 |
| 128. | ТП-1901 | 1х400 |  | 0,160 |
| 129. | ТП-1902 | 1х250 |  | 0,010 |
| 130. | ТП-1903 | 1х400 |  | 0,110 |
| 131. | ТП-1907 | 1х400 |  | 0,070 |
| 132. | ТП-1921 | 1х63 |  | 0,030 |
| 133. | ТП-1991 | 1х250 |  | 0,100 |
| 134. | ТП-1992 | 1х400 |  | 0,120 |
| 135. | ТП-1993 | 1х250 |  | 0,130 |
| 136. | ТП-1994 | 1х250 |  | 0,130 |
| 137. | ТП-1995 | 1х160 |  | 0,060 |
| 138. | ТП-1996 | 1х400+1х250 |  | 0,270 |

17. Среди потребителей электроэнергии в городе Донецке присутствуют такие, для которых перерыв в электроснабжении возможен только на время переключения на резервный источник питания при выходе из строя основного.

18. Для обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения в распределительных сетях 0,4-10 кВ применяется резервирование.

19.В соответствии с данными о пропускной способности центров питания филиала АО «Донэнерго» по итогам зимнего замера максимума 2024 года на шинах 6-10 кВ подстанций максимальная нагрузка меньше номинальной мощности установленных трансформаторов, что показано в таблице 6.

Таблица 6

Максимальная нагрузка на шинах 6-10 кВ питающих ПС 110 кВ по итогам зимнего замера максимума нагрузки в филиале АО «Донэнерго» в городе Донецке

| № п/п | Питающий центр | Количество и мощность трансформаторов, МВА | Максимальная нагрузка на шинах 6-10 кВ, МВА | Резерв мощности, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПС «ДОНЭКС» | 40,3+40,3 | 13,94 | - |
| 2. | ПС «Гундоровская» | 40,3+40,3 | 15,77 | - |

20. Расположение ПС 110/35/10/6 кВ на территории города Донецка с условным обозначением районов электроснабжения каждой ПС в нормальном режиме указано в приложении 3 к настоящей Программе.

Глава 2. Система газоснабжения

21. Газоснабжение потребителей города Донецка осуществляется природным газом, поступающим по отводу от магистрального газопровода Северный Кавказ-Центр.

Система распределения природного газа осуществляется от газораспределительной станции (далее - ГРС) Донецк ГРС, ГРС по двухступенчатой схеме газопроводами среднего и низкого давлений.

22. Газораспределительная система города Донецка представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

1) газопроводов среднего и низкого давлений;

2) пунктов редуцирования природного газа (ГРС, газорегуляторный пункт (далее - ГРП), шкафный газорегуляторный пункт (далее - ШГРП), газораспределительные установки (далее - ГРУ);

3) системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

4) средств телемеханизации;

5) отключающих устройств;

6) потребителей природного газа.

23. Технические характеристики системы газоснабжения города Донецка представлены в таблице 7.

Таблица 7

Технические    характеристики    системы    газоснабжения города Донецка

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 2028 2029 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Природный газ |  |  |  |  |
| 2. | Количество газифицированных квартир (домов) | единица | 16895 | 16985 | 17075 17165 17255 17345 |
| 3. | Количество газифицированного населения (МКД) | человек | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| 4. | Протяженность наружных газопроводов, всего, в том числе: | км | 490,4 | 500,0 | 528,0 530,0 532,0 535,0 |
| 4.1. | магистральный высокого давления первой категории (до 10,0 МПа) | км | - | - | - |
| 4.2. | магистральный высокого давления второй категории (до 2,5 МПа) | км | - | - | - |
| 4.3. | распределительный высокого давления (0,3-1,2 МПа) | км | - | - | 28,0 28,0 28,0 28,0 |
| 4.4. | распределительный среднего давления (0,005-0,3 МПа) | км | 90,75 | 90,78 | 90,81 90,84 90,87 90,9 |
| 4.5. | распределительный низкого давления (до 0,005 МПа) | км | 399,63 | 399,7 | 399,8 399,9 399,9 400,0 |
| 5. | Количество ГРС | шт. | 1 | 1 | 1 1 1 1 |
| 6. | Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП | шт. | 221 | 226 | 231 236 241 246 |
| 7. | Кол-во установок электрохимической защиты | шт. | 37 | 37 | 37 37 37 37 |
| 8. | Газифицированные промпредприятия | шт. | 14 | 14 | 14 14 14 14 |
| 9. | в том числе ТЭЦ | шт. | - | - | - |
| 10. | Газифицированные сельхозпредприятия | шт. | - | - | - |
| 11. | Газифицированные коммунально-бытовые объекты | шт. | 255 | 263 | 269 277 285 293 |
| 12. | в том числе котельные | шт. | - | - | - |
| 13. | Протяженность внутренних газопроводов | км | 154,53 | 154,9 | 155,3 155,7 156,1 156,5 |

24. Газоснабжение города Донецка обеспечивается одним газотранспортным предприятием - обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар» (далее –ООО «Газпром трансгаз Краснодар»)

25. Магистральные газопроводы, ГРС, расположенные на территории города Донецка, входят в зону эксплуатационной ответственности данной организации.

26. Реализация (продажа) газа на территории города Донецка производится ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

В целом компания осуществляет поставку природного газа промышленным потребителям и населению города Донецка в строгом соответствии с заключенными договорами. Поставка газа осуществляется гражданам, проживающим в частных жилых и многоквартирных домах.

27. Источниками подачи природного газа потребителям является газораспределительная станция, общие сведения о которой представлены в таблице 8.

Таблица 8

Газораспределительная станция

| № п/п | Наименование ГРС | Тип ГРС | Год вво-да | Давление, МПа |  | Производительность, тыс. м3ч |  |  | Годовая проектная производительность, млн. м3год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 1. | Сеть газорас-преде-ления от ГРС города Донецка |  |  | на входе проект | на выходе проект | проект | Макс. факт | Ср.год. Факт |  |
|  |  |  | 1995 | 5,5 | 0,3 | 60 | 55,1 | 15,5 | 165,3 |

28. Природный газ подается в городе Донецке через существующую ГРС, на северной окраине города Донецка с давлением на выходе 0,3 МПа. От ГРС газ давлением 0,3 МПа подается предприятиям города, отопительным котельным и газорегуляторным пунктам, ГРПШ, в которых газ снижается до низкого давления 3000 Па. Газ низкого давления поступает в распределительную сеть низкого давления и подается индивидуально- бытовым и мелким коммунально-бытовым предприятиям. Город Донецк имеет довольно густую сеть газопроводов низкого и среднего давления. Газопроводы низкого давления в основном закольцованы.

29. Состояние сетей газораспределения города Донецка оценивается как удовлетворительное.

30. Локальными источниками газоснабжения являются пункты редуцирования природного газа различных типов. Перечень и месторасположение существующих пунктов редуцирования приведён в таблице 9.

Таблица 9

Пункты редуцирования природного газа города Донецка

| № п/п | Наименование, № объекта и место расположение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | ГРП №1 квартал60 |
| 2. | ГРП № 2квартал 12 |
| 3. | ГРП №81микрорайон 3 |
| 4. | ГРП №82микрорайон14 |
| 5. | ГРП № 5 квартал 16 |
| 6. | ГРП №80 переулок Азовский |
| 7. | ГРП №7улицаКоролева |
| 8. | ГРП № 8 |
| 9. | ГРП №9 улица 2 Пржевальского |
| 10. | ГРП №10 |
| 11. | ГРП № 11 квартал12 , д.22 |
| 12. | ГРПБ №12 переулок Технический |
| 13. | ГРПБ №13 улица Димитрова |
| 14. | ГРПБ №14 улица Яблоневая |
| 15. | ГРПБ №15 |
| 16. | ГРПБ №16 улица Блюхера |
| 17. | ГРПБ № 17 улица К. Маркса - переулок Фабричный |
| 18. | ГРПБ №18 |
| 19. | ГРПБ №19 улица М. Цветаевой |
| 20. | ГРПБ №20 микрорайон 2 |
| 21. | ГРПБ №21 улица Линейная |
| 22. | ГРПБ №22 улица Безымянная |
| 23. | ПГБ № 23 улица Флотская |
| 24. | ГРПБ №24 улица Водопьянова |
| 25. | ГРПБ №25 улица Пушкина |
| 26. | ГРПБ № 26 улица Центральная |
| 27. | ГРПБ №27 улица Пролетарская |
| 28. | ГРПБ № 28 улица Степная |
| 29. | ГРПШ №2 Теплогенератор |
| 30. | ГРПШ №3 пристройка к гаражу |
| 31. | ГРПШ № 4 котельная публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в г.Донецке |
| 32. | ГРПШ № 5 улица Королева (индивидуальная застройка) |
| 33. | ГРПШ № 6 улица Весенняя |
| 34. | ГРПШ № 7 улица Айвазовского |
| 35. | ГРПШ № 9 переулок Театральный |
| 36. | ГРПШ № 10 улица Кутузова |
| 37. | ГРПШ № 11 улица Стаханова |
| 38. | ГРПШ № 15 улица Подтелкова |
| 39. | ГРПШ № 16 улица Северная |
| 40. | ГРПШ № 17 улица Мичурина |
| 41. | ГРПШ № 18 улица К. Либкнехта |
| 42. | ГРПШ № 22 переулок Аварийный |
| 43. | ГРПШ № 36 переулок Чапаева |
| 44. | ГРПШ № 40 переулок Чапаева, 15а |
| 45. | ГРПШ № 13 общество с ограниченной ответственностью «Локомотив-Сервис» |
| 46. | ГРПШ № 31 проспект Мира, 1б |
| 47. | ГРПШ № 47 открытое акционерное общество «Донецкая мануфактура М» |
| 48. | ГРПШ № 48 открытое акционерное общество «Донецкая мануфактура М» |
| 49. | ГРПШ №49 открытое акционерное общество «Донецкая мануфактура М» |
| 50. | ГРУ №50 открытое акционерное общество «Донецкая мануфактура М» |
| 51. | ГРПШ № 51 переулок Станционный, 2 |
| 52. | ГРПШ № 52 переулок Станционный ,2 |
| 53. | ГРПШ № 53 переулок Станционный, 2 |
| 54. | ГРПШ № 54 переулок Гагарина, 74 |
| 55. | ГРПШ №12 |
| 56. | ГРПШ № 44 улица Каменская, 40 |
| 57. | ГРПШ №45 турбаза «Исток» |
| 58. | ГРПШ №46 турбаза «Исток» |
| 59. | ГРПШ № 24 улица Королева, 6 |
| 60. | ГРПШ №8 |
| 61. | ГРПШ № 14 улица Цветкова, 12 |
| 62. | ГРПШ № 42 улица Линейная, 70 |
| 63. | ГРПШ №19 улица Казакова 70 |
| 64. | ГРПШ №21 квартала12, дом № 8 магазин №48 |
| 65. | ГРПШ №23 микрорайон 3, дом № 1 |
| 66. | ГРПШ №25 общество с ограниченной ответственностью «Автолайн» |
| 67. | ГРПШ № 26 проспект Ленина, 38 |
| 68. | ГРПШ № 27 улица Казакова, 68 |
| 69. | ГРПШ №28 улица. Гаражная, 14 |
| 70. | ГРПШ №29 микрорайон 3,дом № 2а |
| 71. | ГРПШ №30 микрорайон 3, дом № 26 , магазин «Пятерочка» |
| 72. | ГРПШ №32 улица Казакова, 76а |
| 73. | ГРПШ №33 микрорайон 3, дом № 8 магазин «Аврора» |
| 74. | ГРПШ №34 микрорайон 3, дом № 5 кафе «Орхидея» |
| 75. | ГРПШ № 39 проспект Ленина, 29 |
| 76. | ГРПШ № 40 улица Королева, 28 магазин «За рулем» |
| 77. | ГРПШ № 43 улица Колхозная, 2а |
| 78. | ГРПШ №55 переулок 2 Аварийный, 28 |
| 79. | ГРПШ № 56 проспект Ленина, 29в |
| 80. | ГРПШ № 57 улица Казакова, 70г |
| 81. | ГРПШ № 58 проспект Ленина, 30а |
| 82. | ГРПШ № 60 улица Тимирязева, 75 |
| 83. | ГРПШ №61 Кулешова 8/1 |
| 84. | ГРПШ №62 переулок 2-й Аварийный, 1 |
| 85. | ГРПШ №63 улица Украинское шоссе д.2 «Ж» |
| 86. | ГРПШ №64 |
| 87. | ГРПШ №65 3 микрорайон земельный участок №41 |
| 88. | ГРПШ №66 улица Юго-Западное шоссе 1 |
| 89. | ГРПШ №67 ул. Шевченко 6 |
| 90. | ГРПШ №68 3 микрорайон земельный участок №39 |
| 91. | ГРПШ №69 улица Украинское шоссе |
| 92. | ГРПШ №70улица Казакова 68 |
| 93. | ГРПШ №71 улица Украинское шоссе 2А |
| 94. | ГРПШ №72 улица Украинское шоссе 25В |
| 95. | ГРПШ №73 улица Суворова 35 |
| 96. | ГРПШ №74 улица Королева 1Б |
| 97. | ГРПШ №75 переулок 2-й Аварийный, 1 |
| 98. | ГРПШ №76 А. Кулешова 4 |
| 99. | ГРПШ №77 улица А. Кулешова 22/15 |
| 100. | ГРПШ №78 улица Буденовская 6 |
| 101. | ГРПШ №79 улица Исаева 2 |
| 102. | ГРПШ №83 переулок Карбышева 32 |
| 103. | ГРПШ №84 улица Украинское шоссе 2Е |
| 104. | ГРПШ №85 проспект Ленина |
| 105. | ГРПШ №86 проспект Ленина 30 |
| 106. | ГРПШ №87 проспект Ленина 31П |
| 107. | ГРПШ №88 6 проезд 7 д |
| 108. | ГРПШ №89 улица Буденовская 16 |
| 109. | ГРПШ №90 улица Королева 26 |
| 110. | ГРПШ №91 переулок 2-й Аварийный 4Б |
| 111. | ГРПШ №92 улица Городская 3 |
| 112. | ГРПШ №93 улица Мостовая, 4,82,84,56,20а,58а,38а,10 |
| 113. | ГРПШ №94 улица Казакова 82 |
| 114. | ГРПШ №95 СНТ Шахтер уч. 102 |
| 115. | ГРПШ №96 СНТ Зеленая роща 8 |
| 116. | ГРПШ №97 СНТ Восход - 2 д 42 |
| 117. | ГРПШ №98 улица Хрустальная 13 |
| 118. | ГРПШ №99 улица Казакова 68 |
| 119. | ГРПШ №100 улица Г. Исаева 9 |
| 120. | ГРПШ №100 улица Г. Исаева 3 |
| 121. | ГРПШ №102 СНТ Восход-3 участок 208 |
| 122. | ГРПШ №103 улица Мостовая 86 |
| 123. | ГРПШ №104 проспект Мира 35 |
| 124. | ГРПШ №105 улица Мостовая 32 |
| 125. | ГРПШ №110 улица Буденовская 12 |
| 126. | ГРПШ №111 улица Некрасова 1а |
| 127. | ГРПШ №112 улица Мостовая 72а |
| 128. | ГРПШ №113 переулок Щаденко 79 |
| 129. | ГРПШ №114 СНТ Горняк |
| 130. | ГРПШ №115 переулок Чапаева, д.17 |
| 131. | ГРПШ №116 улица Казакова, д. 74 |
| 132. | ГРПШ №117 улица Гаражная, 2 |
| 133. | ГРПШ №118 проспект Ленина 37Б |
| 134. | ГРПШ №119 проспект Ленина 30 |
| 135. | ГРПШ №120 улица Зеленоградская, 16 |
| 136. | ГРПШ №121 улица Буденовская, 8 |
| 137. | ГРПШ №122 улица Хрустальная, 15 |
| 138. | ГРПШ №123 переулок 2-Аварийный 10а |
| 139. | ГРПШ №124 улица Коммунальная, 3к |

31. На сегодняшний день общая протяжённость распределительных газопроводов среднего и низкого давления города Донецка составляет порядка 491,00 км; общий средний процент износа сетей оценивается в 27 %.

32. На сегодняшний день сети газоснабжения города Донецка подключены от 1 ГРС. По всем существующим сетям подача природного газа производится для промышленных, коммунально-бытовых и теплоэнергетических объектов, а также для нужд населения.

33. На данный момент ГРС города Донецка загружена на 78% от проектной мощности. Однако существует дефицит пропускной способности магистрального газопровода-отвода. Для дополнительной подачи природного газа до ГРС города Донецка необходимо проведение реконструкции газопровода-отвода к ГРС города Донецка с целью увеличения его производительности или строительства нового газопровода-отвода ориентировочной протяженностью 12000 м.

Глава 3. Система теплоснабжения

34. Климатический район города Донецка относится ко II географическому району со следующими характеристиками:

1) средняя температура наиболее холодной пятидневки – 22С°;

2) максимальная глубина промерзания грунта-1,0м;

3)скоростной напор ветра- 38кг/м2.

35. Нормативная продолжительность отопительного сезона-183 суток; среднегодовая температура -0,23С°; фактически сложившиеся среднегодовая температура за последние 3года (2022-2024 годы)- +2,67С°.

36. Система теплоснабжения города Донецка имеет смешанную структуру обеспечения потребителей тепловой энергией:

1) централизованное теплоснабжение населения, административных зданий, организаций и учреждений социальной сферы;

2) теплоснабжение организаций и учреждений социальной сферы от отдельно стоящих котельных ведомственной собственности;

3) индивидуальное теплоснабжение жилых домов и квартир (газовые котлы, водонагреватели, печное отопление);

4) теплоснабжение предприятий и организаций от ведомственных котельных и индивидуальных приборов отопления .т

37. Структура системы теплоснабжения города Донецка отражена в.приложении.44к..настоящей..Программе.

38. Централизованное обеспечение тепловой энергией жилищно-коммунального и социального сектора города Донецка осуществляет комплекс сооружений теплоснабжения Донецкого района тепловых сетей Общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети» (далее – ДРТС), а именно:

1) двенадцать котельных, в том числе: одиннадцать котельных, принадлежащих ДРТС на праве собственности и одна котельная -арендованная;

2) три центральных тепловых пункта (далее - ЦТП);

3)  сети теплоснабжения общей протяженностью 33,907 км.

По периодичности эксплуатации действуют следующие котельные:

1)  четыре постоянно действующих газовых котельных;

2) одна котельная - ЦТП;

3) восемь сезонных котельных.

39. К централизованной системе теплоснабжения присоединено:

1) двести пятьдесят шесть жилых домов;

2) двадцать четыре учебные организации;

3) девять детских садов;

4) девять лечебных учреждений;

5) сорок пять других потребителей.

39. Взаимоотношения ДРТС, как ресурсоснабжающей организации, с потребителями тепловой энергии построены на договорной основе, в соответствии с договором купли- продажи тепловой энергии.

40. Суммарная мощность установленного оборудования котельных – 87,072Гкал/час.

41. Подключенная нагрузка потребителей - 57,269 Гкал/час, в том числе по отоплению -48,031 Гкал/час; по горячему водоснабжению- 9,238 Гкал/час.

42. На всех котельных установлены приборы учета потребления ресурсов: электроэнергии, воды, газа и тепловые счетчики.

43. Расчеты за реализуемую тепловую энергию производят в следующем порядке:

1) по жилым домам: на основании показаний общедомовых узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (далее - УУТЭ иТ); при их отсутствии- по утвержденному нормативу потребления тепловой энергии;

2) по бюджетным и прочим потребителям: на основании показаний УУТЭ и Т, при их отсутствии — согласно  Методике Министерства ЖКХ РФ, с учетом фактической температуры наружного воздуха.

44. У потребителей установлено двести две единицы УУТЭиТ.

Жилые дома, потребляющие тепловую энергию более 0,2 Гкал/час и бюджетные учреждения города Донецка оборудованы УУТЭиТ.

45. К   теплоисточникам ДРТС подключены тепловые сети отопления и ГВС общей протяженностью 33,907 км, в том числе: надземные 17,011 км, подземные-16,896 км.

46. Основная часть трубопроводов тепловых сетей эксплуатируется более 20 лет, 50,1%  трубопроводов  проложены в  подземном  варианте,  с  использованием индустриальной теплогидроизоляции – 32% от общей протяженности сетей.

47. За период с 2023 по 2024год потери тепловой энергии не изменились и составили в 2024году 11790,57  Гкал.

48. Основная проблема централизованного теплоснабжения города Донецка – высокий тариф на тепловую энергию.

76,92% объема тепловой энергии потребляется населением города Донецка. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 4143,78 рублей (с учетом НДС).

49.За период с 2010 по 2025 годы   снижены удельные расходы на выработку 1 Гкал тепловой энергии:

по электроэнергии с 71,77 кВт/Гкал до 55,51 кВт/Гкал;

по топливу с 178,28 тут/Гкал до 176,17 тут /Гкал;

по воде на технологические нужды с 1,18 м3/Гкал до 0,53 м3/Гкал.

50. В рамках обеспечения эффективности работы системы теплоснабжения в городе Донецке необходимо осуществить следующие мероприятия:

1) техническое перевооружение котельной №3 по ул. Краснова,11а в г. Донецке РО. Установка блочно- модульной котельной.

2) техническое перевооружение  ЦТП-3 в 14-м микрорайоне  г. Донецка РО. Установка котельного  оборудования.

51. Запланированные  работы позволят снизить тепловые потери, обеспечить  качественное, надежное теплоснабжение потребителей, повысить экономичность, безопасность оборудования котельных.

52. На территории города Донецка находятся пять котельных в собственности ООО «СВЕТПРОМГАЗ», три котельных в муниципальной собственности и три в собственности учреждений города Донецка не относящихся к централизованному обеспечению тепловой энергией, из них:

1) шесть котельных муниципального учреждения отдела образования администрации города Донецка Ростовской области (далее - МУ отдел образования), из них:

а)  три котельных муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ (далее - МБОУ СОШ)  № 1 имени Гриши Акулова муниципального образования «Город Донецк», МБОУ СОШ № 3 имени Василия Цветкова муниципального образования «Город Донецк», МБОУ СОШ № 5 имени Юрия Усачева муниципального образования «Город Донецк»;

б) две котельных муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детских садов (далее – МБДОУ детский сад) № 1 муниципального образования «Город Донецк», МБДОУ детский сад № 14 муниципального образования «Город Донецк»;

в) одна муниципальная  газовая котельная муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №11 муниципального образования «Город Донецк»;

2) одна угольная и одна газовая котельная муниципального учреждения «Отдел культуры и спорта администрации г. Донецка», (далее – МУ Отдел культуры и спорта),  из них:

а) одна  котельная принадлежит  муниципальному бюджетному учреждению культуры «Городской Дворец культуры и клубы»;

б) одна газовая котельная муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств г.Донецка Ростовской области» (далее - МБУ ДО «ДШИ»);

3) одна угольная и две газовые котельных объектов социальной сферы:

а) котельная государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;

б) котельная государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа – интернат»;

в) котельная государственного казенного  учреждения социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей  «Донецкий центр помощи детям».

53. Присоединенная нагрузка по отоплению 13,556 Гкал/час.

Площадь отапливаемых помещений 20865,6 кв.м.

54. Все угольные котельные относятся к старым постройкам. Котельное оборудование морально и физически устарело. Проектными котлами являются секционные котлы типа «Универсал». Циркуляционные насосы-консольные, износ — более 50%, электродвигатели насосов энергоемкие без дополнительных устройств главного пуска.

55. Обеспеченность топливом — углем марки «АС», недостаточна для создания требуемого температурного режима в помещениях. При нормативном расходе 3118,1 тонн угля фактически расходуется 3329,2 тонн.

56. Перевод угольных котельных на газ с установкой автоматизированных котлов наружного размещения позволит создать необходимый температурный режим в помещениях, снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы на 12898,74 тысяч рублей, в том числе:

1) по топливной составляющей - на 5247,3 тысяч рублей;

2) по оптимизации численности эксплуатационного персонала — на 5818,0 тысяч рублей;

3) по электрической энергии — на 1806,44 тысяч рублей.

57. Суммарная присоединенная нагрузка отопления новых источников тепловой энергии отапливаемых ведомственных объектов составила 0,737Гкал:

1) МБОУ СОШ № 1имени Гриши Акулова муниципального образования «Город Донецк», расположенное по адресу: город Донецк, улица Советская, 51 - 0,114 Гкал/час (отапливаемый объем – 7017 м3);

2) МБОУ СОШ № 3 имени Василия Цветкова муниципального образования «Город Донецк», расположенное по адресу: город Донецк, улица Обогатителей, 25 - 0,148 Гкал/час (отапливаемый объем – 10325 м3);

3) МБОУ СОШ № 5 имени Юрия Усачева муниципального образования «Город Донецк»,расположенное по адресу: город Донецк, улица Шевченко, 6 - 0,096 Гкал/час (отапливаемый объем – 5838 м3);

4) МБДОУ детский сад № 1 муниципального образования «Город Донецк», расположенное по адресу: город Донецк, улица Братьев Дорошевых, 23 - 0,78 Гкал/час (отапливаемый объем – 7800 м3);

5) МБДОУ детский сад № 14 муниципального образования «Город Донецк»,расположенное по адресу: город Донецк, улица Некрасова, 27а - 0,131 Гкал/час (отапливаемый объем – 8657 м3).

58. Также, по объектам МБОУ СОШ №1 имени Гриши Акулова муниципального образования «Город Донецк», МБДОУ детский сад №14 муниципального образования «Город Донецк», имелась потребность в новых источниках тепловой энергии на ГВС:

  - 1) МБОУ СОШ №1 имени Гриши Акулова муниципального образования «Город Донецк», расположенное по адресу: город Донецк, улица Советская, 51 — 0,03 Гкал/час;

  - 2) МБДОУ детский сад № 14 муниципального образования «Город Донецк», расположенное по адресу: город Донецк, улица Некрасова, 27а - 0,034 Гкал/час.

59. В рамках схемы теплоснабжения осуществлена ликвидация 7 устаревших ведомственных угольных котельных, включающих 6 котельных МУ отдела образования; 1 котельная МУ Отдела культуры и спорта, а именно:

1) котельная МБОУ СОШ № 1 имени Гриши Акулова муниципального образования «Город Донецк», расположенная по адресу: город Донецк, улица Советская, 51 (год ввода в эксплуатацию — 1970 год);

2) котельная МБОУ СОШ № 3 имени Василия Цветкова муниципального образования «Город Донецк», расположенная по адресу: город Донецк, улица Обогатителей, 25 (год ввода в эксплуатацию — 1952 год);

3) котельная МБОУ СОШ № 5 имени Юрия Усачева муниципального образования «Город Донецк»,расположенная по адресу: город Донецк, улица Шевченко, 6 (год ввода в эксплуатацию -1965 год);

4) котельная МБДОУ детский сад № 1 муниципального образования «Город Донецк», расположенная по адресу: город Донецк, улица Братьев Дорошевых, 23 (год ввода в эксплуатацию — 1983 год);

5) котельная МБДОУ детский сад № 14 муниципального образования «Город Донецк», расположенная по адресу:   город Донецк, улица  Некрасова, 27а (год ввода в эксплуатацию – 1985 год);

6) котельная МБДОУ детский сад № 18 муниципального образования, расположенная по адресу: город Донецк, улица Димитрова, 2а (год ввода в эксплуатацию – 1955 год);

7) котельная клуба «Юбилейный», расположенная по адресу: город Донецк, переулок Юго-Западное шоссе, 1 (год ввода в эксплуатацию — 1967 год).

60. По ряду объективных факторов дальнейшая эксплуатация угольных котельных является не целесообразной, поскольку:

1) превышаются затраты на приобретение угля, по сравнению с современными газовыми котлами, по указанным котельным составляет около 40% (при указанной в расчетах годового расхода тепла и топлива норме расхода условного топлива 213 кг.у.т./Гкал коэффициент полезного действия (далее - КПД) - 67%, фактический показатель может быть значительно выше);

2) характерное для угольных котельных негативное экологическое воздействие;

3) невозможность гарантированного обеспечения надежного и качественного теплоснабжения объектов образования и культуры котельными, имеющими значительный уровень физического износа.

61. Потребители от указанных котельных переподключены на новые автономные источники тепловой энергии (теплогенерирующие установки).

Основные требования к новым источникам тепловой энергии:

1) основное топливо – природный газ;

2) энергетическая эффективность;

3) минимизация негативного воздействия на окружающую среду;

4) система автоматизации и диспетчеризации, позволяющая осуществлять эксплуатацию источника тепловой энергии без постоянно присутствующего персонала;

5) возможность работы источников тепловой энергии в максимально эффективных режимах – без резервирования значительной тепловой мощности;

6) сокращение протяженности теплотрасс (суммарная текущая протяженность – 1840 м) с целью сокращения потерь при передаче тепловой энергии за счет размещения новых источников тепловой энергии на минимальном удалении от объектов теплопотребления.

62. Согласно расчетам годового расхода тепла и топлива, за 2024 год, удельная норма расхода условного топлива, принятая при расчетах для всех котельных МУ отдела образования, составляла 213,2 кг.у.т./Гкал. При этом, перерасчет присоединенных нагрузок и объемов годового потребления тепловой энергии объектами потребителей, а также данные о фактическом потреблении натурального топлива указывают на то, что фактический КПД котлов может составлять от 45 до 55%.

63. Для новых источников тепловой энергии, предполагаемых к строительству для теплоснабжения МУ отдел образования и МУ Отдел культуры и спорта принят КПД 92% (155,3 кг.у.т./Гкал).

64. Индивидуальное отопление в городе имеют 23591 домовладения и квартир, в том числе 1559квартир, газифицированных природным газом.

В соответствии с перспективным планом строительства нового жилья на ближайшие 10 лет около 72 квартир (2130,00 м²) будет обеспечено индивидуальными газовыми приборами отопления; 40 квартир (2162,4 м²) планируется подключить к централизованному теплоснабжению.

65. В городе Донецке имеется единственная собственная промышленная котельная открытого акционерного общества «Донецкая Мануфактура М».

66. В таблице 10 отражены состав и характеристики теплофикационного оборудования ДРТС.

Таблица 10

Состав и характеристики теплофикационного оборудования донецкого района тепловых сетей

| № п/п | Котельная | Марка установлен-ного котла | Год ввода в эксплу-атацию | Норматив-ный срок службы оборудова-ния | Остаточ-ный ресурс обору-дования | Рабочее/ резервное топливо | Средний кпдкотлов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | переулок Победы,15(детская юношеская спортивная школа) | КСВ-100/190 | 2014 | 10 | 0 | газ | 94,6 |
|  |  | КСВ-100/190 | 2014 | 10 | 0 | газ | 94,5 |
| 2. | микрорайо-на 3, улица Стадионная,99а | КВГМ-10 | 1978 | 25 | 0 | газ | 89 |
| 3. | улица Краснова,11а | КВГ-7,56 | 1996 | 20 | 0 | газ | 91,2 |
| 4. | улица Ульянова, 11а | Гидроник 580 | 2005 | 10 | 0 | газ | 89,1 |
|  |  | Гидроник 580 | 2005 | 10 | 0 | газ | 86,2 |
|  |  | Гидроник 580 | 2005 | 10 | 0 | газ | 85,7 |
|  |  | Гидроник 580 | 2005 | 10 | 0 | газ | 88,1 |
|  |  | Гидроник 580 | 2005 | 10 | 0 | газ | 84,9 |
| 5. | улица К.Маркса,29 (гвс) | RHCH 2400 | 2007 | 10 | 0 | газ | 94,2 |
|  |  | RHCH 2400 | 2007 | 10 | 0 | газ | 94,1 |
| 6. | улицаК.Маркса, 29 (отопление) | КСВа -2,5Гс | 2003 | 10 | 0 | газ | 92,5 |
|  |  | КСВа -2,5Гс | 2003 | 10 | 0 | газ | 93,6 |
|  |  | КСВа -2,5Гс | 2003 | 10 | 0 | газ | 93,0 |
| 7. | квартал ВГСЧ, 1б, строение 1 | Riello RTQ 203 | 2014 | 10 | 0 | газ | 94,1 |
|  |  | Riello RTQ 203 | 2014 | 10 | 0 | газ | 94,5 |
| 8. | улица Горького,79 | КСВ-100/190 | 2014 | 10 | 0 | газ | 87,6 |
|  |  | КСВ-100/190 | 2014 | 10 | 0 | газ | 89,3 |
|  |  | КСВ-100/190 | 2014 | 10 | 0 | газ | 90,0 |
| 9. | переулок Гагарина,9а | КСУВ-100/190 | 2014 | 10 | 0 | газ | 89,6 |
| 10. | улица Королева,1б | Riello RTQ 1308 | 2013 | 10 | 0 | газ | 93,4 |
|  |  | Riello RTQ 3400 | 2013 | 10 | 0 | газ | 95,0 |
| 11. | квартал 12, участок 27 | Riello RTQ 6000 | 2013 | 10 | 0 | газ | 92,2 |
|  |  | Riello RTQ 6000 | 2013 | 10 | 0 | газ | 91,7 |
|  |  | Riello RTQ 6000 | 2013 | 10 | 0 | газ | 92,0 |
| 12. | переулок Чапаева,1а | Riello RTQ 297 | 2013 | 10 | 0 | газ | 94,9 |
|  |  | Riello RTQ 297 | 2013 | 10 | 0 | газ | 94,3 |
|  |  | Riello RTQ 297 | 2013 | 10 | 0 | газ | 94,5 |

67. По своему назначению все котельные ДРТС отопительные, предназначенные для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и других зданий. В зависимости от вида вырабатываемого теплоносителя  все котельные  водогрейные.

# Глава 4. Системы водоснабжения и водоотведения

  - Система централизованного водоснабжения города Донецка представляет собой совокупность инженерных сооружений и технологических процессов, направленных на обеспечение питьевой и технической водой объектов города Донецка с требуемыми нагрузками.

  - Муниципальное унитарное предприятие «Исток» (далее – МУП «Исток») является единственной коммунальной эксплуатирующей организацией водопроводно-канализационного хозяйства города Донецка.

  - Основными видами деятельности МУП «Исток» являются:

    - добыча подземных вод хозяйственно-питьевого назначения;

    - сбор и очистка сточных вод;

    - распределение воды;

    - обеспечение населения и предприятий города Донецка питьевой водой.

  - Добыча питьевой воды осуществляется на основании действия лицензии на пользование недрами от 23.06.2011серия РСТ №02441 ВЭ, окончание действия лицензии 31.12.2027 г.

  - На балансе МУП «Исток» имеются два комплекса очистных сооружений канализации.

  - Сброс сточных вод с ОСК предприятия осуществляется на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, выданного Правительством Ростовской области министерством природным ресурсов и экологии Ростовской области от 03.07.2024 № Р032-01423-61/01277173.

  - МУП «Исток» обслуживает водопроводные сети в количестве 411,26250 километров, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Исток».

  - В настоящее время водоснабжение города Донецка осуществляется МУП «Исток» от Малокаменского II месторождения подземных вод (лицензия на пользование недрами РСТ 02441 ВЭ), производительностью до 16100 м³/сут.

  - Забор воды на Малокаменском II месторождении подземных вод осуществляется из 11 скважин (девять рабочих, две резервных) в количестве 8945,0 м³/сут. В полном объеме вода проходит очистку на ультрафиолетовых обеззараживающих установках и подается в разводящую сеть города Донецка.

  - Для подачи воды от Малокаменского II месторождения подземных вод задействованы следующие сооружения:

    - насосная станция второго подъема;

    - насосная станция 3-го микрорайона;

    - насосная станция на площадке 300м³ резервуаров;

    - насосная станция на территории открытого акционерного общества «Донецкая Мануфактура – М» (далее - ОАО «ДММ»);

    - насосная станция квартала 16;

    - насосная станция Северо-Изваринского поселка;

    - насосная станция на площадке 500 м³ резервуаров;

  - МУП «Исток» осуществляет прием сточных вод от населения и предприятий города Донецка по канализационным коллекторам протяженностью 94,83109 километров, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Исток».

  - Сточные воды проходят очистку на городских очистных сооружениях канализации (далее – ГОСК).

  - Прием сточных вод от населения и предприятий города осуществляется на ГОСК производительностью 10тыс. м³/сут. Процесс очистки на ГОСК проходит на следующих сооружениях:

- механические решетки;

- песколовки;

- первичные радиальные отстойники;

- аэрофильтры;

- вторичные радиальные отстойники;

- контактные резервуары;

- биологические пруды;

- иловые площадки.

  - Сброс сточных вод после ГОСК, находящихся по адресу: город Донецк, улица Казакова, дом № 82,осуществляется в реку Большая Каменка.

  - Для сбора стоков и доставку их к ОСК задействованы следующие сооружения:

    - канализационная насосная станция №1;

    - канализационная насосная станция №2;

    - канализационная насосная станция №3;

    - канализационная насосная станция №4.

  - Структура централизованного водоснабжения города Донецка представлена в приложении 5 к настоящей Программе.

  - Водопроводные сети города Донецка построены в 1950 –2024 годы. По состоянию на 01.01.2025 года состояние водопроводных сетей следующее:

    - водопроводные сети города Донецка имеют протяженность 411,26250км; выполнены из труб стальных, чугунных и полиэтилена низкого давления (далее - ПНД);

    - износ водопроводных сетей составляет: стальные трубы протяженностью 134,7017 км и чугунные трубы протяженностью 3,41 километра,  трубы ПНД – протяженностью 273,1508 километров. В некоторых районах города Донецка износ водопроводных сетей составляет 100%, а в среднем по городу 70%;

  - Очистные сооружения эксплуатируются с 2024 года, износ канализационных коллекторов составляет 70,2%.

  - За длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных и канализационных сетей произошел физический и технологический износ, одновременно возросли требования к качеству очищенных стоков, что вызывает необходимость проведения и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения.

  - В целях развития системы водоснабжения и водоотведения города Донецка, приведения их в надлежащее санитарно-техническое состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, проводимых МУП «Исток», необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения.

  - В 2024 году МУП «Исток» выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей и сетей канализации общей протяженностью 7403 метров погонных на сумму 10047,04038 тысяч рублей.

  - За аналогичный период прошлого года предприятием заменено метров погонных водопроводных сетей и сетей канализации на сумму 1454,72 тысяч рублей -капитальный ремонт. Выполнение данных работ позволило:

    - бесперебойно обеспечивать население города Донецка питьевой водой;

    - сэкономить электроэнергию по отношению 2024 к 2023 году на 581196 кВт, то есть 8,8% и на сумму 2971,13 тыс. руб.;

    - снизить потери в 2025 году на119,12 куб. м, что составит 2,34% .

  - Срок эксплуатации насосных станций составляет 30-45 лет. Износ строительной части сооружений водопроводного хозяйства – 30-100%, оборудование 59,7%. Износ сетей, сооружений и оборудования приводит к увеличению потерь подаваемой потребителям воды.

  - История развития водоснабжения города Донецка складывалась типично для городов, образованных из поселений шахтерского типа. Развитие промышленности определило прокладку трубопроводов непосредственно на предприятиях, а затем внутри города Донецка  для обеспечения водой населения. Далее сопутствовало совершенствование системы водоснабжения города в целом, строительство разветвленной сети трубопроводов.

  - Из представленной в приложении 5 к настоящей Программ инфраструктуры централизованного водоснабжения города Донецка, видно, что прослеживается тенденция районного (зонного) построения схемы водоснабжения, когда каждая зона имеет разветвленную абонентскую сеть. Рабочее давление поддерживается семью промежуточными насосными станциями и насосной станцией второго подъема.

  - Распределение воды между зонами водоснабжения производится семью повысительными насосными станциями. Это обусловлено большой территорией города, разными, значительными, геодезическими перепадами высот в рельефе местности и разной высотностью домов.

  - Для улучшения качества предоставляемых услуг по  водоснабжению населения города Донецка разработаны мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения города Донецка:

    - район жилой застройки северной части центрального планировочного района, расположенный по адресу: город Донецк, улица Пограничная. Точка подключения к водопроводу улица Тимошенко - северная часть центрального планировочного района, протяженностью подключаемого водопровода - 2400 метров погонных;

    - район жилой застройки, ограниченный улицей Советская Армия, переулок Солнечный, переулок Короткий с точкой подключения на трубопроводе из ПНД диаметром 315 мм, с переходом через реку Большая Каменка, протяженностью - 3000 метров погонных;

    - район жилой застройки, ограниченной улицами Ростовская, переулок Машиностроителей, улица Ковалева, протяженностью - 2160 метров погонных;

    - водопроводная система водоснабжения №2, обеспечивающая питьевой водой Инвестиционную площадку «Агро-технопарк Донецкий» (теплица, фабрика по переработке сахарной свеклы, птицефабрика по выращиванию перепелов и переработке мяса птицы) - протяженностью - 5320 метров погонных с насосной станцией, резервуарами, с тремя эксплуатационными узлами скважин из подземных вод хозяйственно –питьевого назначения Малокаменского II месторождения с суммарной нагрузкой 15 тыс.м /сутки.

  - Актуальной проблемой остается проблема чистой воды. Неэффективные системы подготовки воды и транспортировки ее к потребителям (коррозия, высокая степень износа стальных водопроводов), вызывают частые порывы.

  - Разработаны предложения по технологии очистки воды для нужд городского водоснабжения по снижению показателя по жесткости, железу и сухого остатка. В связи с тем, что существующая схема подготовки воды, включая только лишь стадию обеззараживания воды с помощью ультрафиолетовых установок «УФ», не рассчитана на удаление железа, жесткости и других показателей, требуется модернизация и дооснащение имеющейся технологии, то есть строительство «Станции обезжелезивания и умягчения подземных вод» на насосной станции второго подъема.

  - В приложении 6 к настоящей Программе представлены основные электротехнические характеристики и месторасположение водозаборных скважин МУП«Исток».

Глава 5. Система  обращения с отходами

98. Загрязнение окружающей природной среды города Донецка коммунальными отходами находится в неразрывной связи с общеэкологическими проблемами современного города. Санитарная очистка населенных пунктов - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей среды и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов.

99. Система санитарной очистки и уборки города Донецка должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание коммунальных отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, жидких отходов, неканализированных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, образующихся на территории города Донецка) в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой очистки.

100. Анализ существующего состояния системы санитарной очистки территории города Донецка выполнен на основании генеральной схемы очистки территорий муниципального образования «Город Донецк»,утвержденной постановлением Администрации города  Донецка (далее - Генеральная схема  санитарной очистки).

101. Генеральная схема  санитарной очистки разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением  Госстроя России  № 152 от 21.08.2003 и санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

102. На территории города Донецка организация сбора, вывоза и утилизации отходов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

103. Законодательством Российской Федерации регламентируется деятельность при сборе, вывозе и утилизации отходов, полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений в области обращения с отходами, закрепляют ответственность юридических, должностных лиц и граждан за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

104. Вывоз (транспортирование) твердых коммунальных отходов производится региональным оператором в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

105. Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем, уборочные работы. Площадь покрытий, требующих механизированных уборочных работ представлена в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика улично-дорожной сети

| № п/п | Муниципальное образование «Город Донецк» | Существующая площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | улиц и площадей имеющих асфальтовое покрытие | тротуаров улиц и дворовых территорий | дорожек, аллей в парках и садах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улично-дорожная сеть с асфальтобетонным покрытием | 445095 | 697315,5 | 12653 |

106. Важнейшим условием обеспечения нормальной жизнедеятельности городского хозяйства является качественное и своевременное выполнение работ по зимней уборке. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется и на покрытии образуются снежные колеи и снежно-ледяной накат, что значительно ухудшает условия движения транспортных средств. Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега  в результате несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения дополнительных уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, скачивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью. Своевременное удаление снега, для предотвращения образования снежных валов, обеспечивается при помощи территорий, предназначенных под снеговалку.

107. Оснащенность предприятий специальной техникой оценивается в таблице 13.

Таблица 13.

Оснащенность предприятий специальной техникой

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка шасси и оборудования | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИП Овчинников А.И. |  |  |  |  |
|  | Мусоровоз | 1 | КО-440-4К | 2007 |
|  | Мусоровоз | 1 | КО 440-4 | 2005 |
|  | Мусоровоз | 2 | КО 440-2 | 2009 |
|  | Мусоровоз | 2 | КО 440-4 | 2006 |
|  | Мусоровоз | 1 | КО -449-35 на шасси МАЗ 5340ВЗ | 2017 |
|  | Самосвал | 1 | ГАЗ САЗ 35071 | 2007 |
|  | Самосвал | 1 | Газель 3302 | 2017 |
|  | Самосвал | 1 | ГАЗ 53 | 2015 |
|  | Самосвал | 1 | ГАЗ 52 | 2007 |
|  | Погрузчик фронтальный | 1 | ЗТМ-216А | 2005 |
|  | Трактор с бульдозерным оборудованием | 1 | ДЕРС - 2ДТ -75 | 2006 |
|  | Автогрейдер | 1 | ДЗ-122-Б-7 | 2005 |
|  | Экскаватор -Погрузчик «Амкодор» | 1 | 702ЕА-01 | 2007 |
|  | Автоцистерна | 1 | 56 774-000010-21 | 2015 |
|  | Машина дорожная комбинированная | 1 | ЗИЛ МДК-433362 | 2010 |
|  | Машина дорожная комбинированная | 1 | МАЗ - 35 3702 КАО - 806-20 | 2006 |
|  | Автогрейдер «Рыбинец» | 1 | ТМ14/01 | 2016 |
|  | КАМАЗ | 1 | КАМАЗ КАО 8295 | 2016 |
|  | Машина ваккумная | 1 | МВП-121-02-10 | 2016 |

108. Вывоз ТКО контейнерным методом на территории жилищного фонда осуществляется по установленному графику.

109. Основные типы мусоровозов, вывозящие ТКО контейнерным методом на территории города отражены в таблице 14.

Таблица 14

Основные типы мусоровозов, вывозящие ТКО контейнерным методом на территории города Донецка

| № п/п | Марка | Масса вывозимых ТБО, кг. | Объем кузова, м3 | Габаритные размеры, мм. | Полная масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | КО-440-4 | 4700 | 11,0 | 7000*2500*3200 | 11200 |
| 2. | КО-440-3 | 3100 | 8,0 | 6600*2500*3200 | 7850 |

110. Применяемые мусоровозы предназначены для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТКО. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка ТКО в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.

# Раздел 2.План развития муниципального  образования «Город Донецк», план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

# Глава 6. Характеристика города Донецка

# 111. Город Донецк является городом областного подчинения, находится на территории Южного федерального округа (далее - ЮФО) и расположен на северо-западе Ростовской области у северо-восточных отрогов Донецкого кряжа на правом высоком берегу реки Северский Донец и ее правого притока реки Большая Каменка.

112. Граничит с Луганской Народной Республикой. Расстояние до центра ЮФО – города Ростова-на-Дону составляет 171 км. Площадь города Донецка – 11 000 гектаров. Среднегодовая численность населения за 2024 год 45,54 тыс. человек.

# Транспортная связь с областным центром и другими городами - автомобильная. Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии 26 километров в городе Каменске-Шахтинском. Транспортная связь с городом осуществляется по подъездной автомобильной дороге «Р - 260 Волгоград -  Каменск - Шахтинский - граница с ЛНР» с учетом предполагаемой ее трассировки в обход городской застройки.

# 113. Биография современного города Донецка начинается со времен закладки первых шахт. Как и большинство шахтерских городов, город Донецк не получил единого архитектурно-планировочного решения.

# 114. Очень долгое время город Донецк считался исключительно шахтёрским городом. Закрывались одни шахты, осваивались новые угольные пласты. В годы послевоенных пятилеток город обогатился новыми шахтами, жилыми кварталами, объектами соцкультбыта.

# 115. Сегодня город Донецк из шахтёрского городка превратился в город машиностроителей и текстильщиков. Эти предприятия дали новый толчок развитию города Донецка, он приобрёл статус промышленного города.

# 116. Территориальное и климатическое расположение города Донецка, существующий промышленный и рекреационный потенциал, свободные трудовые ресурсы определили новое направление в развитии экономики города Донецка – туристско-оздоровительное.

# 117. Город Донецк расположен на правом высоком берегу реки Северский Донец и ее правого притока реки Большая Каменка. Северский Донец имеет хорошо разработанную долину, ширина которой местами достигает 2 км. Правый берег ее высокий, левый низкий и пологий. Протяженность реки по правому берегу 217,3 км; в том числе по городу Донецку - 5 км; ширина реки достигает 80-100 метров.

# 118. Город Донецк обладает уникальными природными ресурсами. На берегу расположились: городской пляж, базы отдыха. Общая протяженность берегов рек и озер составляет 34 км, площадь парков 53 га, озеленение уличной сети 759 га, городских лесов 1151 га .

# 119. Климат континентальный с резкими колебаниями температур воздуха по временам года, с жарким сухим летом и малоснежной холодной зимой. Самым теплым месяцем в году является июль (+22,9С0), самым холодным – январь (- 6,7С0).

# 120. Образовательный комплекс города Донецка включает в себя 27образовательных организаций:

# 1) 12 дошкольных образовательных учреждений;

# 2) 10 общеобразовательных учреждений (9 средних общеобразовательных школ и 1 основная общеобразовательная школа);

# 3) 5 учреждений дополнительного образования, из них:

# а) муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  детско-юношеская спортивная школа №1 муниципального образования «Город Донецк»(далее -МБУДО  ДЮСШ );

# б)  МБУДО  ДЮСШ   № 2;

# в) муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования дом детского творчества муниципального образования «Город Донецк» (далее - МБУ ДО ДДТ);

# г)муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования станция юных техников муниципального образования «Город Донецк» (далее -МБУ ДО СЮТ);

# д) МБОУ ДО «ДШИ».

# 121. В настоящее время в городе Донецке обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

122. В настоящее время в дошкольных образовательных организациях города Донецка получают услуги дошкольного образования 1 440 детей. В результате, общий охват детей в возрасте от одного года до шести лет составляет 63 %. Коррекционные услуги осуществляются педагогами-психологами в 9, учителями-логопедами в 8, учителями-дефектологами в 2 дошкольных организациях. С целью разработки и распространения эффективных моделей инновационного педагогического опыта, системного подхода и взаимодействия педагогов и специалистов в работе с детьми, имеющими проблемы в развитии на базе МБДОУ детского сада № 10 создан Муниципальный методический ресурсный центр.

МБДОУ детский сад № 10 также является базовой образовательной организацией по методическому сопровождению специалистов в вопросах организации образовательной деятельности детей с расстройствами аутистического спектра.

123. В образовательное пространство города Донецка входят 10 средних общеобразовательных школ, в которых обучаются 4250 обучающихся.

В экспериментальном режиме работает ряд образовательных организаций. Результативно действуют областные инновационные площадки:  в МБОУ СОШ № 1 - областная пилотная площадка по апробации курса «Медиаграмотность  для обучающихся 5-9 классов, направленная на развитие у обучающихся  необходимых цифровых компетенций для безопасного пользования средствами коммуникации; МБОУ СОШ №18 стала участником  апробации проекта «Школа Минпросвещения России», созданного с целью обеспечения конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

С 1 сентября 2022 года на базе МБОУ СОШ №18 открыт первый в городе психолого-педагогический класс. Класс сформирован из одаренных учащихся школ города.

# 124. Кроме того, на территории города расположены образовательные учреждения областного подчинения:

# 1) государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донецкое профессиональное училище № 50» (далее - ГБПОУ РО ПУ) № 50;

# 2) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донецкий промышленно-гуманитарный техникум»;

3) государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области«Донецкая специальная школа - интернат».

# 125. Среднее профессиональное образование представлено частным профессиональным образовательным учреждением «Донецкий институт Южного Университета (ИУБиП)».

# 126. В настоящее время в сфере образования функционирует 5 организации дополнительного образования, в которых занимаются более 2860  человек.

# Охват детей услугами дополнительного образования в городе Донецке составляет более 74%.

# 127. Здравоохранение города Донецка представлено юридически самостоятельной лечебно-профилактической медицинской организацией: государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная городская больница» в г. Донецке (далее - ГБУ РО «ЦГБ»). Мощность стационара 355 коек, в том числе 105 коек дневного стационара, мощность амбулаторно-поликлинической сети – 1240 посещений в смену.

# 128. Развитие здравоохранения до 2030 года связано с необходимостью решения существующих проблем. На этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, являющейся основой системы оказания медицинской помощи, будут выявляться факторы риска неинфекционных заболеваний и их коррекция, осуществляться ранняя диагностика этих заболеваний и их эффективное лечение, а также обучение людей навыкам по сохранению и укреплению своего здоровья.

# 129. В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения как в  Ростовской области в целом, так и в городе Донецке в частности, в соответствии с законодательством Российской Федерации в этой сфере. В городе действует  муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»г.Донецка (далее – МБУ «ЦСО»), которое имеет социально-реабилитационные отделения,  отделения социального обслуживания на дому.

# 130. Ежегодно социальные услуги в МБУ «ЦСО» получают около 1000 пожилых людей и инвалидов. Востребованной формой социального обслуживания является предоставление социально-бытовых  услуг на дому. Создана и действует  мобильная бригада для оказания неотложных социальных  услуг пожилым людям и инвалидам, в задачи которых входит выявление нуждаемости в социальной помощи, консультирование и информирование о мерах социальной поддержки, оказание социальной и медико-социальной помощи, оказание содействия в решении бытовых проблем.

# 131. Еще одной новой формой государственной поддержки, направленной на профилактику социального одиночества, стала организация приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.

# 132. Осуществляется выплата единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны из средств областного бюджета. Ежегодно  проводятся мероприятия, посвященные Дню пожилых людей,  другим социально-значимым датам.

# 133. Повышение уровня и качества жизни пожилых людей как важное условие совершенствования образа жизни в пожилом возрасте - сложный комплексный процесс, в ходе которого достигается состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни, высокая обеспеченность необходимыми материальными, духовными, культурными и социальными благами, устанавливаются гармоничные отношения пожилых людей с социальным окружением.

134. В настоящее время МУ Отдел культуры и спорта включает:

1) МБУК «ГДК и клубы»;

2) МБУК «Донецкая централизованная система библиотечная система»;

3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Донецкий историко-краеведческий музей»  (далее - МБУК «ДИКМ»);

4) МБОУ ДО «ДШИ».

# Общая численность работающих в отрасли составляет более 200 человек.

# 135. МБУК «ДИКМ»,открывшийся в 2005 году, внес свою лепту в сохранение исторического и культурного наследия города Донецка.

# 136. Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность художественного образования детей, которая не только традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

# 137. Сегодня библиотеки  являются своеобразными культурными центрами, где  проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень горожан.

# 138. В городе Донецке созданы все условия и широкие возможности для занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан.

# С 2007 года введен в эксплуатацию крупнейший на территории Ростовской области спортивно-оздоровительный комплекс МБУ ДО ДЮСШ № 2, где созданы все условия для занятия спортом: 3 специализированных зала (игровой, гимнастический, зал борьбы и бокса). Бассейн (длина дорожки 25 метров), тренажерный и бильярдный залы, оздоровительный центр.

# 139. Свои услуги для занятия спортом предоставляют стадион, 30 спортивных площадок и футбольных полей, 19 спортивных залов. В городе функционируют 2 детские юношеские спортивные школы, 36 команд по футболу, в том числе 20 - дворовых.

# 140. Решение стоящих перед городом Донецком задач осуществляется путем программного планирования. Такой подход позволяет максимально использовать имеющиеся у города Донецка преимущества для получения комплексного социального эффекта и поддержания высокой активности всего населения города Донецка, консолидации власти, бизнеса, всего местного сообщества.

# 141. Программы, реализуемые на территории города Донецка, направлены на развитие различных отраслей экономики и всех основных сфер жизни населения: образования, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной и социальной политики,  на охрану общественного порядка, развитие инженерной инфраструктуры.

142. По статистическим данным численность населения города Донецка на 01.01.2024  года составила 45 737 человек. Среднегодовая численность населения в 2024 году составила 45,54 тыс. человек против 46,92 тыс. человек в 2023 году.

В январе-декабре 2024 года число родившихся уменьшилось по сравнению с январем-декабрем 2023 года на 32 человека или на 12,0% и составило 235 младенцев.

143. За 12 месяцев 2024 года умерло 647 человек, что на 9 человека, или на 1,4% меньше, чем за 12 месяцев 2023 года. Число умерших превысило число родившихся в 2,8 раза. Из числа умерших 2 младенца в возрасте до 1 года.

144. Естественная убыль населения за 2024 год составила 412 человек (родилось 235 человек, умерло 647 человек).

145. Миграционный прирост населения г. Донецка за 2024 год составил 9 человек. В 2024 году естественная убыль населения в 45 раз превысила миграционный прирост.

146. Происходит отток рабочей силы трудоспособного возраста (в большей степени мужской части населения и молодёжи) за пределы города на временное и постоянное проживание на территории трудоустройства.

На сегодняшний день население города Донецка составило:

1) в возрасте моложе трудоспособного 6418 человек;

2)  в трудоспособном возрасте - 26747 человек;

3)  старше трудоспособного возраста - 12169 человек.

147.  Структура населения – регрессивная. Численность мужчин 20500 человек, женщин 24834 человек, удельный вес в общей численности населения 45,22% и 54,78 % соответственно.

148. Основные итоги естественного движения населения города Донецка отражены в таблице 15.

Демографическая ситуация в январе-декабре 2024 года характеризовалась уменьшением числа родившихся и числа умерших, о чем свидетельствуют следующие данные:

- Таблица 15

Основные итоги естественного движения населения

| город Донецк | Январь-декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | 2024 год к 2023 году в % |
|  | 2024 год | 2023 год |  |
| Родившихся, чел. | 235 | 267 | 88,0 |
| Умерших, чел. | 647 | 656 | 98,6 |
| в том числе детей в возрасте до 1 года, чел. | 2 | 0 | - |
| Естественный прирост (+), убыль (-), чел. | -412 | -389 | - |

149. За январь-декабрь 2024 года – миграционный прирост составил 9 чел.

Итоги миграции населения за 2022-2023 гг. приведены в таблице 16.

# Таблица 16

# Итоги миграции населения за 2022-2023 гг.

| № п/п | Год | Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост (+), (- убыль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 54 |
| 1. | 2022 | 1273 | 1088 | +185 |
| 2. | 2023 | 978 | 957 | +21 |

150. Структура населения по отношению к трудоспособному возрасту отражена в таблице 17.

Таблица  17

Структура населения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Наименование показателей | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2023 год | На 01.01.2024 год | На 01.01.2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность населения младше трудоспособного возраста, человек | 6892 | 6661 | 6418 |
| 1.1 | в % в общей численности населения | 14,95 | 14,56 | 14,16 |
| 2. | Численность населения трудоспособного возраста, человек | 26464 | 26813 | 26767 |
| 2.1 | в % в общей численности населения | 57,4 | 58,62 | 59,04 |
| 3. | Численность населения старше трудоспособного возраста, человек | 12749 | 12263 | 12149 |
| 3.1 | в % в общей численности населения | 27,65 | 26,81 | 26,8 |

151. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика и прогноз демографического развития характеризуется показателями, отраженными в таблице 18.

Таблица 18

Показатели прогноза демографического развития

| № п/п | Наименование показателей | Факт | Оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 45,55 | 45,13 | 44,74 | 44,37 | 44,08 |
| 2. | Темп роста к предшествующему году, % | 9, 92 | 99,1 | 99,1 | 99,2 | 99,2 |
| 3. | Число родившихся, человек | 235 | 220 | 228 | 235 | 240 |
| 4. | Темп роста к предшествующему году, % | 88,0 | 93,6 | 104,5 | 104,4 | 100 |
| 5. | Число умерших, человек | 647 | 640 | 630 | 620 | 610 |
| 6. | Темп роста к предшествующему году, % | 98,6 | 98,9 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| 7. | Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -412 | -420 | -402 | -385 | -370 |
| 8. | Общий прирост (+) / убыль (-), человек | -403 | -400 | -382- | -365 | -350 |

152. Прогноз среднегодовой численности постоянного населения на 2025-2027 годы составлен с учетом изменения численности постоянного населения за предыдущие годы, естественной убыли населения и динамики миграционных процессов. По прогнозным оценкам, в указанный период продолжится снижение численности населения, соотношение превышения смертности над рождаемостью сохранится.

153. Оценка демографического развития города Донецка отражает проблемы, характеризующиеся общей убылью населения; высоким уровнем лиц старше трудоспособного возраста в составе населения города Донецка, превышение числа умерших (за счёт старения населения) над родившимися.

Прогнозный баланс трудовых ресурсов отражен в таблице 19.

Таблица  19

Прогнозный баланс трудовых ресурсов (тысяч  человек)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Код строки | Преды-дущий год | Текущий год | Прогонозируемый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очеред-ной год | второй год пла-нового периода | третий год пла-нового периода |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Численность постоянного населения (среднегодовая), всего | 10 | 45,54 | 45,13 | 44,74 | 44,37 | 44,08 |
| 2. Численность трудовых ресурсов (сумма строк 50, 60, 70, 100) | 20 | 20,95 | 20,97 | 21,01 | 21,04 | 21,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| население в трудоспособном возрасте | 30 | 26,79 | 26,72 | 26,65 | 26,61 | 26,59 |
| неработающие лица трудоспособного возраста, получающие пенсии в органах Пенсионного фонда | 40 | 1,85 | 1,83 | 1,81 | 1,79 | 1,78 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (строка 30 минус строка 40) | 50 | 24,94 | 24,89 | 24,84 | 24,82 | 24,81 |
| Численность иностранных трудовых мигрантов (работающие граждане других государств) | 60 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (сумма строк 80 и 90) | 70 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| работающие лица старше трудоспособного возраста | 80 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| работающие лица моложе трудоспособного возраста (моложе 16 лет) | 90 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Граждане, выехавшие на работу за пределы Ростовской области | 100 | -5,49 | -5,44 | -5,36 | -5,31 | -5,29 |
| 3. Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в экономике (без военнослужащих) (равна стр.160) | 110 | 14,56 | 14,68 | 14,78 | 14,82 | 14,84 |
| Численность населения, не занятого в экономике (сумма строк 130-150) | 120 | 6,39 | 6,29 | 6,23 | 6,22 | 6,21 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы | 130 | 0,95 | 1,07 | 1,12 | 1,13 | 1,14 |
| численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец года | 140 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике (военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, домохозяйки и др. неселение, не занятое в экономике) | 150 | 5,34 | 5,15 | 5,04 | 5,02 | 5,00 |
| 4. Среднегодовая численность занятых в экономике на основной работе, всего | 160 | 14,56 | 14,68 | 14,78 | 14,82 | 14,84 |
| 4.1.Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности (равна стр.180) | 170 | 14,56 | 14,68 | 14,78 | 14,82 | 14,84 |
| в том числе: а) на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности | 180 | 2,84 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 2,88 |
| б) на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности (без иностранного участия) | 190 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| в) в общественных объединениях и организациях | 200 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| г) иностранная, совместная российская с иностранной | 210 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| д) частная (сумма строк 230 - 260) | 220 | 11,58 | 11,69 | 11,77 | 11,80 | 11,82 |
| в том числе : |  |  |  |  |  |  |
| - в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | 230 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - в зарегистрированных частных предприятиях | 240 | 2,68 | 2,82 | 2,93 | 2,99 | 3,01 |
| - лица, занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | 250 | 5,83 | 5,88 | 5,91 | 5,95 | 5,97 |
| - лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) | 260 | 3,05 | 2,97 | 2,91 | 2,84 | 2,82 |
| 4.2. Распределение занятых по видам экономической деятельности (равна строке 160) | 270 | 14,56 | 14,68 | 14,78 | 14,82 | 14,84 |
| в том числе: - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 280 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| из них |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 290 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| рыболовство, рыбоводство | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - добыча полезных ископаемых | 310 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - обрабатывающие производства | 320 | 1,88 | 1,96 | 2,03 | 2,07 | 2,09 |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 330 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 340 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| - строительство | 350 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 360 | 1,49 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,54 |
| - транспортировка и хранение | 370 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 380 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| - деятельность в области информации и связи | 390 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| - деятельность финансовая и страховая | 400 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| - деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 410 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| - деятельность профессиональная, научная и техническая | 420 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| - деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 430 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 440 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| - образование | 450 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 460 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 470 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| - предоставление прочих видов услуг | 480 | 5,94 | 5,92 | 5,89 | 5,86 | 5,85 |
| - деятельность домашних хозяйств как работодателей; недефференцированная деятельность частных домашних хозяйств | 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - деятельность экстерриториальных организаций | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Среднесписочная численность работников организаций, всего | 510 | 5,66 | 5,81 | 5,94 | 6,01 | 6,03 |
| Удельный вес занятого населения в численности трудовых ресурсов, % | 520 | 69,50 | 70,00 | 70,35 | 70,44 | 70,50 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 530 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец года (на основании сведений территориальных органов службы занятости) | 540 | 0,42 | х | х | х | х |

154. Изменения в численности и составе трудовых ресурсов происходят под совместным воздействием демографических и социально-экономических процессов.

155. В прогнозируемом периоде 2026-2028 годы ожидается увеличение численности трудовых ресурсов за счет увеличения численности работающих граждан, находящихся за пределами трудоспособного возраста и возвращения работников вахтовых методов. В численности населения в трудоспособном возрасте и трудоспособного населения в трудоспособном возрасте прогнозируется небольшое снижение.

156. Данные изменения в структуре населения связано с ростом возраста трудоспособного населения, миграционным приростом лиц старше трудоспособного возраста, снижением в последние годы количества рождений.

157. Численность детей в возрасте 12-16 лет по данным Ростовстата от 480 до 525, а количество рождений прогнозируется в диапазоне 220-250 человек.

Таким образом численность населения младше трудоспособного возраста ежегодно может терять от 210 до 260 человек.

Численность неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсии, продолжит снижение.

Численность работающих граждан, находящихся за пределами трудового возраста, после снижения в 2024 году начнет возрастать.

Данные изменения связаны с дефицитом кадров и увеличением предложений от работодателей на рынке труда.

Численность учащихся в трудоспособном возрасте в прогнозном периоде будет расти, что обусловлено увеличением численности данной возрастной группы в прогнозируемом периоде.

158. Численность индивидуальных предпринимателей и их наемных работников в 2024 году снизилась на 248 человек в сравнении с 2023 годом, что связано в основном с переходом части работников и индивидуальных предпринимателей на специальный налоговый режим (самозанятость).

Число плательщиков налога на профессиональный доход в 2024 году выросло в сравнении с 2023 годом более чем на 600 человек.

Данный показатель характеризует выход части работников из неформальной занятости.

В целом численность занятых в экономике увеличилась, с перспективой дальнейшего увеличения до 2028 года.

159. Численность иностранных трудовых мигрантов останется практически на уровне 2024 года, что связано с изменением гражданства жителей сопредельных территорий, которые составляли основную массу численности иностранных трудовых мигрантов.

160. Численность прочих зарегистрированных иностранных работников, работающих на предприятиях города Донецка, не оказывает влияния на городской рынок труда.

161. Улучшение демографической ситуации и замедление темпов снижения численности населения в прогнозируемом периоде планируется посредством:

1) мониторинга реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 ;

2) реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк», а именно: «Развитие здравоохранения муниципального образования «Город Донецк»; «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального образования «Город Донецк».

162. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 
№ 280 создана территория опережающего социально-экономического развития «Донецк». Резидентам территорий опережающего развития предоставляются следующие различные преференции по уплате налогов и страховых взносов.

163. Присвоение статуса ТОСЭР позволит диверсифицировать экономику города, создать новые рабочие места, снизить зависимость от градообразующего предприятия, и, в перспективе, положительно скажется на наполняемости доходной части бюджета. Исходя из данных условий появление на территории города Донецка новых предприятий – резидентов ТОСЭР «Донецк» обеспечило насыщение рынка труда города дополнительными рабочими местами с высокой заработной платой.

164. Прогноз численности занятых в экономике города показывает, что основное влияние на темп её роста будет оказывать положение дел на предприятиях отрасли обрабатывающего производства:

- ОАО «Донецкая мануфактура М», при условии сохранения численности работников;

- ООО «Локомотив-Сервис Ростов» при сохранении достигнутой численности работников;

- ООО «Аль-Пако», ООО «Плитка Арти», ООО «Техмашсервис», ООО «Юг Декор», ООО «Донская Кузница», ООО «Крафт Технолоджи», ООО «Промтекс»и другие резиденты ТОСЭР «Донецк» –создание плановых новых рабочих мест, комплектация кадрами и дальнейшее сохранение достигнутой численности работников.

В 2025 году и на период до 2028 года в бюджетной сфере существенного изменения численности работников не прогнозируется.

165. Примерная структура трудовой занятости в сравнение с существующим положением приводится в таблице 20.

#### Таблица  20

#### Современная и проектная занятость населения

| № п/п | Отрасли хозяйственной деятельности | Современная численность (тыс.чел.) | % Соотноше-ние | Показатели к расчетному сроку (прогноз) (тыс.чел.) | % соотно-шения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Промышленность | 1,96 | 13,5 | 2,09 | 14,1 |
| 2. | Сельскохозяйственные предприятия | 0,64 | 4,4 | 0,65 | 4,4 |
| 3. | Строительные организации и добычаполезных ископаемых | 0,12 | 0,8 | 0,12 | 0,8 |
| 4. | Транспорт и хранение | 0,57 | 3,9 | 0,57 | 3,8 |
| 5. | Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание | 1,69 | 11,6 | 1,73 | 11,7 |
| 6. | Финансовые организации, информация и связь | 0,17 | 1,2 | 0,17 | 1,2 |
| 7. | Государственное управление и обеспечение безопасности | 0,49 | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
| 8. | Образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение | 2,01 | 13,7 | 2,04 | 13,7 |
| 9 | Деятельность административная, профессиональная, научная и техническая, операции с недвижимым имуществом | 0,54 | 3,7 | 0,54 | 3,6 |
| 10. | Обеспечение электроэнергией, газом, водоснабжение, сбор и утилизация отходов | 0,57 | 3,9 | 0,58 | 3,9 |
| 11. | Прочие виды деятельности | 5,92 | 40 | 5,85 | 39,4 |
| ИТОГО: |  | 14,68 | 100 | 14,84 | 100 |

166. Расчет численности населения произведен до 2028 года по методу статистического учета естественного и миграционного прироста (убыли) населения с учетом анализа предыдущих прогнозов.

167. Для вариантов расчета использованы среднегодовые постоянные коэффициенты рождаемости, смертности и миграции за последние 5лет с 2020 по 2024 год, оценка 2025 года и составили величины, отраженные в таблице 21.

#### Таблица 21

#### Среднегодовые показатели естественного и миграционного приростов населения 2020-2025 годы

| № п/п | Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 46,74 | 46,54 | 46,25 | 45,92 | 45,54 | 45,14 |
|  |  | в % к предыдущему году | 99,82 | 99,57 | 99,38 | 99,29 | 99,18 | 99,12 |
| 2 | Количество родившихся | тыс. человек | 0,309 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,22 |
|  |  | в % к предыдущему году | 101,98 | 100,32 | 90,33 | 96,43 | 88,89 | 95,65 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 6,47 | 6,66 | 6,06 | 5,88 | 5,27 | 4,87 |
| 4 | Количество умерших | тыс. человек | 0,849 | 0,907 | 0,75 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
|  |  | в % к предыдущему году | 115,98 | 106,83 | 82,42 | 88 | 98,49 | 98,46 |
| 5 | Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 17.79 | 19,48 | 16,22 | 14,38 | 14,28 | 14,18 |
| 6 | Естественный прирост (+), убыль (-) | тыс. человек | -0,54 | -0,597 | -0,47 | -0,4 | -0,41 | -0,42 |
|  |  | в % к предыдущему году | 125,87 | 110,55 | 78,34 | 85,11 | 102,5 | 102,44 |
| 7 | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -11,31 | -12,82 | -10,17 | -8,71 | -9,01 | -9,3 |
| 8 | Миграционный прирост (+), снижение (-) | тыс. человек | 0,545 | 0,202 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | в % к предыдущему году | 201,1 | 37,06 | 95 | 10,53 | 100 | 100 |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | 11,66 | 4,34 | 4,11 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

168. По оценке данных за предшествующие 5 лет сохранилась тенденция к снижению численности населения. Общий коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости в 2,75- 2,91 раза. Естественная убыль населения свыше 400 человек в год.

169. Миграционный прирост населения в 2020 году более 500 человек практически компенсировал естественную убыль населения. Далее показатель миграционного прироста снизился до 200 человек. В 2023-2024 гг. миграционный прирост составил около 20 человек.

170. По прогнозным оценкам, в 2026 — 2028 годах сохранится превышение смертности над рождаемостью, продолжится снижение численности населения. Ожидается снижение темпа из-за тенденции к уменьшению количества умерших за период и увеличению количества рождений.

За 2025 год и прогнозный период 2026-2028гг., исходя из анализа распределения численности населения по возрасту и полу, показателей миграции, рождения и смертности, прогнозируется снижение численности населения на 3%.

171. Показатели расчетов численности населения города Донецка в проектном периоде отражены в сравнительной таблице 23.

#### Таблица 23

#### Сравнительная таблица расчетов численности населения в проектном периоде

| № п/п | 2024 год в сравнении | I вариант, тыс. чел. (консервативный) | Прирост, тыс. чел. | II вариант, тыс. чел. (базовый) | Прирост, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | к 2028 году | 44,01 | -1,53 | 44,08 | -1,46 |

172. В соответствии с фактом прогнозируемая численность населения города Донецка до 2028 года будет иметь тенденцию снижения. Для целей программы комплексного развития наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения города Донецка, при этом темпы снижения должны снижаться. Таким образом, принимается условие, при котором численность жителей города Донецка к 2028 году составит 44,08 тысяч человек.

173. Ведущее место в экономике города Донецка по праву принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором экономики для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников.

174. В 2024 году объем отгруженной продукции по полному кругу составил  5 668,745  млн. рублей. В прогнозируемом периоде по полному кругу предприятий совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, предполагается:

2025 г. – 7 287,715 млн. руб., индекс производства –119,9 %;

2026г. –  8 248,029 млн. руб., индекс производства –107,1 %;

2027 г. – 9 224,374 млн. руб., индекс производства –106,6%;

2028 г. – 10 244,981 млн. руб., индекс производства – 106,5%.

В 2024 году объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям  составил 3 619,163 млн. рублей. В прогнозируемом периоде по крупным и средним предприятиям  совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, предполагается:

2025 г. – 4 850,539 млн. руб., индекс производства – 124,7 %;

2026 г. – 5 458,052 млн. руб., индекс производства – 106,1 %;

2027 г.– 6 049,56 млн. руб., индекс производства – 105,4 %;

2028 г. – 6 632,152 млн. руб., индекс производства – 105,1%.

175. Промышленный потенциал города представлен следующими предприятиями:

- АО «Донецкая Мануфактура М» - текстильное и швейное производство;

- Донецкий филиал «ДОНЭНЕРГО КМЭС» - производство и распределение электроэнергии;

- Филиал «ДОНЕЦКГАЗСТРОЙ» ОАО «Ростовоблгаз» - производство и распределение газа;

- Филиал «Донецкие тепловые сети» - производство и распределение теплоэнергии;

- МУП «Исток» - сбор, очистка и распределение воды.

176. На период 2026-2028 гг. в целом прогнозируется развитие крупных и средних предприятий города. Заметный вклад в развитие промышленного производства планируется предприятиями малого бизнеса.

177. В структуре промышленного производства города сохранены тенденции предыдущих лет. По-прежнему, определяющую роль играют крупные и средние обрабатывающие производства, в 2024 году ими сформировано 63,8 % объемов отгруженной продукции собственного производства или 3 619,163 млн. рублей.

178. В целом 2025 год оценивается увеличением  объемов до 4 850,191 млн. рублей, за счет стабилизации экономической деятельности системообразующего предприятия АО «Донецкая мануфактура М», а также развитием нового промышленного предприятия по производству морозильных ларей ООО «Крафт Технолоджи», которое с 2024 года отнесено в разряд крупных и средних предприятий.

179.Обрабатывающее производство по полному кругу в основном включает в себя:

-производство пищевых продуктов;

-производство текстильных изделий;

-производство одежды;

-деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;

-производство прочей неметаллической минеральной продукции;

-производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

-производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

-производство прочих транспортных средств и оборудования.

180. Показатели деятельности промышленных предприятий города Донецка обозначены в таблице 24.

Таблица  24

Показатели деятельности промышленных предприятий города Донецка

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства, всего, из них: | млн. руб. | 4 844,82 | 6 297,69 | 7 078,63 | 7 878,14 | 8 742,55 |
| 1. Производство текстильных изделий | млн. руб. | 2 216,49 | 2 766,64 | 3 071,99 | 3 389,57 | 3 734,28 |
| - индекс производства | % | 88,2 | 116,8 | 105,6 | 105,7 | 105,7 |
| - удельный вес в общем объеме | % | 45,7 | 43,9 | 43,4 | 43,0 | 42,7 |
| 2. Производство прочих транспортных средств и оборудования | млн. руб. | 796,02 | 918,14 | 1 032,51 | 1 149,11 | 1 276,42 |
| - индекс производства | % | 113,4 | 108,2 | 107,0 | 106,5 | 106,5 |
| - удельный вес в общем объеме | % | 16,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 3. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн. руб. | 998,02 | 1 599,42 | 1 798,14 | 1 975,93 | 2 149,79 |
| - индекс производства | % | 527,9 | 150,3 | 107,0 | 105,2 | 104,3 |
| - удельный вес в общем объеме | % | 20,6 | 25,4 | 25,4 | 25,1 | 24,6 |
| 4. Производство пищевых продуктов | млн. руб. | 99,7 | 114,83 | 126,96 | 140,36 | 155,03 |
| - индекс производства | % | 113,5 | 104,8 | 105,7 | 106,0 | 106,0 |
| - удельный вес в общем объеме | % | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 5. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн. руб. | 163,03 | 199,55 | 237,06 | 289,15 | 352,85 |
| - индекс производства | % | 147,9 | 112,4 | 115,0 | 116,5 | 117,0 |
| - удельный вес в общем объеме | % | - | - | - | - | - |
| 6. Производство одежды | млн. руб. | 201,47 | 269,21 | 330,19 | 396,43 | 475,89 |
| - индекс производства | % | 89,6 | 125,0 | 116,7 | 115,0 | 104,2 |
| - удельный вес в общем объеме | % | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 |
| 7. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн. руб. | 154,57 | 185,18 | 209,99 | 237,22 | 267,46 |
| - индекс производства | % | 123,7 | 112,6 | 108,0 | 108,0 | 108,2 |
| - удельный вес в общем объеме | % | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 8. Производство прочих готовых изделий | млн. руб. | 197,19 | 225,24 | 251,13 | 278,42 | 308,38 |
| - индекс производства | % | 123,8 | 109,2 | 107,0 | 106,5 | 106,4 |
| - удельный вес в общем объеме | % | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

181. В текстильном и швейном производстве, а также производстве одежды объемы отгруженной продукции определяются деятельностью крупных и средних предприятий (АО «Донецкая Мануфактура М»), а также предприятиями малого бизнеса.

С 2024 года ОП ЗАО «Корпорация Глория Джинс» прекратило свою деятельность на территории города Донецка.

182. ОАО «ДММ» специализируется на производстве  домашнего текстиля из махровых тканей торговых марок «ДМ», «ДМ люкс» и «Cleanelly» для различных сегментов рынка. Реализация продукции осуществляется через собственную розничную торговую сеть «Cleanelly - текстильный дом» и представительства России в Союзе Независимых Государств.

183. В 2018 году «Донецкая Мануфактура М» реализовала проект «Модернизация ткацкого производства ОАО «Донецкая Мануфактура М». В ходе реализации проекта произведена замена 12 единиц ткацких рапирных жаккардовых станков G6300 фирмы SulzerTextile на 12 единиц более производительных ткацких пневматических  станков, также оборудованных усовершенствованными жаккардовыми машинами. Увеличение выпуска тканого полуфабриката составляет около 40тн\месяц (на комплект из 12 станков), от ранее достигнутого. Суммарные производственные ткацкие мощности составляют порядка 500 тн \месяц, в эквиваленте готовой продукции. Прирост ткацких мощностей составляет около 10% от существующих.

В 2019 году началась реализация второго инвестиционного проекта «Модернизация производственных мощностей красильного и швейного производств ОАО «Донецкая Мануфактура М».

Реализован первый этап проекта. Для обеспечения полной переработки отделанного полуфабриката, установлена линия швейного оборудования:

-1 единица автоматическая машина продольной подшивки полотен махровых тканей;

-1 единица автоматическая машина поперечной подшивки полотен махровых тканей.

Во втором этапе проекта было установлено:

- стригальная машина для стрижки ворса махрового полотна;

- 1 единица ткане-красильного аппарата, с загрузкой 1000 кг., для отделки дополнительного объема суровой тканой продукции.

Приобретение стригальной машины, ткане-красильного и швейного оборудования позволит обеспечивать полную сопряженность технологического цикла производственной площадки при увеличении выпуска производственных площадей ткацкого производства, изменения структуры ассортимента в рамках более востребованного ассортимента и рост объемов производства готовой продукции.

В 2020 году основные проекты:

- установка системы охранного телевидения;

- обновление программного обеспечения на предприятии.

В 2025 году планируется реализация инвестиционного проекта в швейном производстве по установке автоматического оборудования: швейной и упаковочной машин.

184. В производственном процессе применяются самые современные мировые технологии в области производства домашнего текстиля.

185. По оценке работы предприятия в  2025 году загрузка производственных мощностей составит 51 %, связано это со снижением спроса на продукцию.  К концу 2025 года объем отгруженной продукции запланирован в размере 2 356,27 млн. рублей, с темпом роста 117%.

186. Инновационный подход к технологии производства и строгий контроль качества позволили ОАО «ДММ» одной из первых в России обеспечить проведение сертификации производства в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000.

187. Наиболее значимым производителем текстильных изделий в сфере малого бизнеса являются фабрика ООО «ООО ДТК ГРУПП», ООО «20 лет Октября», ООО «Промтекс», ИП Оганнисян Л.В. , ИП Марченко А.А.

Донецкая Текстильная Компания на протяжении более пяти лет работает на рынке текстильной продукции производство постельного белья, предметов интерьера и декора, специализированного текстиля для гостинично-ресторанного бизнеса. Компания поставляет продукцию в рестораны и отели по всей территории РФ. Замкнутый цикл от производства до индивидуального пошива и доставки изделий клиенту обеспечивает четкое соблюдение качества услуг и выполнения контрактных обязательств.

188. В сфере производства машин и оборудования в 2021 году осуществляли деятельность предприятия малого бизнеса – индивидуальный предприниматель Оселедкина Е.В. и ООО «Донской экскаватор» и др.

Кроме того, в  июле 2021 года ООО «Хэппи Тех Компании» получило статус резидента ТОСЭР «Донецк» и приступило к реализации инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству промышленного оборудования на территории города Донецк для работы с картоном и автоматизации производственных предприятий».

189. Отрасль «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» представлено   предприятиями малого бизнеса.  Основной вклад в развитие данной отрасли оказывают влияние ООО «Техмашсервис» и ООО «Донская кузница». Объем отгруженной продукции за 2024 год составил 163,0 млн. рублей, темп роста 147,9%. В 2025 году наблюдается увеличение темпа роста объема отгруженной продукции до 112,4%,в 2026 году – 115,0%, в 2027 году – 116,5%, в 2028 – 117,0%.

190. Отрасль «Производство прочих транспортных средств и оборудования» представлено предприятиями малого бизнеса.

Объем отгруженной продукции по отрасли за 2024 год составил 796,02 млн. рублей. В 2025 году планируется увеличение объемов отгруженной продукции на 8,2%, в 2026 году – на 7%, в 2027 году - на 6,5%, 2028 году – на 6,5%.

191. Лидером отрасли является ООО «Локомотив-Сервис-Ростов», которое ранее находилось на территории республики Украина, г. Луганск (основано в 1990 г.).

Основной вид деятельности ООО «Локомотив-Сервис Ростов» - производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического; оборудования для управления движением.

192. Изготовление деталей и узлов ведется в полном соответствии с учтёнными экземплярами чертежно-технической документации, с соблюдением всех технологических операций и строгим техническим контролем на каждом этапе производства. Предприятие сертифицировано по международному стандарту ИСО 9001-2015.

193. Реализация продукции осуществляется путем прямых поставок покупателям. Продукция компании регулярно поставляется на предприятия-изготовители локомотивов ЗАО «Трансмашхолдинг», такие как  АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», ОАО Холдинговая компания «Коломенский завод»; на предприятия ГК «Синара», такие как АО «Людиновский тепловозостроительный завод», а также закупается Российскими железными дорогами, железными дорогами Монголии, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии.

Сегодня предприятие наращивает объемы производства, доводя  товарную продукцию до 50 млн. руб. в месяц, полностью выполняет свои обязательства перед заказчиками и партнерами.

194. С июля 2019 года ООО «Аль Пако» приступило к реализации инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству детских развивающих настольных игр, головоломок, книг-игрушек на территории города Донецка».

В 2020 году ООО «НПП «Плитка-Арти» получило статус резидента ТОСЭР «Донецк» и приступило к реализации инвестиционного проекта «Производство керамической плитки и декоров».

В 2021 году  ООО «Юг Декор» получил статус резидента ТОСЭР «Донецк», реализация инвестиционного проекта «Производство декоративных керамических бордюров и мозаики» началась с 2023 года.

Данные предприятия представляют отрасль  «Производство прочих готовых изделий». Объем отгруженной продукции за 2024 год составил 197,19 млн. рублей, темп роста – 123,8%. Объем отгруженной продукции по итогам 2025 года запланирован в размере 225,24 млн. рублей (109,2%),  в 2026 году – 251,13 млн. рублей (107,0,%), в 2027 году – 278,4 млн. рублей (106%), в 2028 году – 308,4 млн. рублей (106,4%).

195. В конце 2023 года ООО «Крафт Технолоджи» получил статус резидента ТОСЭР «Донецк» и приступил к реализации инвестиционного проекта «Производство морозильных ларей». Данное предприятие представляет отрасль «Производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки» и относится к крупным и средним предприятиям.

Объем отгруженной продукции за 2024 год составил  788,24 млн. рублей. Объем отгруженной продукции по итогам 2025 года запланирован в размере 1 350,3 млн. рублей (160,7%),  в 2026 году – 1 518,5 млн. рублей (107,0,%), в 2027 году – 1 666,18 млн. рублей (105%), в 2028 году – 1 807,34 млн. рублей (104%).

196. Динамично развивается и отрасль производства продуктов питания, представленная малым бизнесом.

Лидирующие позиции в объемах производства занимает птицеферма «Донецкий бройлер» с напольным содержанием кур-бройлеров, цехами убоя и переработки, налаженным сбытом через собственную действующую сеть.

Реализация второго этапа инвестиционного проекта «Строительство птицефермы для содержания бройлеров с поголовьем до 1 млн. голов со своим убойным цехом» способствовало увеличению объемы отгруженной продукции.

Птицеферма «Донецкий бройлер»с напольным содержанием кур-бройлеров (до 1 миллиона голов в год), цехами убоя и переработки, налаженным сбытом через собственную действующую сеть и через партнеров в городах области является участником федерального проекта «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие».

197. Отрасль «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» представлена только крупными и средними предприятиями. Объем отгруженной продукции в 2024 году составил 591,03 млн. рублей, темп роста – 106,3%.

В прогнозируемом периоде по полному кругу предприятий совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по данному направлению, предполагается:

2025 г. – 698,99 млн. руб., индекс производства – 104,8 %;

2026 г. – 827,6 млн. руб., индекс производства – 105,5 %;

2027 г. – 954,84 млн. руб., индекс производства – 105,7%;

2028 г. – 1 054,67 млн. руб., индекс производства – 105,4 %.

198. По отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по данным статистики объем отгруженной продукции в 2024 году составил 232,89 млн. рублей, темп роста – 128,6%.

В прогнозируемом периоде объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по данному направлению, предполагается:

2025 г. – 291,04 млн. руб., индекс производства – 119,7%;

2026 г. – 341,8 млн. руб., индекс производства – 112,6%;

2027 г. – 391,4 млн. руб., индекс производства – 110,0%;

2028 г. – 447,76 млн. руб., индекс производства – 110,0%.

199. Социально-экономическая ситуация в г. Донецке является неустойчивой. Экономика города Донецка имеет низкий уровень диверсификации экономики. На долю градообразующего предприятия приходится более 60% от общего объема отгруженной промышленной продукции, производимой в городе, и порядка 80 % объема отгруженной продукции обрабатывающих производств.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 
№ 280 создана территория опережающего социально-экономического развития «Донецк».

На 01.07.2025 на ТОР «Донецк» инвестиционные проекты реализуют 11 резидентов:

ООО «АГРОФИРМА «ДОНЕЦКАЯ ДОЛИНА» («Питомник плодовых деревьев»);

ООО «АльПако» («Создание предприятия по производству детских развивающих настольных игр, головоломок, книг-игрушек на территории города Донецка»);

ООО «НПП «Плитка Арти» («Производство керамической плитки и декоров»);

ООО «Техмашсервис» («Создание в г. Донецке Ростовской области завода по механической обработке металлических изделий (головок поршня 4-5Д49.22.01-2)»;

ООО «Хэппи Тех Компани» («Создание предприятия по производству промышленного оборудования на территории города Донецка для работы с картоном и автоматизации производственных предприятий»);

ООО «Юг Декор» («Производство декоративных керамических бордюров и мозаики»);

ООО «Донецкий ЗСМ» («Производство изделий из бетона и цемента»).

Два новых инвестора получили статус резидентов ТОР «Донецк» в конце 2023 года:

ООО «Донская кузница» («Производство поковок на линиях паровоздушных молотов»);

ООО «Крафт Технолоджи» («Производство морозильных ларей»);

ООО «Профтекстиль» («Производство спецодежды»).

Еще один инвестор – в 2024 году: ООО «Промтекс» «Производство повседневной одежды».

На 01.08.2025 (с начала деятельности) действующими резидентами создано              1 053 рабочих мест и освоено 255,74  млн. рублей инвестиций.

# 200. Территориальное планирование города Донецка осуществляется в соответствии с целями развития города Донецка, установленными  Генеральным планом, а так же КИП муниципального образования «Город Донецк».

201. В целях формирования комфортной среды обитания и  жизнедеятельности населения в городе Донецке реализуется  градостроительная политика, являющаяся ключевым элементом комплексного развития территорий.

202. В соответствии с Генеральным планом расчёт потребности в объёме нового строительства проводится исходя из перспективной численности населения 57,8 тысяч человек и жилой обеспеченности  по городу Донецку к расчётному сроку (2025г.) в среднем 25-30 м2/чел. Для верхнего предела показателя в Генеральном плане предусматривается резерв территории. Расчёт жилого фонда к расчётному сроку определяется следующим образом:

1,25 м2/чел. х 57,0 тыс.чел. = 1445 тыс.м2.

203. Убыль существующего жилья планируется в размере 170 тыс.м2, таким образом, новый объём строительства составит:

1445 тыс.м2 – (970 тыс.м2 – 170 тыс.м2) = 645 тыс.м2.

204. Объём нового строительства предполагается осуществлять в трёх вариантах:

1) многоэтажными домами 5 - 9 этажей, примерно 10% всего строительства,  64,5 тыс.м2 при плотности застройки «брутто» 6500-7000 м2/Га потребуется 10-9 Га территории микрорайонов;

2) в жилых домах в 2-3-4 этажа предлагается разместить примерно 40% нового строительства,  258 тыс.м2, при плотности 4000 м2/Га потребуется 64-69 Га;

3) в одноквартирных усадебных домах предлагается разместить 50% - 322,5 тыс.м2, примерно 1900-2150 домов(150-170м2/дом), при площади усадьбы 0,1-0,12 Га. Для размещения этого количества усадеб, с учётом улиц и проездов, потребуется 200-240 Га.

205. Исходя их этих условий, для размещения объёма нового строительства потребуется округлённо 304-340 Га. В существующих районах города за счёт сноса изношенных домов может освободиться 45-50 Га. Для размещения дальнейшего строительства необходимо предусмотреть резерв территории в размере 50 Га, значительную часть нового объёма жилого фонда можно будет размещать на территории существующих кварталов за счёт сноса или реконструкции амортизированных домов, в связи с этим сократится потребность в новых участках.

206. При реализации предполагаемого варианта застройки примерно                  20 - 22 тысяч человек - (35%)будут проживать в индивидуальных усадебных домах; 24-25 тысяч человек – (42%) в многоквартирных многоэтажных домах; 10 - 12 тысяч человек – (23%) – в домах средней этажности на 2 - 4 семьи.

207. Таким образом, в центральном районе жилой застройки предполагается расселение 46 - 47 тысяч  жителей, примерно 5 - 6 тысяч жителей по-прежнему размещаются в северо-западной части восточного планировочного района города Донецка, и столько же в западном и юго-западном районах города.  Резерв для жилищного строительства предусматривается по направлению к выше обозначенному району северо-восточной части города Донецка - территории для малоэтажной и средне этажной застройки. Частично здесь могут быть размещены усадьбы. Другое направление резервных территорий – юго-запад города Донецка. Многоэтажные здания могут замещать аварийные дома в центральных кварталах, где более целесообразна повышенная плотность населения.

208. Помимо территорий для жилищного строительства, в соответствии с Генеральным планом, в городе Донецке предусматриваются следующие функциональные зоны:

1) центры общественного обслуживания, деловые офисы – 30 - 35 Га;

2) плоскостные спортивные сооружения  – (0,8га/100жителей) и 40 - 45 Га;

3) медицинские центры -17 Га;

4) учебные зоны для средних и специальных профессиональных учебных заведений – 10-12Га;

5) общегородские парки, скверы, рекреационные территории – 60 Га, исходя из норматива 13м2/чел;

6) Гундоровская рекреационная зона кратковременного отдыха (кемпинги, турбазы, пляжи) межселенного значения с учётом возможного потока отдыхающих из муниципального образования «Город Каменск - Шахтинский» – не менее 50 Га;

7) в лесопарковой зоне возможно размещение объектов круглогодичного отдыха и лечения – гостиницы, пансионаты, санатории, мотели на территории примерно 30-40 Га.

209. Существующие промышленные зоны города Донецка площадью 190 Га имеют достаточные резервы для размещения некрупных новых производств. Объекты коммунального назначения – гаражи, инженерно-технические предприятия, пожарные депо, кладбища, свалки частично размещаются вне границ селитебной территории, частично – в границах такой территории, как например гаражи. Общая потребность в новых участках территории коммунального назначения не превысит 50 Га-55 Га, в том числе территории для размещения складов для обслуживания населения -15 Га. Хранение транспортных средств - исходя из уровня автомобилизации 350 а.м./1000 жителей, т.е. примерно 20 тысяч автомобилей на город Донецк в жилых районах и общегородском центре предусмотрены участки для открытых стоянок в размере 20 Га. Кроме этого необходимо 10 Га для станций технического обслуживания  и 2 Га для автомобильных заправочных станций.

210. В 2016 году по инициативе Администрации города Донецка был разработан проект планировки и межевания приоритетной территории жилищного строительства в границах улиц Александра Кулешова, Ольховская, муниципального образования «Город Донецк», площадью 43 Га (далее — Проект планировки и межевания).

211. Главной целью разработки Проекта планировки и межевания является разработка рационального планировочного  решения территории,  определение  территорий  под  строительство  зданий  и  сооружений различного назначения.

212. На проектируемой территории предполагаются к размещению объекты индивидуальной жилой застройки, объекты социального и коммерческо-торгового  назначения,  инженерно-технические  объекты,  линейные  объекты  улично-дорожной  сети  с  линейными объектами инженерной инфраструктуры.

213. На проектируемой территории будет сформировано 188 земельных участков для размещения объектов капитального строительства. Из них, под строительство индивидуальных жилых домов — 172 земельных участка, в том числе — 160 земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей.

214. Из объектов социального и коммерческо-торгового назначения предусматривается размещение детского дошкольного учреждения вместимостью 60 мест, учреждения начального среднего образования – школы  до 170 учеников, продовольственных и непродовольственных магазинов, предприятий бытового обслуживания, аптечных пунктов, отделений банка и почты. Большое внимание уделено объектам общего пользования, спорта и отдыха.

215. Проект планировки и межевания предполагает широкое развитие инженерной и транспортной инфраструктуры с размещением блочной газовой котельной, сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью — 4,9 км, сетей хозяйственно-бытовой  канализации — 6,7 км, газоснабжения — 4,8 км, электроснабжения — 7,1 км, а также улично-дорожной сети — 6,38 км.

216. В 2016 году по инициативе Администрации города Донецка, за счет средств бюджета города Донецка, был разработан и утвержден проект планировки и межевания еще одной приоритетной территории жилищного строительства для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в северной части 3 микрорайона в г. Донецке», ориентировочной площадью 27 Га (далее  - Проект планировки и межевания 1).

217. Главной  целью разработки Проекта планировки и межевания 1  является обеспечение процесса проектирования инженерной инфраструктуры, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта в границах улиц Александра Кулешова, Городская, Буденновская, с целью обеспечения сетями инженерной инфраструктуры земельных участков, бесплатно предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.

218. На проектируемой территории предполагается к размещению следующая инфраструктура: газоснабжение среднего давления протяженностью 645 м; газоснабжение низкого давления — 4 650м, строительство газорегуляторного пункта блочного электроснабжения: воздушные линии электропередачи  - 0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ — 7 394 м; строительство 2-х трансформаторных подстанций; водоснабжение — 5 546 м; водоотведение — 4 770м; автомобильные дороги протяженностью 7 091 м.

219. В 2016 году за счет средств областного бюджета была разработана проектная документация на вышеуказанные линейные объекты.

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой территорий, предоставляемых многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Донецк» в 2019 году  реализовано строительство объекта: «Строительство инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьями, имеющим трех и более детей, в северной части 3 микрорайона в г. Донецке». Обеспечено инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газификации) 184 земельных участка. Объект реализовывался в рамках государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642.

220. Сформированы  инвестиционные площадки, наличие которых способствует повышению инвестиционной привлекательности города  Донецка:

1)  инвестиционная площадка № 1 Агро - технопарк «Донецкий» находится на въезде в город Донецк (со стороны муниципального образования «Город Каменск-Шахтинский») в районе улицы Колхозная, площадь участка – 50 Га;

2) инвестиционная площадка № 2 в районе промышленной зоны, расположенной  по проспекту Ленина, площадь участка – 5,0 Га;

3) инвестиционная площадка № 3 в районе промышленной зоны, расположенной  по переулку Кленовый, 1А, площадь участка – 7,2 Га.

221. Дальнейшее развитие города Донецка определяет реализация экономического потенциала ТОСЭР. Проекты, реализуемые резидентами ТОСЭР в настоящее время, обеспечены необходимой инфраструктурой. По мере локализации инвестиционных проектов на инвестиционных площадках города Донецка, предусматривается развитие инфраструктуры.

222. Правительство Ростовской области продолжает реализацию мероприятий по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры, что будет способствовать привлечению инвесторов в моногород.

223. В соответствии с Генеральным планом одним из приоритетных направлений развития города Донецка является усиление общественно-деловой функции города Донецка.

Развитие системы общественных территорий, центров и объектов социальной инфраструктуры предусматривает:

1) функциональное наполнение каркаса города Донецка, формирование на его основе пространственно-разветвленной системы многопрофильных и специализированных общественных центров и зон городского значения;

2) развитие общественных функций на территориях вдоль главных улиц города.

224. Существующий общегородской центр связан с подцентрами городского значения в западном и восточном планировочных районах по основным городским магистралям.

Городской центр несет основную нагрузку в создании и восприятии облика города Донецка, однако не менее важно развитие въездных зон и сохранение очарования и масштабности исторической части города Донецка.

225. Раздробленность селитебной структуры города Донецка не позволяет сформировать удобную и легкодоступную систему обслуживания. Основная часть общегородских объектов обслуживания размещена в центральной части города, населению периферийных районов приходится преодолевать расстояния, значительно превышающие установленные нормативами радиусы обслуживания. Значительная часть зданий имеет высокий процент амортизации, особенно это касается общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения, часть из них находится в зонах санитарной вредности.

226. Система культурно-бытового обслуживания города Донецка – трехступенчатая.

Первая ступень обслуживания -  детские сады, школы, магазины и прочие объекты в пешеходной доступности.

Вторая ступень – крупные магазины, общественно-деловые и офисные здания, поликлиники и прочие объекты, расположенные в центрах и подцентрах городского значения.

Третья  ступень – административно-деловые здания, офисы, гостиницы, развлекательно-зрелищные, торговые здания и так далее в центре города Донецка.

227. Для удобства расчетов и возможности нормативной доступности всех объектов культурно-бытового обслуживания на территории города Донецка выделены планировочные районы, предусматривающие следующее размещение:

1) в местах максимальной плотности дневного населения на главных магистралях города Донецка -  крупные торговые комплексы и специализированные магазины, рестораны, кафе;

2) на рекреационных территориях –  реабилитационные и санаторные учреждения, в том числе скооперированные с учетом потребности населения соседних поселений, что будет способствовать их лучшему оснащению и использованию;

3) на территориях, благоприятных в экологическом отношении - универсальные спортивно-зрелищные залы, стадионы, бассейны. Организация спортивных залов, бассейнов при школах возможна в сочетании с театральными и художественными кружками для внешкольных занятий учащихся;

4) в районе нового жилищного строительства - объекты обслуживания повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, начальные или средние школы, магазины, предприятия питания, ремонтные мастерские;

5) в периферийных районах помимо повседневного обслуживания – объекты местного самоуправления, жилищно-ремонтные мастерские, коммунальные службы, прачечные, пункты химчистки, гаражи и стоянки автомашин.

228. Рост доходов и уровня жизни населения обеспечивается, прежде всего, доходами от занятости.

229. Основной составляющей доходов населения является оплата труда. Среднемесячная номинальная заработная плата работников с января по декабрь 2024 года составила 41762 рублей и увеличилась на 18,5 % к аналогичному периоду 2023 года. Среднемесячная заработная плата по Ростовской области за этот период составила 61925 рублей и увеличилась на 18,2 % к аналогичному периоду 2023 года.

230. По итогу 2024 года рост заработной платы происходил во всех сферах экономики.

Рост среднемесячной заработной платы был обусловлен следующими факторами:

1) увеличением заработной платы в бюджетной сфере - отдельных категорий работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, с целью доведения их заработной платы до установленных критериев;

2) повышением с 01.01. 2024минимального размера оплаты труда до размера 19242 рублей, на 18,5% в сравнении с 2023 годом.

231. Максимальные темпы роста заработной платы работников отмечаются на предприятиях: оптовая и розничная торговля – 120 %, транспортировка и хранение – 120% ив обрабатывающих производствах –125 %.

Низкие темпы роста заработной платы сложились на предприятиях: деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 109 %, государственное управление – 108,5%.

232. В 2025 году также отмечается рост заработной платы за счет следующих факторов:

1) повышения с 01.01.2025 года минимального размера оплаты труда до размера 22440 рублей;

2) увеличением заработной платы в бюджетной сфере - отдельных категорий работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, с целью доведения их заработной платы до установленных критериев.

3) индексации заработной платы на предприятия и организациях на уровень инфляции.

233. В таблице 25 приведены сведения о среднемесячной заработной плате работников предприятий и организаций города Донецка по видам экономической деятельности.

Таблица 25

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности по городу Донецку, рублей

| № п/п | Виды экономической деятельности | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сельское хозяйство | 25933 | 39080 | 46115 |
| 2. | Добыча полезных ископаемых | 27582 | 30611 | 36710 |
| 3. | Обрабатывающие производства | 29987 | 36281 | 45379 |
| 4. | Обеспечение электроэнергией, газом и паром | 34616 | 42578 | 48957 |
| 5. | Водоснабжение | 27998 | 30825 | 35142 |
| 6. | Строительство | 23912 | 26561 | 32139 |
| 7. | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 29392 | 33801 | 40562 |
| 8. | Транспортировка и хранение | 22367 | 26890 | 31655 |
| 9. | Деятельность гостиниц | 18815 | 21450 | 26169 |
| 10. | Деятельность в области информации и связи | 31957 | 36750 | 41895 |
| 11. | Деятельность финансовая и страховая | 37512 | 38270 | 44217 |
| 12. | Операции с недвижимым имуществом | 27924 | 31415 | 36815 |
| 13. | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 26427 | 30919 | 36639 |
| 14. | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 30725 | 31610 | 34455 |
| 15. | Государственное управление | 38710 | 42918 | 46579 |
| 16. | Образование | 28795 | 31675 | 38234 |
| 17. | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 31797 | 35612 | 40698 |
| 18. | Деятельность в области культуры, спорта | 35569 | 38685 | 44428 |
| 19. | Всего по городу | 30637 | 35233 | 41762 |

234. Дифференциация заработной платы между различными видами экономической деятельности остается высокой. Лидерами по уровню заработной платы определились такие отрасли экономики как:

1) государственное управление;

2) сельское хозяйство;

3) обрабатывающее производство;

4) обеспечение электроэнергией, газом и паром.

235. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился в таких сферах как:

1) деятельность гостиниц;

2) строительство;

3) транспортировка и хранение;

4) деятельность административная и сопутствующие услуги.

236. Прожиточный минимум для трудоспособного населения Ростовской области за 2024 год составил 15833 рублей и вырос на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На 2025 год величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена в размере 18169 рублей, увеличение на 14,75 %.

237. В среднем в расчете на душу населения величина прожиточного минимума в 2024 году составила 14526 рублей и увеличилась на 7,5 %.

На 2025 год величина прожиточного минимума установлена в размере 16669 рублей, увеличение на 14,75 %.

Глава 7. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана

238. Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Донецка играет важное значение при разработке настоящей Программы.  Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций...коммунального...комплекса.
       239.  Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города...Донецка.

240.  Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей Программы  проводится по трем основным категориям:  население, бюджетные учреждения, прочие предприятия и организации.

241. Сведения о показателях прогнозируемого спроса  на коммунальные ресурсы города Донецка на период действия Генерального плана представлены в приложениях...7...-...12.. Важным элементом прогнозирования развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, является оценка перспективных объемов образования и вывоза отходов в городе Донецке. Данный показатель определит мощность и территориальную привязку планируемых объектов.

242. Показатели прогнозируемого спроса для системы обращения с ТКО в городе Донецке отражены в приложении 13 к настоящей Программе.

Раздел 3. Перечень мероприятий и целевых показателей коммунальной инфраструктуры города Донецка

243. В данном разделе приводится перечень мероприятий и количественных показателей целевых характеристик коммунальной инфраструктуры города Донецка которые должны быть достигнуты на протяжении реализации всей Программы.

244. Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры города Донецка выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008  № 48,                  (далее - Методика).

245. Методика устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

246. На основании данной Методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства муниципального образования  «Город Донецк» по группам, предусмотренным пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС (далее - Методические рекомендации), а именно:

1) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения города Донецка;

2) целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по каждой системе:

а)  спрос на коммунальные ресурсы;

б) показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

в) показатели надежности поставки ресурса;

г)  показатели качества поставляемого ресурса;

д)  показатели экологичности производства ресурсов;

е)  другие показатели, важные для города Донецка.

Глава 8. Критерии доступности коммунальных услуг для населения города Донецка

247. Средние значения показателей критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» оцениваются в соответствие с критериями, приведенными в приложении 14 к настоящей Программе.

248. Численные значения показателей, характеризующих состояние коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования  «Город Донецк», приведены на основании ранее разработанных схем ресурсоснабжения, инвестиционных программ, программ энергосбережения, а также актуализированной информации по функционированию систем коммунальной инфраструктуры города Донецка. Мероприятия, направленные на развитие жилищной застройки, качественное и бесперебойное обеспечение электро -,                газо -, тепло -, водоснабжением и водоотведением потребителей города  Донецка, обозначены ниже по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

Глава 9. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Донецка

249.   Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Донецка отражены в приложении 15 к настоящей Программе.

Глава 10. Система электроснабжения

250. Повышение надежности электрических сетей и улучшение качества передаваемой электрической энергии потребителям города Донецка достигается за счет модернизации оборудования и использования достижений научно-технического прогресса путем внедрения новейших технологий.

251. Одним из важнейших факторов экономичности и надежности передачи и распределения электрической энергии является поддержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности.

252. Снижение технических потерь электроэнергии достигается путем выполнения комплекса мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции электротехнического оборудования для восстановления его первоначальных технических характеристик.

253. Для достижения целевых показателей в сфере электроснабжения города Донецка, отраженных в приложении 16 к настоящей Программе, в перспективе предполагается внедрение комплексного учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности сетей АО «Донэнерго».

254. В трансформаторных подстанциях для обработки данных о потребленной электроэнергии  планируется организация автоматизированного съема показаний с приборов учета и потребителя.

255. ДРЭС филиала КМЭСАО «Донэнерго» проводятся текущие и капитальные ремонты. Систематически осуществляются мероприятия по поддержанию оборудования  подстанций в работоспособном состоянии.

На  01.12.2024  в городе Донецке  выполнены следующие мероприятия:

1) заменено154 опор ВЛ-0,4кВ;

2) построено 0,64 км. ВЛ-0,4кВ.

256. Техническое состояние оборудования на объектах передачи электроэнергии находится в удовлетворительном состоянии. Проводятся мероприятия по экспертизе промышленной безопасности. Постоянно действующие комиссии проводят техническое освидетельствование технических систем и оборудования со сроком службы, установленным в соответствие с нормативно-технической документацией

257. Целевые показатели развития электроснабжения отражены в приложении 16 к настоящей Программе.

Глава 11. Система газоснабжения

258. Газоснабжение, представляет собой совокупность процессов транспортировки, распределения и потребления природного газа. В перспективе значение газоснабжения в городе Донецке будет возрастать, что предопределяется усилением роли энергетического фактора в процессе развития промышленности и усилением взаимосвязи газоснабжения с социальной сферой.

259. Благодаря техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию газораспределительных сетей техническое состояние объектов газового хозяйства города Донецка находится на достаточно высоком уровне.

260. Проблема обеспечения их надежности и эффективности является одной из наиболее приоритетных проблем, с каждым годом приобретающей все большую актуальность, что связано с продолжающимся старением газораспределительных сетей и повышением аварийности.

261. Выходом из создавшейся ситуации является, прежде всего, проведение реконструкции и технического перевооружения газопроводов и ГРП, установок электрохимической и протекторной защиты.

262. Газификация природным газом в городе Донецке началась с 1972 года.

Начиная с 1992 года большинство районов индивидуальной застройки города  Донецка обеспечены природным газом. На сегодняшний день общая протяженность построенных газопроводов составляет 490,38 км, из них 90,75 км газопроводов среднего давления;  399,63 км  газопроводов низкого  давления.

Построено 97,31 км газопроводов - вводов. Обеспечено природным газом 275 коммунально - бытовых предприятий.

263. В настоящее время в городе Донецке газификации подлежит 5539 квартир  многоквартирных домов (далее - МКД), совместно с индивидуальными домовладениями.

На данный момент уровень газификации города Донецка составляет 75,31%.

В целях дальнейшего снижения потерь в сетях газопотребления предполагается устанавливать в индивидуальных жилых домах, а также многоквартирных жилых домах узлы учета газа  с устройством приведения рабочих кубов к стандартным условиям и телеметрии. 
       264. В настоящее время объемные показатели газового хозяйства города Донецка начали расти. Данный рост обусловлен следующими факторами:

1) увеличением объектов капитального строительства к газораспределительным и газотранспортным сетям;

2) экономической целесообразностью выполнения мероприятий по подключению объектов капитального строительства;

3) социальной значимостью мероприятий по подключению объектов капитального строительства;

4) наличием не завершенного строительства объектов газоснабжения.

265. Целевые показатели развития системы газоснабжения отражены в приложении 17 к настоящей Программе.

12. Система теплоснабжения

266. Для повышения надежности теплоснабжения и повышения качества предоставляемых услуг в ДРТС разработан ряд мероприятий, которые предусматривают снижение затрат  на производство, распределение и  передачу тепловой энергии потребителям.

267. В ходе подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов выполнены мероприятия по ремонту внутридомовых систем отопления  протяжённостью 1,8 км. Заменено 775,8 трассовых метров.

268. В целях повышения эффективности работы в системе теплоснабжения в городе Донецке, во избежание высокого уровня износа тепловых сетей, в рамках реализации настоящей Программы предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1) Техническое перевооружение ЦТП-3  в 14 мкр-не , д.5в в г. Донецке, с установкой  котельного оборудования;

2) Техническое перевооружение  котельной  по адресу: город Донецк, улица Краснова, 11а,  с установкой блочно-модульной котельной.

269. Целевые показатели развития системы теплоснабжения отражены в приложении 18 к настоящей Программе.

Глава 13.Системы водоснабжения и водоотведения

270. С целью обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения для всех групп потребителей в городе Донецке осуществляются определенные мероприятия.

В 2024 году МУП «Исток» выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей общей протяженностью 7832 метров погонных на сумму 9727,04 тысяч рублей, в том числе:

1) водопроводных сетей протяженностью 7403 метров погонных на сумму 8372,53365 тысяч рублей;

2) канализационных сетей протяженностью 429 метров погонных на сумму 1354,51063 тысяч рублей.

271. В отчетном периоде предприятие оказывало услуги по прокладке и замене существующих сетей, выполняя врезки и так далее. На сегодняшний день из 411,26250 км водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП «Исток», в замене нуждаются 228,07 км.

Все проведенные работы позволили увеличить уровень обеспеченности населения города Донецка централизованным водоснабжением, снизить уровень износа водопроводных сетей, сократить количество порывов на водопроводных сетях.

272. По состоянию на 01.01.2025 года на водопроводных сетях зафиксировано 416 порывов. За аналогичный период прошлого года порывов было зафиксировано 416.

273. В рамках обеспечения питьевой водой населения города Донецка в случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с возможным прекращением водоснабжения в отдельных районах города подвоз воды будет осуществляться  автоцистерной.

274. На сегодняшний день подвоз воды населению города Донецка в районы, в которых отсутствует центральное водоснабжение, осуществляет муниципальное унитарное предприятие города Донецка Ростовской области «Исток».

275. С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения населения города Донецка в летний период силами МУП «Исток» на водозаборных скважинах Малокаменского II месторождения подземных вод проведены все необходимые ремонтные работы. В рабочем состоянии 11 скважин, 6 из которых находятся в работе постоянно.

276. Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения отражены в приложении 19 к настоящей Программе.

Глава 14.  Система  обращения с отходами

277. В городе Донецке  сбор, накопление и транспортирование ТКО осуществляются по планово - регулярной системе в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

278. Статус регионального оператора по Красносулинской зоне присвоен –  ООО «ЭкоЦентр».

Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Ростовской области  включает в себя следующие территории муниципальных образований и районов:

1) город Гуково;

2)  город Донецк;

3)  город  Зверево;

4)  город  Каменск-Шахтинский;

5) город Новошахтинск;

6) город Шахты;

7) Константиновский район;

8)  Усть-Донецкий район;

9) Белокалитвинский район.

279. Потоки твердых коммунальных отходов, образующиеся на территории Красносулинского МЭОК, должны быть направлены исключительно на полигоны твердых коммунальных отходов, закрепленные территориальной схемой. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы потоки твердых коммунальных отходов временно могут быть перенаправлены на иной близлежащий полигон твердых коммунальных отходов, предусмотренный утвержденной территориальной схемой, до устранения таких обстоятельств.

280. Графическое отображение на карте Красносулинского МЭОК схем транспортировки твердых коммунальных отходов, сведения о расположении, технических характеристиках и предполагаемом использовании существующих и планируемых к созданию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных отходов содержатся в Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе c твердыми коммунальными отходами, Ростовской области, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и экологии  Ростовской области от 26.08. 2016  № 34-П.

Раздел 4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

281. На примере  реализации мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения, предусмотренных инвестиционными  программами города Донецка, обозначен анализ фактических и плановых расходов на  финансирование инвестиционных программ, который отражен в приложении 20 к настоящей Программе

Раздел 5. Обосновывающие материалы

Глава 15. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

282.  Система электроснабжения:

1) в соответствии с намеченными мероприятиями по электрификации перспективных планировочных районов и увеличением прогнозируемой численности населения, для категории потребителей - «население» в перспективе ожидается увеличение показателей спроса электрической энергии для системы электроснабжения города  Донецка;

2) для организаций бюджетной сферы и промышленных объектов также прогнозируется увеличение значения потребляемой электроэнергии. Это может быть вызвано капитальным строительством и реконструкцией объектов культуры и образования;

3) оценка величины присоединяемой нагрузки на расчетный период проведена на основании информации о сроках застройки новых планировочных жилых районов и расчетной электрической мощности подключения этих районов. Оценка изменения показателей спроса по системе электроснабжения города Донецка приведена в приложении 7 к настоящей Программе.

283.  Система газоснабжения:

1) в соответствии с Генеральным планом изменение показателей спроса природного газа для системы газоснабжения   города Донецка  в перспективе возможно наблюдать по следующим тенденциям:

а) увеличение спроса на реализуемый ресурс для категории потребителей – «население», в связи с намеченными планами по газификации перспективных планировочных районов и увеличению прогнозируемой численности населения. Следует отметить, что сдерживающим фактором роста объёмов фактического потребления для данной категории может являться установка коммерческих приборов учёта;

б) увеличение спроса на реализуемый ресурс для категории потребителей – «промышленность и прочие потребители». В большей степени это может быть вызвано возможными плановыми вводами новых объектов генерации тепловой энергии в границах новых планировочных районов и существующей застройки для покрытия прироста спроса тепловой энергии.  Небольшим сдерживающим фактором в росте реализации для данной категории потребителей может являться замена газопотребляющего оборудования на более экономичное и энергоэффективное;

2) в связи с вышеизложенным произведена оценка изменения показателей спроса по системе газоснабжения города Донецка, результаты оценки приведены в приложении 8 к настоящей Программе .

Увеличение общего объёма прогнозируемого спроса природного газа в границах города Донецка к 2025 году оценивается порядка 11,3% от уровня 2017 года, в связи с этим возрастёт и максимальная фактическая загрузка существующую ГРС.

284. Система теплоснабжения:

1)   Администрацией города Донецка утверждена актуализированная редакция схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Донецк», выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) при актуализации показателей перспективного потребления тепловой энергии были учтены изменения, отраженные в утвержденных проектах планировок, выданных технических условиях на подключение объектов к  системам централизованного  теплоснабжения, инвестиционных и производственных программах  организаций, а также статистической информации, полученной от теплоснабжающей организации. Ожидаемый прирост тепловой нагрузки  на конец  2024 года составит  61,51  Гкал/час;

3) прогнозируемые показатели спроса, в том числе с разделением по группам потребителей представлены в приложениях 9,10 к настоящей Программе.

Прирост тепловой нагрузки после актуализации данных к 2024 году оценивается 0,42 Гкал/час, а общая тепловая нагрузка составит 61,51 Гкал/час.

285.  Система водоснабжения и водоотведения:

1) развитие рынка по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения  напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Донецка.

На сегодняшний день Администрацией города  Донецк выполнены проектные работы  по ниже перечисленным объектам:

а) разработан проект строительства напорно-самотечного канализационного коллектора, протяженностью 11,5 км от северо-западной части западного планировочного района города до городских очистных сооружений и реконструкции городских очистных сооружений. Получено положительное заключение Государственной экспертизы от 30.03.2015№61-1-3-0078-15. Строительно-монтажные работы   сметной стоимостью  определены в 926820 тысяч рублей;

б) разработана проектно-сметная документация  по объекту «Строительство водопроводных сетей в городе Донецке Ростовской области. Разработка документации включает в себя строительство водопроводных сетей по ул. Советская Армия, ул. Мичурина, пер. Дачный,  ул. Шолохова, ул. Садовая, пер. Короткий,  пер. Лысенко.

2) сведения о прогнозе спроса на холодное водоснабжение и водоотведение в городе Донецке, с учетом вышеперечисленных мероприятий, представлены с разбивкой  по годам на период до 2030 года и отражены в приложениях 11,12 к настоящей Программе.

Глава 16. Обоснование целевых показателей  комплексного развития  коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования  «Город Донецк»

# 286. Основными документами территориального планирования города Донецка являются:

1) Генеральный план городского округа муниципального образования «Город Донецк», утвержденный решением Донецкой городской Думы от 29.07.2010  № 81;

# 2) Комплексный	 инвестиционный план модернизации муниципального образования «Город Донецк», утвержденный Губернатором Ростовской области Ю.В. Голубевым 30.03.2012 ;

# 3) Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк».

287. Согласно Генеральному плану, расчетный срок которого определен на период до 2030 года, обозначены  следующие приоритетные задачи:

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

- строительство нового жилищного фонда (с улучшением уровня благоустройства и капитальности) на свободных и освобождаемых территориях;

- увеличение жилищной обеспеченности до 25 кв. м/чел.

288. Убыль существующего жилья планируется в размере 170 тыс.м2, таким образом, новый объём строительства составит:

1445 тыс.м2 – (970 тыс.м2 – 170 тыс.м2) = 645 тыс.м2.

289. В целях разработки Программы для планирования участков нового строительства на период 2018 - 2030 годов в качестве исходной информации использовались следующие источники:

- Генеральный план городского округа муниципального образования «Город Донецк», утвержденный решением Донецкой городской Думы от 29.07.2010  № 81;

- Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования «Город Донецк», утвержденная постановлением Администрации города Донецка от 23.12.2013 № 2238;

- Правила землепользования  и застройки муниципального образования «Город Донецк», утвержденные решением Донецкой городской Думы от 29.02.2012 № 5.

290. Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры  и  территориального планирования города Донецка  согласно Генеральному плану отражены в таблице 26.

### Таблица  26

### Основные показатели Генерального плана

| № п/п | Наименование Показателей | Ед. изм. |  | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние |  | Расчетный срок 2025 г |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| I. Территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в пределах городской черты, в том числе: | га |  | 11034 | 11034 |  |
| 2. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га |  |  |  |  |
|  | Территориальные зоны: | га |  |  |  |  |
|  | Жилая: |  |  | 1190 | 1505 |  |
|  | - многоэтажная застройка | га |  | 65 | 75 |  |
|  | -среднеэтажная застройка |  |  | 125 | 190 |  |
|  | - усадебная застройка | га |  | 1000 | 1240 |  |
|  | Общественно-деловая | га |  | 30 | 55 |  |
|  | Производственная и коммунальных объектов | га |  | 190+85 | 260+320 |  |
|  | Инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 200 | 495 |  |
|  | Рекреационная | га |  | 46 | 750 |  |
|  | Сельскохозяйственного назначения |  |  | 5200 | 4390 |  |
|  | Специального назначения |  |  | 31 | 49 |  |
|  | Иные | га |  | 3472 | 2060 |  |
| 3. | Из общей площади территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность площадь земель общего пользования, в том числе: | га |  | 225 | 505 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, включая озеленение территории объектов общегородского обслуживания | га |  | 25 | 80 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды | га |  | 200 | 425 |  |
| 4. | Из невовлеченных в градостроительную деятельность земель, удельный вес территорий, требующих инженерной подготовки | га |  | Требуют рекультивации 140 | Требуют рекультивации 140 |  |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Численность населения | тыс.чел. |  | 47,7 |  | 57,8 |  |
| 6. | Возрастная структура населения | % |  | 100 |  | 100 |  |
|  | - дети до 16 лет | % |  | 14,3 |  | 15 |  |
|  | - население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | % |  | 58,4 |  | 60 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % |  | 27,3 |  | 25 |  |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Жилищный фонд, всего в том числе: |  | тыс.м2 общ. площ. | 1189,6 |  | 1445,0 |  |
| 8. | Снос жилищного фонда (нарастающим итогом) |  | тыс.м2 | 15,782 |  | 170,0 |  |
| 9. | Новое |  | тыс.м2 | 8,3 |  | 645,0 |  |
| 10. | Распределение жилищного фонда нового строительства по типам застройки |  | % |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная |  | % | 0 |  | 10% |  |
|  | - среднеэтажная |  |  | 0 |  | 30% |  |
|  | - индивидуальная усадебная |  | % | 0,7 |  | 50% |  |
| 11. | Средняя обеспеченность населения общей площадью |  | м2/чел. | 20,9 |  | 25 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 1439 |  | 2485 |  |
| 13. | Общеобразовательные школы |  | мест | 33761 |  | 4629 |  |
| 14. | Больницы |  | коек | 352 |  | 584 |  |
| 15. | Библиотеки |  | тыс. том | 173,3 |  | 173,3 |  |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) в пределах городской черты |  | км | 151,9 |  | 173,4 |  |
| 17. | Протяженность магистральных улиц и дорог (всего) |  | км | 252,05 |  | 258,43 |  |
| 18. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | ед. | 350 |  | 500 |  |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Водопотребление – всего, в том числе: |  | тыс.м3/год. | 1022,55 |  | 1435,79 |  |
| 20. | Производительность водозаборных сооружений, в том числе водозаборов подземных вод |  | тыс.м3/ сут. | 16,10 |  | 16,10 |  |
| 21. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе на хозяйственно- питьевые нужды |  | м3/сут.на чел. | 2,36 |  | 2,36 |  |
| 22. | Протяженность сетей |  | км | 411,26 |  | 421,54 |  |
| VII. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Общее поступление сточных вод, в том числе: |  | тыс.м3/ год | 724,86 |  | 1971 |  |
| 24. | Производительность очистных сооружений канализации |  | тыс.м3/ сут. | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 25. | Протяженность сетей |  | км | 94,8 |  | 100,0 |  |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Потребление тепла |  | тыс.Гкал/год | 80,83 |  | 85,00 |  |
| 27. | Производительность централизованными источниками |  | Гкал/час | 88,124 |  | 88,124 |  |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Потребление газа на нужды ЖКС: |  | млн.м3/год | 8,5 |  | 12,3 |  |
| 29. | Источники подачи газа |  |  | ГРС |  | ГРС |  |
| X.Электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Потребность в электроэнергии, всего, в том числе: |  | млн.кВт/час в год | 380,9 |  | 601,3 |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн.кВт/час в год | 295,9 |  | 427,2 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн.кВт/час в год | 85 |  | 174,1 |  |
| 31. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт/час | 7454 |  | 10549 |  |
| 32. | В том числе на коммунально-бытовые нужды |  | кВт/час | 1663 |  | 3054 |  |
| 33. | Источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |  |  |  |
|  | п/ст «Донецкая» |  | МВА | 1х125 |  | 2х125 |  |
|  | п/ст ГПП ДЭЗ*а |  | МВА | 2х40,5 |  | 2х40,5 |  |
|  | п/ст «Гундоровская» |  | МВА | 40,5+50 |  | 40,5+50 |  |
| 34. | Протяженность сетей: |  | км |  |  |  |  |
|  | ВЛ |  |  | 475,47 |  | 484,27 |  |
|  | КЛ |  |  | 72,68 |  | 81,48 |  |
| XI. Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Охват населения местным телевизионным вещанием |  | % от населе-ния | 0 |  | 100 |  |
| 36. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номе-ров на 100 семей | 38 |  | 41 |  |

Глава 17. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

291. Система электроснабжения:

1) по результатам работы филиала АО «Донэнерго» за 2024 год общий объем реализуемой электроэнергии составил 78,93 млн. кВт/ч., потери в сетях при передаче составили – 16,04 млн. кВт.ч. Значения показателей работы системы электроснабжения указаны в таблице 27;

Таблица 27

Реализация и расходы электроэнергии в городе Донецке

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год 9 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Общий объем реализации | млн. кВт/ч |  | 76,627 |  | 78,932 | 57,929 |
| 2. | Население |  |  | 26,715 | 27,492 |  | 21,542 |
| 3. | Организации бюджетной сферы |  |  | 4,555 | 4,779 |  | 3,134 |
| 4. | Промышленность и прочие потребители |  |  | 30,428 | 31,002 |  | 21,400 |
| 5. | Расход на потери электроэнергии при передаче |  |  | 24,449 | 22,989 |  | 16,040 |
| 6. | Расход электроэнергии на собственные нужды |  |  | 0,496 | 0,381 |  | 0,412 |

2) за 2024 год в сетях, находящихся на балансе сетевых организаций, произошло 142 аварийных и внеплановых отключения электроснабжения потребителей;

3) объем недопоставленной энергии в результате аварийных отключений указан в таблице 28;

Таблица 28

Объем недопоставленной энергии за 2024 год

| № № п/п | Наименование | Объем недопоставленной энергии, кВт/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | АО «Донэнерго» | 44120 |

4) для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и технические мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др;

5) по данным филиала АО «Донэнерго» на 2024 год количество вводов, оборудованных коммерческими приборами учета составляет 16745 штук. При этом не оборудованных вводов – 62 штуки. Подробные данные о состоянии коммерческого учета в городе  Донецке представлены в таблицах 29 - 31;

Таблица 29

Количество вводов, оборудованных коммерческими приборами учета в городе  Донецке

| № п/п | Наименование | Количество вводов, оборудованных коммерческими приборами учета, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Население | 15607 | 15465 | 15479 | 15602 |
| 2. | Прочие потребители | 1238 | 1246 | 1266 | 1276 |
| 3. | Всего | 16845 | 16711 | 16745 | 16878 |

Таблица 30

Количество вводов, необорудованных коммерческими приборами учета в городе Донецке

| № п/п | Наименование |  | Количество вводов, необорудованных коммерческими приборами учета, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Население | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2. | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 31

Объем реализуемой электрической энергии по приборам учета в городе Донецке

| № п/п | Наименова- ние |  | Объем реализуемой электрической энергии по приборам учета, млн. кВт/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год 9 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Население | 25,6 | 26,7 | 27,5 | 21,5 |
| 2. | Прочие потребители | 54,3 | 56,657 | 58,50 | 41,75 |
| 3. | Всего | 79,9 | 83,35 | 86,0 | 63,25 |

6) существующие источники генерации электрической энергии, функционирующие на территории города Донецка, работают на природном газе, что обеспечивает выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, золы, пыли неорганической, твердых частиц;

7) элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

а) масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

б) аккумуляторные батареи;

в) масляные кабели;

8) масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д.

Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей;

9) для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей (далее – АКБ) сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей;

10) масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена;

11) ежеквартально Региональной службой по тарифам Ростовской области устанавливаются тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей,  тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов;

12) методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы России от 30.06.2022 №490/22 для сетевой организации филиала АО «Донэнерго» на 2025 год для присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт составляет 6357,99руб./кВт без НДС  установлен размер стандартизированной ставки (С1) на технологическое присоединение к распределительным сетям. Подробная информация о тарифных ставках на технологическое присоединение к распределительным сетям организаций, действующих на территории города  Донецка указана в таблице 32.

Таблица 32

Размер стандартизированной ставки (С1) на технологическое

присоединение к распределительным сетям

| № п/п | Наименование | Размер стандартизированной тарифной ставки для постоянной схемы электроснабжения (руб./кВт без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025год | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Мощность устройств | 0-15 кВт |  |  |  |  | 15-150 кВт |  |  |  |  |  | 150-670 кВт |  |  |  |  |
| 2. | Постановление РСТ РО от 28.11.2022 № 68/4, от 19.12.2023 № 837, от 24.11.2024 № 556 АО «Донэнерго» | 1064,0 | 1114,07 |  | 1198,77 |  | 5643,2 |  | 5908,75 |  |  | 6357,99 | 5643,2 |  | 5908,75 |  | 6357,77 |

13) единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным на территории Ростовской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2025 год установлен Региональной службой по тарифам Ростовской области. Информация о тарифах указана  в таблицах  33 - 36.

Таблица 33

Единый тариф на услуги по передаче электроэнергии, поставляемой населению

| № п/п | Тариф на передачу электроэнергии для населения, руб./кВт/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год 1 полугодие | 2023 год 2 полугодие | 2024 год 1 полугодие | 2024 год 2 полугодие | 2025 год 1 полугодие | 2025 год 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2,374/1,803 | 2,546/1,803 | 2,546/1,803 | 3,143/1,897 | 3,143/1,897 | 3,222/1,942 |
|  | Соц.норма/ сверх соц. нормы | Соц.норма/ сверх соц. нормы | Соц.норма/ сверх соц. нормы | Соц.норма/ сверх соц. нормы | Соц.норма/ сверх соц. нормы | Соц.норма/ сверх соц. нормы |
|  | 4,81/6,73 | 4,81/6,73 | 4,81/6,73 | 5,24/7,32 | 5,24/7,32 | 5,90/8,24 |

Таблица  34

Тарифы для населения, проживающего в домах, необорудованных электроплитами

| № п/п | Группы потребителей одноставочноготарифа и дифференциацией по зонам суток | Тариф, руб./кВт/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год 1 полугодие | 2023 год 2 полугодие | 2024 год 1 полугодие | 2024 год 2 полугодие | 2025 год 1 полугодие | 2025 год 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| одноставочный тариф |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребители день ночь пик полупик ночь | 3,62-4,9 Соц.норма/сверх соц.нормы 5,54/7,74 2,89/4,04 6,27/8,75 4,81/6,73 2,89/4,04 | 3,62-4,9 Соц.норма/сверх соц.нормы 5,54/7,74 2,89/4,04 6,27/8,75 4,81/6,73 2,89/4,04 | 3,62-4,9 Соц.норма/сверх соц.нормы 5,54/7,74 2,89/4,04 6,27/8,75 4,81/6,73 2,89/4,04 | 3,62-4,9 Соц.норма/сверх соц.нормы 6,03/8,42 3,15/4,39 6,83/9,52 5,24/7,32 3,15/4,39 | 3,62-4,9 Соц.норма/сверх соц.нормы 6,03/8,42 3,15/4,39 6,83/9,52 5,24/7,32 3,15/4,39 | 3,62-4,9 Соц.норма/сверх соц.нормы 6,78/9,49 3,54/4,95 7,69/10,72 5,90/8,24 3,54/4,95 |

Таблица 35

Тарифы для населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами

| № п/п | Группы потребителей одноставоч-ного тарифа и дифференци-ацией по зонам суток | Тариф, руб./кВт/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год 1 полугодие | 2023 год 2 полугодие | 2024 год 1 полугодие | 2024 год 2 полугодие | 2025 год 1 полугодие | 2025 год 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребители Соц. норма Сверх соц. нормы | 2,45-3,43 3,36 4,71 | 2,52-3,53 3,36 4,71 | 2,52-3,53 3,36 4,71 | 2,60-3,63 3,67 5,12 | 2,60-3,63 3,67 5,12 | 2,68-3,74 4,13 5,76 |

Таблица 36

Рост конечной цены на электроэнергию розничном  рынке для всех категорий потребителей

| № п/п | Тариф | В пределах социальной нормы городское население с газовыми плитами |  | Сверх социальной нормы городское население с газовыми плитами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1полугодие | 2 полугодие | 1полугодие | 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Тариф для конечных потребителей с НДС | 5,24 | 5,9 | 7,32 | 8,24 |
| 2. | Тариф для конечных потребителей без НДС | 4,367 | 4,917 | 6,100 | 6,867 |
| 3. | Тариф на передачу э/э | 2,588 | 2,767 | 4,321 | 4,717 |
| 4. | Сбытовая надбавка | 0,375 | 0,583 | 0,375 | 0,583 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Тариф для конечных потребителей с НДС | 4,81 | 5,24 | 6,73 | 7,32 |
| 2. | Тариф для конечных потребителей без НДС | 4,008 | 4,367 | 5,608 | 6,100 |
| 3. | Тариф на передачу э/э | 2,562 | 2,588 | 4,162 | 4,321 |
| 4. | Средневзвешенная цена покупки э/э на ОРЭМ | 1,285 | 1,399 | 1,285 | 1,399 |
| 5. | Сбытовая надбавка | 0,158 | 0,375 | 0,158 | 0,375 |
| 6. | Инфраструктурные платежи | 0,0043 | 0,0046 | 0,0043 | 0,0046 |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 7. | Тариф для конечных потребителей с НДС | 4,81 | 4,81 | 6,73 | 6,73 |
| 8. | Тариф для конечных потребителей без НДС | 4,008 | 4,008 | 5,608 | 5,608 |
| 9. | Тариф на передачу э/э | 2,469 | 2,469 | 4,069 | 4,069 |
| 10. | Средневзвешенная цена покупки э/э на орэм | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 1,394 |
| 11. | Сбытовая надбавка | 0,13741 | 0,13741 | 0,13741 | 0,13741 |
| 12. | Инфраструктурные платежи | 0,00279 | 0,00279 | 0,00279 | 0,00279 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф для конечных потребителей с НДС | 4,25 | 4,42 | 5,95 | 6,18 |
| 14. | Тариф для конечных потребителей без НДС | 3,5417 | 3,6833 | 4,9583 | 5,1500 |
| 15. | Тариф на передачу э/э | 2,1474 | 2,2709 | 3,5640 | 3,7375 |
| 16. | Средневзвешенная цена покупки э/э на ОРЭМ | 1,2613 | 1,2922 | 1,2612 | 1,2922 |
| 17. | Сбытовая надбавка | 0,1279 | 0,1150 | 0,1279 | 0,1150 |
| 18. | Инфраструктурные платежи | 0,0051 | 0,0053 | 0,0051 | 0,0053 |

14) в среднем износ ЛЭП составляет около 60%. Старение материала конструкции опор, проводов, арматуры и изоляторов вызывают увеличение повреждаемости ВЛ и рост количество отказов;

15) большинство используемых силовых трансформаторов на подстанциях физически устарели, их степень износа составляет 60 %. Они имеют значения потерь холостого хода и короткого замыкания, значительно уступающие характеристикам современных трансформаторов, что увеличивает годовые потери электроэнергии;

16) старение основных производственных фондов является общей проблемой топливно-энергетических комплексов в условиях увеличения потребностей энергопотребления, что является источником повышенного риска возникновения крупных аварий. Недостаточное инвестирование на обновление, техническое перевооружение основных производственных фондов генерирующих мощностей, подстанционного оборудования, магистральных и распределительных электрических сетей, а также продление срока эксплуатации оборудования в энергетической области посредством экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования имеет массовый характер и еще более усугубляет ситуацию. Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и уменьшения уровня технологических потерь в энергосистеме необходима реконструкция и техническое перевооружение основных фондов электроэнергетики.

292. Система газоснабжения:

1) за 2024 год общий объём реализованного природного газа в границах города Донецка составил порядка 43,11 млн. м³, основным потребителем которого является промышленные потребители (44 %);

2) на сегодняшний день наблюдается общее снижение потребления природного газа на 12,4 % по отношению к уровню 2023 года. Основной из возможных причин снижения потребления могла послужить частичная установка коммерческих приборов учёта, и как следствие переход на фактический учёт потребляемого ресурса;

3) основным потребителем сжиженного газа в границах города Донецка является население. За последние три года наблюдается общее снижение реализуемых объёмов по данному виду топлива приблизительно на 21,7%, в 2024 году общая реализация составила 31,5 тонн/год;

4) в таблице 37 отражена оценка предоставляемых услуг в системе газоснабжения;

| Таблица 37 Оценка показателей предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 за 10 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Общий объем реализуемого природного газа, в том числе: | млн.м3/год | 43,73 |  | 43,19 |  | 43,11 |  | 29,35 |  |
| 1.1 | население |  | 20,46 |  | 18,72 |  | 18,79 |  | 13,31 |  |
| 1.2 | промышленность и прочие потребители |  | 23,00 |  | 24,20 |  | 24, 05 |  | 15,85 |  |
| 1.3 | потребление природного газа на собственные нужды |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,19 |  |
| 2 | Количество аварийных заявок в системах газоснабжения и газопотребление | Ед. | 242 |  | 346 |  | 281 |  | 195 |  |

5) в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на сегодняшний день степень оснащённости приборами учёта газа для коммунально-бытовых и промышленных предприятий составляет 100%;

6) для населения плановая оснащенность составляет 100%, однако узлы учета расхода газа для населения установлены в 13496 домовладениях из 16862, что составляет 80%;

7) газораспределительные станции  предназначены для подачи газа потребителям (населенным пунктам, промышленным предприятиям и т. д.) в заданном количестве, с определенным давлением, необходимой степенью очистки, одоризации;

8) на ГРС осуществляются следующие технологические операции:

а) очистка газа от механических примесей и от конденсата;

б) подогрев (при необходимости) газа перед его редуцированием;

в) измерение расхода и количества природного газа;

г) снижение давления газа до требуемой  величины и  поддержание этой величины на выходе из ГРС в соответствии с требованиями нормативных документов (плюс/минус 10% от величины выходного давления ГРС);

д) одоризация газа;

9) нормированию подлежат выбросы вредных (загрязняющих) веществ от установленного технологического оборудования, перечень которых представлен в таблице 38.

Таблица 38

Перечень     загрязняющих     веществ,     выбрасываемых     в атмосферный воздух на ГРС и ГРП

| № п/п | Код | Название вещества | ПДК | (ОБУВ) | Источник выделения | Методика расчета и контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0410 | Метан | 50 | мг/м3 | Технологическое |  |
| 2. | 1716 | Одорант-СПМ | 5-Ю"5 | мг/м3 | оборудование | СТО Газпром 2-1.19-058-2006 «Инструкция по Нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС» |
| 3. | 0301 | Диоксид азота | 0,2 | мг/м3 |  |  |
| 4. | 0304 | Оксид азота | 0,4 | мг/м3 |  |  |
| 5. | 0330 | Диоксид серы | 0,5 | мг/м3 | Котельная, подогреватели газа |  |
| 6. | 0337 | Оксид углерода | 5,0 | мг/м3 |  |  |
| 7. | 0703 | Бенз/а/пирен | 5-Ю"6 | мг/м3 |  |  |

10) при эксплуатации ГРС допускаются выбросы природного газа (включающие одорант, если газ поступает одорированным), величина которых зависит от состава и типа установленного технологического оборудования;

11) источниками выделения продуктов сгорания природного газа на ГРС в зависимости от установленного оборудования могут быть:

а) подогреватели природного газа;

б) котельные малой производительности;

12) залповые (кратковременные) выбросы природного газа учитываются в годовых нормативах выбросов.

В проектах нормативов предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) дается расчетная оценка воздействия залповых выбросов на атмосферный воздух (мощность выбросов в г/с и приземное максимальное загрязнение в ближайшей жилой застройке);

13) аварийные выбросы не нормируются. Организуется учет фактических аварийных выбросов за истекший год, включаемых в годовую отчетность по форме № 2-ТП (воздух). Для их предотвращения разрабатываются и проводятся профилактические мероприятия;

14) для предупреждения и своевременной ликвидации утечек предусмотрен систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, сальниковых уплотнений, сварных и фланцевых соединений, трубопроводов;

15) размеры санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) устанавливаются для предприятий, зданий, сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье,  когда за пределами промышленных площадок уровень загрязнения превышает предельно допустимую концентрацию (далее - ПДК) и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает ориентировочно допустимой концентрации (далее - ОД К).

СЗЗ отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки (или ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта).

ГРС магистральных газопроводов с действующими одоризационными установками отнесены к третьему классу санитарной классификации с размером СЗЗ, равным 300 м. Размеры СЗЗ могут быть изменены по результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ;

16) время пребывания работников ГРС составляет 3,5-4 часов в смену в помещении зала редуцирования и 3,5 - 4 часов в смену на территории ГРС.Значения нормативных уровней звукового давления приведены в таблице  39.

Таблица 39

Нормативные уровни звукового давления

| № п/п | Наимено-ваниепомеще-ния | Предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Предельно-допустимые уровни звука дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | В помеще-нии зала нии зала | 31,5 | Допус-тимые | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 2. | Редуци-рования ГРС | ПО | 98 | 90 | 85 | 81 | 78 | 76 | 74 | 72 | 83 |
| 3. | на террито-рии ГРС | по | 98 | 90 | 85 | 81 | 78 | 76 | 74 | 72 | 83 |

17) в таблице 40 обозначен классификатор источников сбросов загрязняющих веществ дочерних обществ и организаций    ПАО «Газпром  газораспределение Ростов-на-Дону»;

Таблица 40

Классификатор источников сбросов загрязняющих веществ дочерних обществ и организаций    ПАО «Газпром  газораспределение

Ростов-на-Дону»

| № п/п | Наименование источника образования сточных вод | Источник сточных вод по производственно-технологическим признакам | Загрязняющие вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Технологическое оборудование ГРС | Производственные (промышленные), периодический источник, организованный сброс, механический (физический) метод очистки сточных вод | Взвешенные вещества, Нефтепродукты |
| 2. | Здания, сооружения, благоустройство | Хозяйственно-бытовые сточных вод, постоянный источник, организованный сброс, биологический метод очистки сточных вод.Поверхностные (ливневые), периодический источник, организованный сброс (неорганизованный сброс), механический(физический) метод очистки сточных вод | Растворенный Кислород, БПКп, Температура Цветность Запах Реакция среды рН Взвешенные вещества Сульфаты Хлориды Азот аммонийный Нитрат-ион Нитрит-ион Фосфаты Нефтепродукты.Железообщее.МетанолПАВДЭГ ТЭГ |

18) газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным.

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

а) стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

б) газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный оборудование     смонтировано     в     одном     или     нескольких     зданиях
контейнерного типа (блоках);

в) газорегуляторный  пункт шкафной  или  шкафной  регулирующий  пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов;

19) оборудование газорегуляторного пункта — фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты (за исключением стационарных) являются типовым изделием полной заводской готовности;

20) блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

21) потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой;

22) уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума  (газорегулирующего   оборудования)   в   блок - боксах   с   обшивкой   тепло- и звукоизолирующими    материалами    или    в    отдельном   здании    со    стенами    со звукоизоляцией;

23) для стационарных газорегуляторных пунктов, при расположении оборудования, источников постоянного шума (регуляторов давления газа) на открытой площадке, уровень шумового воздействия определяется расчетом;

24)  развитие газификации города Донецка должно осуществляться на основании перспективного баланса потребления газа, а также принятых в установленном порядке федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Порядок разработки и реализации указанных федеральных программ устанавливается Правительством Российской Федерации. Финансирование федеральных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций может осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;

25) розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ростовской области с 01.12.2023 по 30.06.2025 утверждены Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 30.11.2023 № 785;с 01.07.2025 утверждены Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 18.03.2025 № 31.

26) сведения о тарифах на природный газ за 2024-2025 годы для абонентов муниципального образования «Город  Донецк» представлены в таблице 41.

| Таблица 41 Розничные цены на природный газ, реализуемый населением города Донецка за 2024, 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление использования газа населением | Ед.изм. | Розничная цена на газ для населения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1. | Приготовление пищи (в отсутвие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 7,50 | 8,30 | 8,30 | 9,15 |  |  |  |
| 2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) при отсутвии центрального горячего водоснабжения) | руб./куб.м. | 7,46 | 8,19 | 8,19 | 9,02 |  |  |  |
| 3. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 7,50 | 8,30 | 8,30 | 9,15 |  |  |  |
| 2. Для отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Отопление жилых зданий | руб./куб.м. | 7,328 | 8,05 | 8,05 | 8,866 |  |  |  |
| 9. | Отопление нежилых помещений (гаражи и т.д.) | руб./куб.м. | 7,328 | 8,05 | 8,05 | 8,866 |  |  |  |
| 10. | Отопление теплиц | руб./куб.м. | 7,328 | 8,05 | 8,05 | 8,866 |  |  |  |

27) система газоснабжения  города Донецка эксплуатируется более 40 лет. Доля газопроводов, эксплуатирующихся более 35 лет, составляет 67 км или 13,6% от общей протяженности газопроводов. Все газопроводы, ГРП, отработавшие более нормативного срока, прошли техническое диагностирование, с продлением срока эксплуатации;

28) расчетная пропускная способность газопроводов низкого давления способна обеспечить всех существующих потребителей.  Для газоснабжения новых и перспективных кварталов жилой застройки необходимо строительство новых газопроводов и  ГРП;

29) расчетная пропускная способность газопроводов среднего давления способна обеспечить всех существующих коммунально-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных потребителей природного газа и большую часть перспективных потребителей, однако существует ряд проблемных вопросов по проектируемым инвестиционным площадкам, а именно:

а) для газоснабжения инвестиционной площадки № 2 (район птицефабрики индивидуального предпринимателя Строителева Олега Петровича) необходимо предусмотреть проектирование и строительство газопровода высокого давления Ду 300 от ГРС протяженностью 7,5 км, ориентировочной стоимостью, а также предусмотреть реконструкцию ГРС города Донецка с изменением давления на одном выходе ГРС с 0,3МПа до 0,6МПа;

б) для газоснабжения инвестиционной площадки № 3 (рекреационная зона) необходимо предусмотреть проектирование и строительство газопровода высокого давления Ду100 от проектируемого газопровода к инвестиционной площадке № 2, протяженностью 7,5 км;

30) основным сдерживающим фактором газификации города Донецка является недостаточная пропускная способность магистрального газопровода отвода к ГРС города Донецка Ду150мм, связанная со снижением давления газа в нем до 2,3 МПа, вместо проектной 55 МПа, на данный момент возможность дополнительной транспортировки составляет 3 тыс.м3/час при необходимых 18 тыс.м3/час. Данный вопрос может быть решен при выполнении проектирования и строительства магистрального газопровода-отвода Ду500мм ориентировочной протяженностью 12 км.

293. Система теплоснабжения:

1)  показатели  работы системы централизованного теплоснабжения ДРТС отражены в таблице 42;

Таблица  42

Показатели  работы системы централизованного теплоснабжения Донецкого района тепловых сетей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2022 г. | Значение показателя за 2023 г. | Значение показателя за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем фактического отпуска тепловой энергии от котельных | Гкал | 90658 | 89966 | 89686 |
| 2. | Объем топливно-энергетических ресурсов, фактически затраченных на отпуск тепловой энергии от котельных | т.у.т. | 16223 | 15906 | 15811 |
| 3. | Фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения | % | 14,00 | 13 | 13 |
| 4. | Количество систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), всего из них: | штук | 4 | 4 | 4 |
| 4.1. | систем открытого теплоснабжения (горячего водоснабжения) | штук | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Протяженность сетей централизованного теплоснабжения в двухтрубном исполнении | км | X | 33,948 | 33,948 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Количество населения муниципального образования, подключенного к централизованному теплоснабжению | чел. | X | 7721 | 7653 |
| 7. | Градусосутки отопительного периода 3 | С°/сутки | X | 3101 | 3101 |

2) учет отпущенной  тепловой энергии на котельных ДРТС осуществляется по приборам учета, либо расчетным методом - по потребленному топливу;

3) перечень  источников тепловой энергии с указанием наличия установленных приборов учета  отпущенной  тепловой энергии   и рекомендации по необходимости установки дополнительных приборов учета, представлены в  таблице  43.

Таблица 43

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети от источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Способ учета тепловой энергии |  | Планы по установке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ определения | Тип прибора | Необходимость установки приборов учета тепловой энергии | Период установки (Г од) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ДЮСШ, переулок Победы,15 | приборный | СПТ -961 | нет | 2014 |
| 2. | Микрорайон 3, улицаСтадион- ная,99а | приборный | СПТ -961М | нет | 2013 |
| 3. | Стадионная, улица Краснова,11а | приборный | ВКТ-5 | нет | 2005 |
| 4. | Улица Ульянова,11а, | приборный | СПТ -961М | нет | 2005 |
| 5. | Улица К.Маркса,29 (гвс) | расчетный | - | нет | - |
| 6. | Улица К.Маркса,29 (отопление) | приборный | ВКТ-5 | нет | 2005 |
| 7. | Квартал ВГСЧ, 1б, строение 1 | приборный | СПТ -961 | нет | 2014 |
| 8. | Улица Горького,79 | расчетный | - | нет | - |
| 9. | Переулок Гагарина,9а | приборный | СПТ -961 | нет | 2014 |
| 10. | Улица Королева,12б | приборный | СПТ -961 | нет | 2013 |
| 11. | Квартал 12, участок 27 | приборный | Вкт-7 | нет | 2013 |
| 12. | Переулок Чапаева,1а | приборный | Вкт-7 | нет | 2005 |
| 13. | ЦТП-1, улица Краснова,11а | расчетный | - | нет | - |
| 14. | ЦТП-2, переулок Гайдара,34б | расчетный | - | нет | - |
| 15. | ЦТП-3, микрораон 14, д.5в | расчетный | - | нет | - |

4) различные компоненты продуктов сгорания топлива - примесные выбросы при выходе в атмосферу содержат продукты реакций в твердой, жидкой и газовой фазах;

5) изменения состава выбросов после их выхода могут проявляться в виде: осаждения тяжелых фракций; распада на компоненты по массе и размерам; химические реакции с компонентами воздуха; взаимодействия с воздушными течениями, облаками, атмосферными осадками, солнечным излучением различной частоты. В результате состав выбросов может существенно измениться, могут образоваться новые компоненты, поведение и свойства - частности, токсичность, активность, способность к новым реакциям;

6) качество атмосферного воздуха является одним из факторов, формирующих состояние окружающей среды и здоровья населения города Донецка.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят формальдегид, диоксид азота, акролеин, 3, 4 бенапирен;

7) установление предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с приказом Росстандарта от 08.10.2019 №888-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации;

8) основными видами примесных выбросов энергетических объектов, поступающих на поверхность гидро - и литосферы, являются твердые частицы, выносимые в атмосферу дымовыми газами и оседающие на поверхность (пыль, зола, шлаки), а также горючие компоненты продуктов обогащения, переработки и транспортировки топлив. Весьма вредными загрязнениями поверхности     гидро - литосферы является жидкое топливо, его компоненты и продукты его потребления и разложения;

9) контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу на источниках, подлежащих  контролю ДРТС, согласно плану графику, включенному в проект нормативов ПДВ, разработанного для предприятия в 2015 году. Работа выполнена в декабре 2018 года сотрудниками общества с ограниченной ответственностью «Экологическая фирма  «Атмосфера - Юг» (далее - ООО «Экологическая фирма  «Атмосфера - Юг»),  на основании договора между АО «Донэнерго»  и ООО «Экологическая фирма  «Атмосфера–Юг».

10) ДРТС осуществляет свою деятельность  на одиннадцати производственных территориях:

а) производственная площадка № 1, котельная 2 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, улица Стадионная,99а;

б) производственная площадка № 2, котельная 3 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, улица  Краснова, 11;

в) производственная площадка № 3, котельная 4 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, улица Ульянова, 9а;

г) производственная площадка № 4, котельные №№ 5, 6 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, улица К.Маркса, 29;

д) производственная площадка № 5, котельная № 7 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, квартал ВГСЧ;

е) производственная площадка № 6, котельная № 8 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, улица М.Горького, 79;

ё) производственная площадка № 7, котельная № 9 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, квартал ВГСЧ;

ж) производственная площадка № 8, котельная № 10 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, улица Королева, 12б;

з) производственная площадка № 9, котельная № 11 предприятия, расположенная  по адресу: город Донецк, квартал 12;

и) производственная площадка № 10, котельная № 12 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, переулок Победы, 15-в;

й) производственная площадка № 11, котельная № 13 предприятия, расположенная по адресу: город Донецк, переулок Чапаева, 1а;

11) за период, прошедший со времени установления нормативов ПДВ, не отмечалось увеличение производственной деятельности предприятия, а также его перепрофилирование, связанное с изменением качественного и количественного состава выбросов;

12) контроль соблюдения нормативов ПДВ инструментальным методом выполнен для 12 источников выбросов (источники  №№  0001, 0006, 0011, 0015, 0019, 022, 0025, 0029, 0032, 0036, 0041, 0044). При этом определены аэродинамические, материологические и геометрические характеристики источника выбросов, выполнен отбор и химический анализ проб газовоздушной смеси на содержание загрязняющих веществ;

13) при измерении концентраций загрязняющих веществ в выбросах использовались методы, имеющие соответствующие пределы обнаружения для каждого определяемого вещества.

За период, прошедший со времени установления нормативов ПДВ, не произошло изменения валового количества выбросов предприятия, а именно:

а) качественный состав выбросов не изменился;

б) аэродинамические и геометрические характеристики обследованного источника в целом не изменились;

в) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для контролируемого источника не превышают установленных нормативов ПДВ;

14) контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ проводился методом прямых инструментальных замеров (измерение концентраций загрязняющих веществ и объемов газовоздушной смеси в вентиляционных трубах);

15) контроль проводился на двенадцати источниках выброса загрязняющих  веществ в атмосферу по четырем  загрязняющим веществам для которых установлены нормативы ПДВ. Для вещества бензапирен (ист. № 0001№ 0006) контроль выполнен методом поверочного расчета. Контроль проводился в соответствии с нормативными документами;

16) ежегодно Региональной службой по тарифам Ростовской области утверждаются тарифы на тепловую энергию с разбивкой по полугодиям. Единый тариф на теплоэнергию указан в таблице 44.

Таблица 44

Единый тариф на теплоэнергию

| № п/п | Тариф на теплоэнергию руб./Гкал., с НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023год 1 полугодие | 2023 год 2 полугодие | 2024 год 1 полугодие | 2024год 2 полугодие | 2025 год 1 полугодие | 2025 год 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 4243,46 | 4243,46 | 4243,46 | 4972,54 | 4972,54 | 6884,87 |

17) Рост конечной цены на теплоэнергию для всех категорий потребителей отражен в таблице 45;

Таблица 45

Рост конечной цены на теплоэнергию для всех категорий потребителей

| № п/п | Тариф для конечных потребителей с НДС | 1полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2022 |  |  |  |
| 1. | Тариф для конечных потребителей с НДС | 1,02 | 1,06 |
| 2023 год |  |  |  |
| 2. | Тариф для конечных потребителей с НДС | 1,3 | 1,2 |
| 2024год |  |  |  |
| 3. | Тариф для конечных потребителей с НДС | 0 | 1,2 |
| 2025 год |  |  |  |
| 4. | Тариф для конечных потребителей с НДС | 0,85 | 1,38 |

18) на основании анализа существующего положения в ДРТС можно выделить следующие характерные проблемы:

а) снижающие эффективность работы системы;

б)  низкий коэффициент использования мощности;

в) отсутствие запорной арматуры на распределительных и квартальных сетях;

г) высокий процент износа тепловых сетей;

19) оптимизация схемы теплоснабжения предусматривает выполнение следующих мероприятий:

а) техническое перевооружение  котельной №3 по ул. Краснова,11а в г. Донецке РО. Установка блочно- модульной котельной;

б) техническое перевооружение ЦТП-3 в 14-м микрорайоне г. Донецка РО. Установка котельного оборудования.

294. Системы водоснабжения и водоотведения:

1) в 2024 году водоснабжающим предприятием МУП «Исток» добыто воды собственными силами в объеме 2324,32 тыс.м³, от плана 2712,85 тыс.м³, то есть отклонения – 388,53 тыс.м³.

Динамика полезного отпуска водоснабжения и водоотведения отражена в приложениях 21-22 к настоящей Программе;

2) реализация составила 1528,26 тыс.м³ и 103708,72 тысяч рублей при плане 1435,79 тыс.м³ .

3) по водоотведению ситуация сложилась следующим образом: пропущено сточных вод за 2024 год в объеме 1904,94 тыс.м³, что составляет  153,50 % от плана  1241,02 тыс.м³.

Фактическая реализация составила 1187,62 тыс.м³ на сумму 44099,99 тысяч рублей с НДС ;

4) финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации ее производственной программы обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг по тарифам, установленным

для данной организации. Однако действующие тарифы 2024-2025 годов и объемы реализации не обеспечивают необходимый объем денежных средств от реализации для выполнения производственных программ и выхода на безубыточный режим работы;

5) анализ полезного отпуска водоснабжения и водоотведения отражен в приложениях 23-24 к настоящей Программе;

6) на 1 января 2025 года предприятием МУП «Исток» обслуживается:

а) 14660 абонентов населения;

б) 67 бюджетных организаций, из них: 40 за счет средств местного бюджета; 17 за счет средств областного бюджета; 10 за счет средств федерального бюджета;

в) 451 других абонентов, в том числе: 207 индивидуальных предпринимателей,79 юридических лица, другие – 133единици;

г) 2 управляющие компании, 18 товариществ собственников жилья, 2 жилищно – строительных кооператива, 1 садоводческое  товарищество, 2 ТСН, 1 ЖСПК, 1 ЖК;

7) в 2025 году (на основании средних показателей за последние три фактических года) предприятием планируется подать в город воды в объеме 2670 тыс.м³ (7315м³\сутки), полезный отпуск по водоснабжению планируется в объеме 1602,02 тыс.м³ (4389 м³\сутки), по водоотведению планируется в объеме 1353,7 тыс.м³(3709 м³\сутки);

8) в соответствии с изложенным, учитывая реальные обстоятельства состояния водопроводно-канализационного хозяйства города Донецка и реальные объемы потребления воды, неучтенные расходы питьевой воды, наличие в городе Донецке предприятий, численности населения и динамики ее изменения, а также потенциально новых абонентов                                             МУП «Исток» планируется при расчете тарифа на 2025-2026  годы увеличить уровень реализации по водоснабжению на 30,73 тыс. м³ от факта 2024 года или ежемесячный прирост в 2,5 тыс. м³. По водоотведению план также планируется с небольшим ростом в сравнении с 2023 годом на 39,8 тыс. м³ или 3,3 тыс. м³ ежемесячного прироста.

В результате приведение реализации по водоснабжению и водоотведению к реальному потреблению предприятие планирует улучшить финансовое состояние предприятия;

9) расходы по обычным видам деятельности учитываются в разрезе видов деятельности.

В МУП «Исток» установлен следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету:

а) водоснабжение, в том числе:

добыча подземных вод хозяйственно-питьевого назначения;

сбор и очистка воды;

б) распределение воды;

в) водоотведение, в том числе:

прием, транспортировка и очистка стоков от жилого фонда и организаций;

сбор и обработка сточных вод;

10) по итогам работы за 2024 год на предприятии сложились убытки от основного вида деятельности в размере 26205,00 тысяч рублей. Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 05.12.17 № 67/15«О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Исток» для МУП «Исток (ИНН 6145010490), г.Донецк, на 2025 год» были утверждены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2025 финансовый год.

Утвержденный объем затрат на услуги водоснабжения за 2024 год составил 23803,77 тысяч рублей, на услуги водоотведения - 20856,43 тысяч рублей. Фактические же затраты предприятия на услуги водоснабжения составили- 92603,20 тысяч рублей, что составляет 289 % использования тарифного плана; на услуги водоотведения- 20485,50 тысяч рублей, что составляет98,2% использования тарифного плана. По итогам 1 квартала 2025 года предприятием по основному виду деятельности получены убытки в размере -8979 тысяч рублей. Всего по предприятию финансовый результат составил -6820 тысяч рублей;

11) структура себестоимости продукции представлена в приложении 25 к настоящей Программе.

Из данных, представленных в приложении 25 к настоящей Программе расходов, включаемых в себестоимость водопотребления и водоотведения, видно, что основную долю в структуре расходов составляет зарплата с отчислениями - 50%, далее затраты на электроэнергию - 29 %, капитальный ремонт - 3%, текущий ремонт - 3%, расходы на амортизацию - 5%, расходы предусмотренные на налоги - 2%, прочие расходы - 9%;

12) на балансе предприятия имеется два выпуска сточных вод:

а) городские очистные сооружения канализации (выпуск №1):

сброс сточных вод осуществляется через балку Амелькина, на 0,8км (склон балки с правой стороны) в реку Большая Каменка на 12 км (сопряжение балки с рекой с левого берега) по самотечному трубопроводу (1000мм, L=500м), находящемуся под землей.

Главными целями настоящей программы является повышение эффективности, стабильности функционирования системы ВКХ города, ликвидация сверхнормативного износа основных фондов, обеспечение дальнейшего развития систем и объектов ВКХ, повышение качества оказываемых услуг водоотведения населению и другим потребителям города.

Единственным предприятием, которое оказывает услуги по водоотведению на территории города, является МУП «Исток»;

13) технологический процесс по водоотведению МУП «Исток».

В настоящее время в МУП «Исток» переданы новых очистных сооружения по проекту «Реконструкция очистных сооружений и строительство сетей канализации в г. Донецке Ростовской области».

Реконструкция и модернизация водопроводных и канализационных сооружений предусмотрена муниципальной программой «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Донецк» и энергоэффективность» (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации города Донецка от 09.01.2019 № 3. По новому комплексу ОСК сточные воды проходят полную механическую и биологическую очистку, доочистку и обеззараживание с доведением качества до рыбохозяйственных нормативов, что позволяет МУП «Исток» обеспечить надежную и эффективную очистку сточных вод.

Городские очистные сооружения канализации (выпуск №1)

Сброс сточных вод осуществляется в реку Большая Каменка.

Код водного объекта 05010400512107000013747, код ВХУ 05.01.04.005, 214 км по пр. берегу р. Северский Донец, 12,5 км от устья, 48°18'53'' СШ  39°58'34'' ВД (WGS 84); 542955.04, 2225412.42 (МСК 61), границы водного объекта: местоположение участка - Ростовская область, протяженность – 27 км, площадь водосбора – 1810 км2.

Категория водного объекта – высшая.

Выпуск сточных вод поверхностный сосредоточенный.

Городские очистные сооружения канализации находятся по адресу ул. Казакова 82.

Проектная производительность очистных сооружений канализации (ОСК) - 3650 тыс. м3/год, 10,0 тыс.м3/сут., 416,7 м3/час, 0,116 м3/с.

Сооружения очистки сточных вод.

В качестве оборудования механической очистки предусмотрена:

две модульные установки производительностью 650 м3/час каждая (в состав модульных установок входит ступенчатые решетки ST 14S/850/5 c прозором 5,0 мм, N=1.5 кВт, гидравлические прессы твердых отходов SP 250/600, N=3 кВт и песколовок MIL 180 N общ.=2,6 кВт.).

Для сглаживания пиковых поступлений на ОСК сточных вод предусмотрен:

резервуар КНС (двухсекционный приемный резервуар, каждая секция размером 12*17,2 м).

В состав сооружений биологической очистки входят:

аэротенки (4 технологические линии, каждая размером 39*8 м, глубина 6,0 м.);

вторичные отстойники (8 вторичных отстойника, размер каждого 19*4 м.).

После вторичных отстойников очищенные сточные воды попадают в четырех секционный биореактор:

1-я аэробная зона (5,3*9,5 м, глубина 4,5 м);

2-я аэробная зона (5,3*9,5 м, глубина 4,5 м);

аноксидная зона  (5,3*10,2 м, глубина 4,5 м);

зона отдувки ( 5,3*3,2 м, глубина 4,5 м).

Сточные воды после смешения с реагентами поступают  в камеру хлопьеобразования (КХО оснащена мешалками N=0,25 кВт).

После КХО сточные воды поступают в распределительный канал дисковых фильтров и по нему в дисковые фильтры.

Отфильтрованные воды собираются в канале и далее трубопроводом подаются в установки УФ обеззараживания (марка ОДВ -400Са-350 Q=350м3/час, N=11 кВт, 2 рабочих и 1 резервная).

После ультрафиолетовой установки очищенные и обеззараженные сточные воды поступают в емкость очищенных и обеззараженных сточных вод, из которой переливом в самотечном режиме отводятся из здания очистных сооружений канализации.  Сточные воды по коллектору диаметром 573, протяженностью 1325 метров, поступают в бетонный и лоток и далее в р. Большая Каменка.

На сбросе  сточных  вод  установлен  расходомер с интегратором

-акустический ЭХО-Р-03.

На трубопроводе очищенных и обеззараженных сточных вод устанавливается пробоотборник.

Отбор проб для технологического контроля сточных вод осуществляется эксплуатационной службой в физико-химической лаборатории, расположенной в отдельно стоящем здании АБК.

14) проектные показатели качества сточных вод

В качестве нормируемых показателей качества сбрасываемых сточных вод определены следующие вещества:

- взвешенные вещества;

- БПКполн;

- минерализация (сухой остаток);

- хлориды;

- сульфаты;

- азот аммонийный/ион аммония;

- нитрит ион;

- нитрат ион;

- фосфаты;

- железо общее;

- СПАВ;

- нефтепродукты;

- сульфиды.

Выбор данных показателей обусловлен спецификой поступающих на очистку сточных вод. Сточные воды, поступающие  на  очистные  сооружения  канализации,  по  составу  и  концентрации  соответствуют  качеству  хозяйственно-бытовых  сточных вод. Ввиду того, что очистные сооружения только введены в эксплуатацию и ранее сброс не осуществлялся предоставить фактические концентрации нет возможности. Проектные показатели сточных вод указаны в таблице 46.

Таблица 46

| Наименование загрязняющего вещества | ПДК в водных объектах рыбохозяйст-венного значения | Фоновая концентрация ЗВ в водном объекте | Проектные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВЫПУСК №1 |  |  |  |
| Взвешенные вещества | 3.0 | 31,3 | 3.0 |
| БПКполн мг О2 /дм3 | 3,0 | 5,25 | 3.0 |
| ХПК | 30.0 | 27,05 | 30.0 |
| Сульфиды | отс | отс | отс |
| Минерализация по сухому остатку | 1000,0 | 1417,4 | 1000,0 |
| Хлориды | 300,0 | 198,3 | 300,0 |
| Сульфаты | 100,0 | 376,4 | 100,0 |
| Аммоний -ион | 0,5 | 1,04 | 0,5 |
| Нитрит-ион | 0,08 | 0,12 | 0,08 |
| Нитрат-ион, | 40,0 | 1,44 | 40,0 |
| Фосфаты (Р) | 0,2 | 0,089 | 0,2 |
| Железо общее | 0,1 | 0,264 | 0,1 |
| СПАВ анионоактивный | 0,5 | 0,03 | 0,5 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,051 | 0,05 |

15) расчетные значения расходов, поступающих на вход очистных сооружений приведены в таблице 47.

Таблица 47

| Расход | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Максимальный расчетный суточный | м3/сутки | 10150 |
| Средний суточный за год | м3/сутки | 8000 |
| Среднечасовой за средние сутки | м3/ч | 333 |
| Среднечасовой за максимальные сутки | м3/ч | 423 |
| Максимальный часовой в максимальные сутки | м3/ч | 670 |
| Секундный расход в максимальный час | м3/с | 0,186 |

16) анализ полезного отпуска

В 2023 году предприятием пропущено сточных вод 1904,94 тыс.м3. при плане 1241,02 тыс.м3. Отклонение составило 663,92 тыс. кубических метров.

Реализация составила 1187,62 тыс.м3 при плане 1241,02 тыс. кубических метров.

На период регулирования 2024 года предприятие планирует реализацию по факту 2024 года. На 2025- 2026 годы планируется (заявляется предприятием на основании соответствующих расчетов) реализация услуг в следующей разбивке приведенная в таблице 48.

Таблица 48

|  | Тыс.м3 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение | Всего | 1233,34 |
|  | Население | 714,28 |
|  | Бюджет | 82,10 |
|  | Прочие | 436,96 |
|  | Пропущено сточных вод | 1233,34 |

За длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, одновременно возросли требования к качеству очищенных стоков, что вызывало необходимость проведения (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения;

17) в целях развития системы водоснабжения города, приведения их в надлежащее санитарно-техническое состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, проводимых МУП «Исток», необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения.

Развитие рынка по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города;

18) основными задачами для  МУП «Исток» являются :

а)поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия;

б) модернизация существующих сетей и сооружений для решения проблем качества питьевой воды;

в)плановая реновация изношенных водоводов магистральных и разводящих сетей;

19) на сегодняшний день для реализации поставленных задач и более эффективного использования финансовых ресурсов, укрепления финансового состояния предприятия МУП  «Исток»,Администрацией города Донецка необходимо выполнить проектно-сметные решения и строительство по нижеперечисленным пунктам:

а) разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей, ограниченных улицами Ростовская и Ковалева;

б) разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей, по ул. Пограничная;

в) разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей, ограниченных улицами Советской Армии и переулком Короткий;

г) строительство водопроводной сети диаметром 110 мм, по ул. Пограничная, протяженностью 2 480 м;

д) строительство водопроводных сетей диаметром 63–110 мм, ограниченных улицами Ростовская и Ковалева, протяженностью 2 160,00 м;

е) строительство водопроводных сетей диаметром 63–110 мм, ограниченных улицей Советской Армии и переулком Короткий, протяженностью 3 000,00 м.

295.  Система обращения с отходами:

1) финансово-хозяйственная деятельность по сбору, транспортировке, вывозу и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов осуществляется согласно заключенным договорам с потребителями, которыми являются организации и население города  Донецка;

2) договоры с организациями, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность  на территории  города  Донецка заключены непосредственно с  региональным оператором ООО «ЭкоЦентр»;

Источниками образования ТКО кроме жилищного фонда и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия;

3) существующая на сегодняшний день в  городе Донецке система сбора мусора организована таким образом, что сбор ТКО и приравненных к ним промышленных отходов от населения муниципального сектора осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерных площадках;

4) в настоящее время на территории города Донецка применяются контейнеры вместимостью 0,75, 1 м3 из листовой стали, а также 1,1 м3 пластиковые. Стальные контейнеры менее подтверждены разрушению при возгорании в них ТКО. Более длительный временный ресурс использования стальных контейнеров по сравнению с пластмассовыми, делает их предпочтительными;

5) морфологический состав твердых коммунальных отходов это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе.

Морфологический состав различается по климатическим зонам Российской Федерации.

Морфологический состав твердых коммунальных отходов, представлен в таблице 49;

Таблица 49

Морфологический состав твердых коммунальных отходов, % по массе

| № п/п | Компонент | Процентное содержание, % | Код по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Бумага, картон | 31 | 1870000000000 | 5 |
| 2. | Пищевые отходы | 32,5 | 1180000000000 | 5 |
| 3. | Дерево | 3,5 | 1700000000000 | 5 |
| 4. | Черный металлолом | 1,5 | 3510100000005 | 5 |
| 5. | Цветной металлолом | 5 | 3530300000005 | 5 |
| 6. | Текстиль | 5,5 | 5810000000000 | 5 |
| 7. | Пластмасса | 5 | 5710000000000 | 5 |
| 8. | Стекло | 5 | 3910000000004 | 4 |
| 9. | Кости | 1,5 | 1310000000005 | 5 |
| 10. | Кожа, резина | 2,5 | 5700000000000 | 5 |
| 11. | Камни, штукатурка | 2 | 9170050000005 | 5 |
| 12. | Прочее | 1-2 | - | 4-5 |
| 13. | Отсев (менее 15 мм) | 4-6 | - | 4-5 |

6) основными составляющими ТКО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло. Следует отметить, что в таблице 50 представлены усредненные данные в целом по году.

Фракционный состав твердых коммунальных отходов - это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера. В таблице фракционный состав ТКО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу 50 не вошли данные о крупногабаритных отходах.

Ориентировочный фракционный состав ТКО, % по массе представлен в таблице 50;

Таблица 50

Ориентировочный фракционный состав ТКО, % по массе

| № п/п | Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бумага, картон | 3-8 | 8-10 | 9-11 | 7-8 | 2-5 |
| 2. | Пищевые отходы | - | 0-1 | 2-10 | 7-12,6 | 17-21 |
| 3. | Дерево | 0,5 | 0-0,5 | 0-0,5 | 0,5 | 0-0,5 |
| 4. | Черный металлолом | - | 0-1 | 0,5-1 | 0,8-1,6 | 0,3-0,5 |
| 5. | Цветной металлолом | 0,2 - 1,3 | 1-1,5 | 0,5-1 | 0,3-0,8 | 0-0,6 |
| 6. | Текстиль | 0 - 0,2 | 0,5-1 | 1-2,2 | 1-2,5 | 0,2-0,5 |
| 7. | Пластмасса | - | 0-0,3 | 0,3-1 | 1-2 | 1-1,6 |
| 8. | Стекло | - | - | - | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 |
| 9. | Кости | - | 0-1 | 0,5-2 | 0,5-1,5 | - |
| 10. | Кожа, резина | - | - | 0,2-1 | 0,5-1,8 | 0,5-2 |
| 11. | Камни, штукатурка | 0-0,3 | 0,2-0,6 | 0-0,5 | 0-0,4 | 0-0,5 |
| 12. | Прочее | - | - | - | - | 4-6 |
| 13. | Отсев (менее 15 мм) | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

7) плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой  и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре.

Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке;

8) экологические проблемы города  Донецка типичны для многих территорий Российской Федерации: нерешенные проблемы утилизации отходов, загрязнение водных объектов и атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт и промышленные предприятия;

9) в настоящее время просматривается тенденция к уменьшению загрязнения атмосферы за счет установки газового оборудования на автомобили (22% от общего количества) и приобретения новых автомобилей, изготовленных с учетом последних экологических норм, а также оснащения промышленных предприятий новыми установками для очищения выбросов и вводом технологий производств на сжиженном газе.

Важное воздействие на экологическую ситуацию оказывает наличие зеленых насаждений на территории города Донецка.

Площадь озеленения территории в городе Донецке отражена в таблице 51;

Таблица 51

Площадь озеленения в городе Донецке

| № п/п | Площадь территорий | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь земель населенных пунктов, в том числе | Га | 11 Га |
| 2. | Общая площадь зеленых насаждений в пределах населенных пунктов, в том числе |  | 1185 |
| 3. | Насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) |  | 34 |
| 4. | Лесопарков |  | 1151 |

10) вывоз и размещение твердых бытовых и промышленных осуществляется региональным оператором ООО «Эко Центр» на полигон ТКО в г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл.;

11) строительные отходы относятся к классу неопасных отходов, прежде всего, необходима первичная сортировка такого рода мусора на древесные и не древесные фракции. Древесина используется как материал для отопления.

Строительные и растительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам и вывозятся по отдельному договору по нерегулируемым тарифам.

Объем образования строительных отходов определяется при составлении проектно - сметной документации на строительство, ремонт, реконструкцию, снос зданий и сооружений в технической части единичных расценок (ТЕР, ФЕР). В тех случаях, когда проектно-сметная документация не разрабатывается, объем строительных отходов определяется по факту их образования;

12) ртутьсодержащие отходы представляют собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента (далее - ОРЛ). Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Донецка, в том числе прием отработанных  ртутьсодержащих ламп от населения, осуществляют специализированные  организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах исключающих повреждение тары, либо в специализированных контейнерах для сбора, хранения, транспортировки отработанных люминесцентных и других ламп, приборов с ртутным заполнением, имеющих сертификат соответствия;

13) особую опасность в эпидемиологическом и экологическом отношении представляют медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений);

14) одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для  населения муниципального образования «Город Донецк»;

15) Приказ Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 №378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» определяет основные принципы и методы установления индексов с учётом доступности коммунальных услуг и уровня благоустройства жилищного фонда;

16) существующая на сегодняшний день в городе Донецке система сбора и вывоза ТКО имеет недостатки и нуждается в модернизации для улучшения экологической ситуации в городе Донецке. Санитарная очистка от твердых коммунальных отходов является обязательным элементом жизнеобеспечения городов и одной из важнейших экологических проблем;

17) Основной задачей является определение методов сбора, вывоза и обезвреживания ТКО, образующихся на всей территории города Донецка, а также количества необходимого специального автотранспорта для обеспечения их регулярного и эффективного  вывоза. Наиболее оптимальным способом достижения этой задачи является развитие и совершенствование существующей системы путем:

а) приобретения необходимого количества контейнеров и бункеров;

б) обустройства необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;

18) анализ сложившейся практики применения контейнеров для сбора ТКО показал, что оптимальными для условий  ТКО муниципального образования  «Город Донецк» являются контейнеры, изготавливаемые из листовой стали для ТКО объемом 0,75 м³;

19) при сборе ТКО трудности возникают при проезде собирающего мусоровоза к месту расположения мусоросборных контейнеров. Для обеспечения нормальной работы собирающих мусоровозов необходимо иметь развитую сеть проездов к контейнерным площадкам с несущей способностью дорожного покрытия, обеспечивающей проезд техники с нагрузкой на ось не менее 13 т. Для свободного разворота современного собирающего мусоровоза шириной не менее 2,5 м минимальная ширина проезда должна быть не менее 3,5 м при отсутствии стоянки автомашин и при одностороннем движении, а минимальные радиусы разворота для главных и второстепенных внутриквартальных дорог должны быть не менее 30 м (для подъездов к отдельным зданиям). Эта проблема решается с помощью использования контейнеров на колесиках. Контейнеры на колесиках доставляются вручную к мусоровозу, оборудованному подъемно-опрокидывающим устройством для разгрузки контейнера и механизмом для уплотнения мусора в кузове. Организация сбора, перегрузка ТКО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы;

20) для установки на контейнерных площадках населенных пунктов применяются несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 и бункеры объемом 8,0-24,0 м3. Их конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов.

В таблице 52 представлена характеристика выпускаемых контейнеров и бункеров;

Таблица 52

Характеристики выпускаемых контейнеров и бункеров

| № п/п | Характеристика | Контейнеры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем, м3 | 0,55 | 0,75 | 8,0 |
| 2. | Масса, кг | 90 | 105 | 550 |
| 3. | Размеры, мм: - длина - ширина - высота | 980 950 875 | 980 950 1155 | 3480 1850 1420 |

21) в качестве основного действующего направления сбора и удаления ТКО на территории города Донецка предлагается:

а) сбор ТКО по системе несменяемых контейнеров – многоэтажная застройка (два  и более этажей);

б) бесконтейнерный сбор отходов в частном секторе;

22) методом обезвреживания ТКО является ликвидационный метод, предусматривающий захоронение отходов на свалках и полигонах с расчетом на их последующую рекультивацию;

23) полигоны твердых коммунальных отходов это природоохранные сооружения, обеспечивающие при захоронении отходов полную санитарно - эпидемиологическую безопасность для населения близлежащих жилых районов и обслуживающего персонала полигона; защиту от загрязнения почвы, воздушного бассейна, грунтовых и поверхностных вод; статическую устойчивость отходов с учетом динамики уплотнения, газовыделения и гидрогеологических условий; рациональное использование и экономию территории за счет уплотнения отходов. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обязывает осуществлять обращение с отходами производства и потребления способами, которые являются безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые соответствуют санитарным правилам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Детально санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов установлены СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются специально оборудованными сооружениями, предназначенными для размещения (хранения, захоронения) отходов;

24) для проведения рекультивации в обязательном порядке разрабатывается проектно-сметная документация, что требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

а) проведения комплекса инженерных изысканий, включающих в себя экологические, гидрогеологические, геологические, почвенные, исследования атмосферы, проверка отходов на радиоактивность и тому подобное);

б) решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использование биогаза, устройство экранов и так далее;

Глава 18. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов  в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

296.  В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ - 261), энергетический ресурс это  носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

297. В целях реализации требований указанного  Федерального закона  постановлением Администрации города Донецка от  13.12.2013 № 2046 утверждена муниципальная программа муниципального образования              «Город Донецк» «Энергоэффективность» (далее - Программа энергосбережения). В дальнейшем муниципальная программа претерпела изменения и стала подпрограммой в муниципальной программе муниципального образования  «Город Донецк» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения муниципального образования «Город Донецк» и энергоэффективность» утвержденной постановлением Администрации города Донецка от 09.01.2019 №3.

В Программе энергосбережения нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные для Российской Федерации, как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся как в стране, так и в городе Донецке.

298. При разработке Программы энергосбережения были учтены особенности инфраструктуры и социально-экономической сферы города Донецка.

299. Анализ показателей удельных величин потребления энергетических ресурсов  в МКД и бюджетной сферы города Донецка 2024 года, в сравнении с аналогичными показателями 2023 года выявил величины отклонения значений удельных расходов энергоресурсов, которые обусловлены следующими факторами:

1) удельная величина потребления электрической энергии в МКД в 2024 году составила 633,2 кВт/ч, по сравнению с 2023 годом (613,1 кВт/ч) прослеживается увеличение потребления электроэнергии в МКД города Донецка. Расход электричества связан с нерациональным использованием бытовых приборов населением города Донецка в многоквартирных домах;

2) удельная величина потребления тепловой  энергии в МКД города Донецка в 2024 году составила 0,09 Гкал, по сравнению с 2023 годом показатель остался на этом же уровне;

3) удельная величина потребления горячей воды в МКД в 2024 году составила 12,1 м³ на 1 проживающего. По сравнению с 2023 годом (12.1 куб. метров на 1 проживающего) показатель не изменился;

4) удельная величина потребления холодной воды в МКД в 2024 году составила 24,5 м³ на 1 проживающего.

По сравнению с 2023 годом (24,3 м³) прослеживается увеличение потребления холодной воды в МКД. Увеличение связано с нерациональным потреблением холодной воды населением города Донецка;

5) удельная величина потребления природного газа в МКД в 2024 году составила  279,6 м³ на 1 проживающего;

По сравнению с 2023 годом (293,7 м³) прослеживается снижение потребления природного газа в МКД. Снижение удельного потребления природного газа населением, проживающего в МКД города Донецка обусловлено внедрением газового оборудования с более высоким коэффициэнтом полезного действия;

6) удельная величина потребления электрической  энергии в бюджетных учреждениях (далее - БУ) города Донецка в 2024 году увеличилась по сравнению с показателем за 2023 года (91,1 кВт/ч на 1 человека населения) и составила 91,3 кВт/ч.

Увеличение показателя обусловлено увеличением объема потребления электрической энергии бюджетными учреждениями муниципального образования  «Город Донецк» в связи с  вводом в эксплуатацию построенных объектов социальной сферы;

7) удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями в 2024 году составила 0,06 Гкал на 1м² общей площади. Данный показатель аналогичен с показателем 2023 года.

Продолжение энергоэффективных мероприятий по теплоизоляции зданий, замене старых оконных рам на стеклопакеты, утеплению чердачных перекрытий позволит сохранить указанный показатель на данном уровне;

8) показатель удельной величины потребления горячей воды в БУ города Донецка в 2024 году составил 0,04 м³;

9) удельная величина потребления холодной воды в БУ города Донецка в 2024 составила 0,7 м³ и уменьшилась по сравнению с показателем за 2023 (0,8 м.куб.) Уменьшение показателя связано с рациональным потреблением объема холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями города Донецка;

10) удельная величина потребления природного газа в БУ города Донецка в 2024 году уменьшилась по сравнению с показателем за 2023 (2,4 м³) и составила 2,2 м³ Уменьшение показателя связано с рациональным использованием газового оборудования бюджетными учреждениями города Донецка.

300. Предприятия коммунальной инфраструктуры, функционирующие на территории города Донецка, разработали инвестиционные программы,  нацеленные на снижение затрат ресурсов и повышение энергоэффективности внутренних технологий. Краткая характеристика данных программ представлена в таблице 53.

Таблица 53

Общая характеристика инвестиционных программ города Донецка

| # № # п/п | # Наименование программы | # Объем капитальных вложений тыс.рублей | # Период реализации годы |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # 1. | # Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Исток» | # 256170,78 | # 2022-2026 |
| # 2. | # Инвестиционная программа филиала АО «Донэнерго» тепловые сети по развитию систем теплоснабжения | # 84000 | # 2025 |
| # 3 | # Инвестиционная программа газификации Ростовской области | # 25019,070 | # 2018-2020 |

# 301. Планируемые целевые  показатели по данным инвестиционным проектам приведены в приложении 26 к настоящей Программе.

# 302.  В соответствии с ФЗ - 261,  производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Перечень источников тепловой энергии города Донецка приведен в Разделе 1 настоящей  Программы.

303. На всех котельных установлены приборы учета (далее -ПУ) потребления ресурсов: электроэнергии, воды, газа  и теплосчетчики.

У потребителей  установлено  187 единиц УУТЭиТ.

Информация об оснащенности коммерческими ПУ потребителей тепловой энергии приведена в Разделе 1 Программы.

304.  Доля объемов тепловой энергии расчет за которую осуществляется по приборам учета составляет 86 %. За прошедшие три года данная доля выросла более чем на 2 %, что говорит о положительной динамике установки приборов учета у потребителей. В таблице 54  приведена динамика по годам.

Таблица 54

Динамика доли реализуемой тепловой энергии по ПУ

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы |  |  | Год формирова-ниямуниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 84% | 84% | 86% | 86% |

# 305. Как видно из  таблицы 55 объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составляет 100%. Динамика за последние три года не изменилась.

Таблица 55

Динамика потребляемой горячей воды по приборам учета

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы |  |  | Год формиро-ваниямуниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются | % | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 306. В соответствии с частью 9 статьи 13ФЗ - 261 организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источников воды МУП«Исток»информация о количестве приборов учета, установленных на водозаборных узлах представлена в таблице 56.

Таблица  56

Оснащенность водозаборных сооружений приборами учета

| № п/п | Наименование сооружений | Количество приборов учета, установленных на насосных станциях |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Насосная станция, расположенная на территории шахта«Западная» | 1 |
| 2. | Насосная станция, расположенная в квартале 16 города Донецка | 1 |

307. На сегодняшний день в городе Донецке установлено 13591 прибора учета холодной воды, потребляемой физическими лицами и 501 прибора учета холодной воды, потребляемой юридическими лицами.

# 308. Учет потребленной воды питьевого качества в города Донецка производится как по коллективным и индивидуальным счетчикам, так и по нормативам.

# 309. В таблице 57 приведена динамика прироста доли объёмов воды, получаемой потребителями по приборам учёта. Исходя из данных можно сказать, что на территории муниципального образования наблюдается высокая положительная тенденция установки приборов учета на узлах потребителей.

Таблица 57

Динамика потребляемой воды по приборам учета

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы |  |  | Год формированиямуниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 95 | 96 | 97 | 97 |

310. Как видно из выше представленной таблицы на данный момент доля объемов холодной воды, реализация которой осуществляется по приборам учета, находится на уровне 97% . В связи с чем можно сказать, что на данный момент требования Закона № 261 - ФЗ на территории муниципального образования «Город Донецк» осуществлены не в полном объёме, а реализуемый объём воды может не соответствовать реальному подаваемому потребителям.

311. В настоящее время на очистных сооружениях города Донецка используются приборы учета сточных вод.

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды.

# 312. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб.м/сут.

# 313. В таблице 58 отражена динамика учета сточных вод в городе Донецке.

Таблица 58

Динамика учета сточных вод в городе Донецке

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы |  |  | Год формирования муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля объема сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования | % | 95 | 96 | 97 | 97 |

314. Информация об организации системы учета электрической энергии и количестве приборов учета на территории города Донецка представлена в Разделе 1 настоящей Программы.

По данным электроснабжающей организации практически весь объем реализуемой электрической энергии рассчитывается по средствам приборов учета.

315. Динамика доли электрической энергии потребляемой по приборам учета представлена в таблице 59.

Таблица 59

Динамика доли электрической энергии потребляемой по приборам учета

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы |  |  | Год формирования муниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |

316. В соответствии с ФЗ-261 на сегодняшний день степень оснащённости приборами учёта природного газа составляет порядка 80%. Количество установленных приборов учета газа на 01.11.2025 составило 13496 единиц, необходимо дополнительно установить - 3366 единиц. Динамика доли природного газа, реализуемого по приборам учета, приведена в таблице 60.

Таблица 60

Динамика доли природного газа расчет за которую осуществляется по приборам учета

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации программы |  |  | Год формирова-ния муниципаль-ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 80,5 | 80,4 | 80,3 | 80,0 |

# 317. Стоит отметить, что промышленные, электро- и теплогенерирующие предприятия, на долю которых приходится большая часть реализуемого газа, оснащены коммерческими приборами учёта, что при невысокой общей оснащённости позволяет производить учёт основного объёма реализуемого газа.

Глава 19. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

318. Перечень и описание значений показателей, характеризующих состояние коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования  «Город Донецк» приведены в приложениях 14-19 к настоящей Программе.

Численные значения показателей приведены на основании ранее разработанных схем ресурсоснабжения, инвестиционных программ, программ энергосбережения, а также актуализированной информацией по функционированию систем коммунальной инфраструктуры города Донецка.

319. В таблице 61 отражен  перечень целевых показателей развития каждой системы ресурсоснабжения города Донецка, с разбивкой на отдельные группы.

Таблица 61

Перечень целевых показателей развития каждой системы ресурсоснабжения города Донецка, с разбивкой на отдельные группы

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Целевые показатели развития системы электроснабжения |  |  |  |
| 1. | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |
|  |  | Удельное электропотребление | кВт*ч/чел |
|  |  | Индекс нового строительства* | % |
|  |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |
| 2. | Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации электроэнергии абонентам | млн. кВт/ч |
|  |  | Величина новых присоединяемых нагрузок | МВТ |
| 3. | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Уровень потерь в сети | % |
|  |  | Коэффиециент потерь в сети | тыс. кВтч/км |
| 4. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/1000м |
|  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |
| 5. | Спрос на коммунальные услуги | Общий объем реализации электроэнергии абонентам | млн. кВт/ч |
|  |  | Величина новых присоединяемых нагрузок | МВТ |
| 6. | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Уровень потерь в сети | % |
|  |  | Коэффиециент потерь в сети | тыс. кВтч/км |
| 2. Целевые показатели развития систем газоснабжения |  |  |  |
| 7. | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к | % |
|  |  | коммунальной инфраструктуре |  |
|  |  | Удельное газопотребление | м³/чел |
| 8. | Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации природного газа абонентам | млн.куб.м |
|  |  | Величина новых присоединяемых нагрузок | тыс.м³/час |
| 9. | Показатели эффектив-ности производства и транспортировки ресурсов | Собственные нужды | % |
| 10. | Надежность (беспере-бойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальнойинфрастуктуры | ед./км |
| 11. | Показатели качества поставляемого ресурса | Суммарная установленная мощность ГРС | тыс.м³/час |
|  |  | Суммарный резерв/дефицит мощности ГРС | % |
| 12. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Максимальная фактическая производительность ГРС | тыс.м³/час |
|  |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % |
|  |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах | % |
| 13. | Уровень газификации природным газом города Донецк |  | % |
| 14. | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |
|  |  | Удельное газопотребление | м³/чел |
| 15. | Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации природного газа абонентам | млн.м³ |
| 16. | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов Надежность (беспере- бойность) снабжения потребителей услугами | Собственные нужды | % |
|  |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |
| 17. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Максимальная фактическая производительность ГРС | тыс.м³/час |
|  |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % |
|  |  | в бюджетной сфере |  |
|  |  | Обеспеченность потребления | % |
|  |  | товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах |  |
| 18. | Уровень газификации природным газом г. Донецк |  | % |
| 3. Целевые показатели развития системы теплоснабжения |  |  |  |
| 19. | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |
| 20. | Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации тепловой энергии абонентам | тыс. Гкал |
|  |  | Величина новых присоединяе-мых нагрузок | Гкал/ч |
| 21. | Показатели эффектив-ности производства и транспортировки ресурсов | Выработка тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал |
|  |  | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, в том числе: | кг.у.т./Гкал |
|  |  | Собственные нужды (в % от выработки), в том числе: | % |
|  |  | Уровень потерь в сети (в % от отпуска) | % |
|  |  | Коэффициент потерь | Гкал/км |
| 22. | Надежность (бесперебой-ность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |
|  |  | Общий средний износ сетей | % |
| 23. | Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | % |
| 24. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % |
|  |  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартирных домах | % |
|  |  | Уровень загрузки производственных мощностей (средний за отопительный период) | % |
| 25. | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |
| 26. | Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации тепловой энергии абонентам | тыс. Гкал |
| 4. Целевые показатели развития систем водоснабжения |  |  |  |
| 27. | Доступность товаров и услуг для потребителей | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктур | % |
|  |  | доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |
|  |  | удельное водопотребление | м³/чел. |
|  |  | индекс нового строительства | % |
| 28. | Спрос на коммунальные услуги | общий объем реализации воды абонентам | тыс.м³ |
|  |  | величина новых загрузок присоединяемых в перспективе | тыс.м³ |
| 29. | Показатели эффектив-ности производства и транспортировки ресурсов | общий объем водозабора | тыс.м³ |
|  |  | собственные нужды | тыс.м³ |
|  |  | уровень потерь в сети | тыс.м³ |
|  |  | удельные расходы электроэнергии | кВт.ч/м³ |
|  |  | коэффициент потерь | % |
| 30. | Надежность (бесперебой-ность) снабжения потребителей услугами | аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |
| 31. | Показатели воздействия на окружающую среду | объем сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс.м³ |

Глава 20. Перечень инвестиционных проектов в отношении  систем коммунальной инфраструктуры

320. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении:

1) в ходе анализа существующего положения в сфере электроснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы электроснабжения города, а также обеспечение электрической энергией перспективных потребителей;

2) данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы электроснабжения города Донецка, приведенных в Разделе 3 Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

а) инвестиционная программа АО «Донэнерго»;

б)  рассматриваемые проекты планировки;

в) договоры на технологическое присоединение, выданные технологические условия на присоединение;

3) мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на обеспечение новых потребителей электрической энергией, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества электроснабжения в городе Донецке. Перечень мероприятий приведен в приложении 27  к настоящей Программе.

321. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении:

1) в ходе анализа существующего положения в сфере газоснабжения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования            «Город Донецк» предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы газоснабжения города, а также обеспечение природным газом перспективных потребителей.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на обеспечение новых потребителей природным газом, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества газоснабжения в  муниципальном образовании «Город Донецк»;

2) согласно Методическим рекомендациям, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

а) наименование и цель проекта;

б)  технические параметры проекта;

в) необходимые капитальные затраты и источники финансирования;

г)  срок реализации проекта.

Все мероприятия определены по ресурсоснабжающим организациям и разделены на две группы:

мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов системы;

мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в т.ч. проектируемых планировочных районах;

3) перечень мероприятий приведен в Приложении 28 к настоящей Программе.

322.  Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении:

1) в ходе анализа существующего положения в сфере теплоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования систем теплоснабжения города, а также обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития систем теплоснабжения  муниципального образования            «Город Донецк», приведенных в Разделе 3 настоящей Программы;

2) для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

а) актуализированная редакция Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Донецк», утверждённая Администрацией города Донецка;

б) инвестиционная программа ООО «ДТС» по развитию системы теплоснабжения города Донецка  на 2024-2029 годы;

в) рассматриваемые проекты планировки ;

г) выданные технологические условия на присоединение.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленными документами, направлены на обеспечение новых потребителей тепловой энергией, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Донецк»;

3) согласно Методическим рекомендациям по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

а)  наименование и технические параметры проекта;

б) необходимые капитальные затраты и источники финансирования;

в)  срок реализации проекта.

4) Перечень мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения, приведен в приложении 29 к настоящей Программе.

323. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и в водоотведении:

1) в ходе анализа существующего положения в сфере водоснабжения, водоотведения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования систем водоснабжения, систем водоотведения хозяйственно-бытовой канализации и систем поверхностного стока города Донецка, обеспечение водой питьевого качества перспективных потребителей, а также отвода сточных вод от перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения города Донецка, приведенных в Разделе 3 Программы;

2) для обоснования реализации проектов в водоснабжении и водоотведении в муниципальном образовании «Город Донецк» использовались следующие документы:

а)постановление Администрации города Донецка от 15.06.2021 года № 569 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Донецк» и от 29.02.2024 года № 218; от 28.08.2025 №710 «О внесении изменений  в Схему  водоснабжения  и  водоотведения муниципального образования «Город Донецк» Ростовской области  на 2020-2029 годы»;

б) Генеральный план муниципального образования «Город Донецк», утвержденный решением Донецкой городской Думы от 29.07.2010 № 81;

в) мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации систем водоснабжении и водоотведении в муниципальном образовании «Город Донецк» в рамках инвестиционной программы                             МУП«Исток».

Мероприятия, предусмотренные вышеуказанными документами направлены на обеспечение новых потребителей водой питьевого качества, отводом сточных вод,  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «Город Донецк»;

3) согласно требованиям к программам комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013  №  502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

а)  наименование и цель проекта;

б)  технические параметры проекта;

в)  необходимые капитальные затраты и источники финансирования;

г) срок реализации проекта.

Все мероприятия определены по ресурсоснабжающим организациям и разделены на две группы:

мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов систем;

мероприятия, направленные на подключение новых абонентов, в том числе проектируемых планировочных районах города Донецка.

# 4) Перечень мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения и водоотведения приведен в приложении 30 к настоящей Программе.

# Глава 21. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

324. Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки Программы, оценочно составляет  2969765,26 тысяч рублей.

Затраты для системы газоснабжения составляют 1%.

Затраты для системы теплоснабжения  составляют 1,02%.

Затраты для системы водоснабжения и водоотведения  составляют 97,98%.

325. Распределение итоговых затрат, направленных на обеспечение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры, приведено в приложении 31 к настоящей Программе.

326. Затраты по реализации инвестиционного проекта в части системы электроснабжения не учтены, в связи с тем, что до момента разработки проектно-сметной документации для строительства многоквартирных домов на территории существующего жилого квартала города Донецка, расположенного по адресу: проспект Челюскинцев, переулок Станционный – переулок Черняховского, финансирование мероприятий:  «Реконструкция ВЛ-0,4кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке»; «Реконструкция ВЛ-0,4кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4кВ в  г. Донецке» для обозначенного инвестиционного проекта не предусмотрено.

# 327. Из вышеперечисленного следует: для того чтобы реализация обозначенных мероприятий была  обеспечена финансированием  необходимо выполнение вышеуказанных условий.

Глава 22. Обоснование использования в качестве источников финансирования  инвестиционных проектов тарифов,  платы за подключение (технологическое  присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

328. Реализация Программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги. В случае наличия утвержденных для ресурсоснабжающих организаций (далее- РСО)  тарифов на отдельные годы прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы. При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического остатка,  годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

329. Динамика тарифов основных ресурсоснабжающих организаций города, прогнозируется на основании изменения эксплуатационных и инвестиционных затрат предприятий, влияющих на величину себестоимости предоставляемого ресурса. Полученная величина рекомендуемого Программой тарифа на ресурс достигается при выполнении всех мероприятий, предусмотренных Программой.

330. Верхней границей роста тарифа служат предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Данный индекс утверждается на основании фактических показателей предшествующих лет ежегодно на каждый прогнозный период и, в среднем, составляет от 2 до 4,7 %. Для расчета допустимого роста тарифа, и, следовательно, возможной инвестиционной составляющей,   является нижний  предел  роста  цен  в пределах 2%.

331. Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен и тарифов на период 2025 - 2030 годов,  представленные  в таблице 62

Таблица 62

Индексы изменения цен и тарифов на период 2025 - 2030 годов

| № п/п | Показатель. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Индекс изменения потребительских цен (инфляция) | 1,357 | 1,388 | 1,419 | 1,450 | 1,481 | 15,12 |
|  |  | 1,399 | 1,432 | 1,465 | 1,498 | 1,531 | 1,564 |
| 2. | Индекс-дефлятор инвестиций | 1,597 | 1,657 | 1,717 | 1,777 | 1,837 | 1,897 |
| 3. | Индекс роста цен на тепловую энергию | 1,278 | 1,289 | 1,422 | 1,523 | 1,631 | 1,747 |
| 4. | Индекс роста цен на водоснабжение и вдоотведение | 1,164 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 1,628 |
| 5. | Индекс роста цен на горячее водоснабжение | 1,278 | 1,289 | 1,422 | 1,523 | 1,631 | 1,747 |
| 6. | Индекс роста цен на природный газ | 1,938 | 2,002 | 2,066 | 2,130 | 2,194 | 2,258 |
| 7. | Индекс роста цен на электроэнергия | 1,140 | 1,185 | 1,23 | 1,275 | 1,32 | 1,41 |

332. Прогнозная динамика регулируемых тарифов, в том числе на технологическое присоединение, по основным ресурсоснабжающим организациям города..Донецка..отражена..в..приложении  32.

Глава 23.  Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

333. В соответствии с региональным стандартом Ростовской области стандарт максимальной допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 20%.

334. Основой прогноза являются прогнозные оценки о размерах среднедушевых доходов населения. Прогнозный размер доходов оценивается исходя из прогнозной динамики заработной платы и пенсий, а также иных социальных выплат населению, предусмотренных действующим законодательством (без учета льгот).

335.  Предельная доля расходов на коммунальные услуги собственных средств населения, получающего дотации, не должна превышать 20% от получаемого дохода.

336. Доступность для потребителей города Донецка товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

337. В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010  № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

2) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

3) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

338. Средние значения критериев доступности для жителей города Донецка платы за коммунальные услуги согласно обозначенного Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»  оцениваются в соответствии с критериями,  приведенными в таблице 63.

Таблица 63

Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные

услуги

| № п/п | Критерий |  | Уровень доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, % | высокий | доступный | недоступный |
| 1. |  | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения % | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Глава 24. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

339. В приложении 33 к настоящей Программе отражена информация о прогнозируемых расходах бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки населению города Донецка, в том числе о предоставлении отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг поддержки населению города Донецка, в том числе о предоставлении отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Управляющий делами

Донецкой городской Думы							Н.Н. Дородных