[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2026



  
    № 195
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Донецка от 29.12.2017 № 1390 «Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» 

В связи с необходимостью корректировки муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Город Донецк», в  соответствии с  решением Донецкой городской Думы от 25.12.2025 № 34     «О внесении изменений в решение Донецкой городской Думы от 26.12.2024 № 355 «О бюджете города Донецка  на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с решением Донецкой городской Думы от 25.12.2025 № 35 «О бюджете города Донецка  на 2026год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение  к постановлению Администрации города Донецка от 29.12.2017 №  1390 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет» (ответственный - управляющий делами Администрации города Донецка Китаева Д.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 25.12.2025 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи Грицай О.А.

Глава  города Донецка                                            


      Р.В. Кураев 

Постановление вносит  

Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, 

транспорта и связи Администрации города Донецка»  

«Приложение  к постановлению

Администрации города Донецка 

от 20.03.2026  №  195
Изменения,

вносимые в приложение к постановлению Администрации

города Донецка от 29.12.2017 №1390 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк»
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»
1. Приложение изложить в  следующей редакции:
«Приложение  к постановлению

Администрации города Донецка 

от 29.12.2017  № 1390

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшения качества городской среды.

Ежегодно в муниципальном образовании «Город Донецк» растет значение показателя по доле граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2020 году значение составляло 12,0 процентов, по итогам 2023 года составило 25,0 процента.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранных жителями территории муниципального образования «Город Донецк» путем голосования.

2. Описание приоритетов и целей 

муниципальной политики муниципального образования «Город Донецк»

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

1) улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

2) формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

3) вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

Основной целью является:

повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Донецка посредством прироста среднего значения индекса качества городской среды по городу Донецку на 51 процент к 2030 году.

3. Сведения о взаимосвязи 

со стратегическими приоритетами, целями 

и показателями государственных программ Ростовской области

Мероприятия муниципальной программы осуществляются в соответствии с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской Области от 31.08.2017 № 597

Достижение целей муниципальной программы  способствует достижению  целей государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» - повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Донецка посредством прироста среднего значения индекса качества городской среды по городу Донецку.

В число показателей муниципальной программы включены показатели государственной программы  Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»: «Количество благоустроенных общественных территорий»; «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году».

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

1) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

2) Постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

3) Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» на период до 2030 года, утвержденной решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 №239. 

К концу реализации  муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих задач, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города с учетом индекса качества городской среды;

- проведение мероприятий для повышения удовлетворенности населения города Донецка уровнем благоустройства территорий.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

обустройству мест массового отдыха населения (городских парков);
благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве приведен в приложении 1 к настоящей
 муниципальной программе.

Адресный перечень объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2025 - 2030 годах в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» приведен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2025 - 2030 годах в рамках регионального проекта «Благоустройство территорий» приведен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

I. Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

1. Основные положения

	
	Куратор муниципальной  программы 
	Грицай Ольга Александровна, заместитель главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи 

	
	Ответственный исполнитель муниципальной  программы 
	Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» (далее МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи») (Ткачева Светлана Викторовна начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»)

	
	Период реализации муниципальной программы 
	этап I: 2018 – 2024 годы;

этап II: 2025 – 2030 годы

	
	Цель муниципальной программы 
	повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Донецка посредством прироста среднего значения индекса качества городской среды по городу Донецку на 54 процента к 2030 году

	
	Объем финансового обеспечения муниципальной  программы
	316 843,4 тыс. рублей, в том числе:

этап I: 184 818,6 тыс. рублей;

этап II: 132 024,8 тыс. рублей

	
	Связь с государственными программами Ростовской области, стратегией  социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк»
	национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»;

государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597; Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» на период до 2030 года, утвержденной решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 №239;


2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показа-теля
	Признак возрас-тания / убы-вания
	Единица изме-рения (по ОКЕИ)
	Вид показателя


	Базовое значение показателя
	
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь 

с показателями национальных целей
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Донецка посредством прироста среднего значения индекса качества городской среды по городу Донецку на 51 процент к 2030 году»
	

	1.1.
	Прирост сред-него индекса качества город-ской среды 

по отношению 

к 2019 году 
	ГП
	возрас-тающий


	процентов
	ведомственный
	25
	2023
	33
	37
	41
	45
	54
	Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской Области от 31.08.2017 № 597


	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»
	улучшение качества городской среды 

в полтора раза

(прирост среднего индекса качества городской среды по отношению 

к 2019 году)


	Информационная система отсутствует



	1.2.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ГП
	возрас-тающий


	единиц
	ведомственный
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской Области от 31.08.2017 № 597


	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»
	улучшение качества городской среды 

в полтора раза

(прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению 

к 2019 году)
	Информационная система отсутствует



	1.3
	Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании


	МП
	возрас-тающий


	процентов
	ведомственный
	-
	2023
	-
	-
	-
	
	-
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» на период до 2030 года, утвержденная решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 №239
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»
	-
	Информационная система отсутствует




Примечание. 

Используемые сокращения: 

МП - муниципальная программа;

ГП – государственная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

              МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» – муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»

3. Структура муниципальной программы 

	№ 

п/п
	Задача 

структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов 

от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями


	1
	2
	3
	4

	1. Региональные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов

	1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Куратор - Грицай Ольга Александровна, заместитель главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи.

Ответственный за реализацию: Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка».

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	1.1.1.
	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств
	улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей 
	прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению к 2019 году;

количество благоустроенных общественных территорий

	1.1.2.
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов 

с учетом индекса качества городской среды 
	улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

повышение уровня цифровизации городского хозяйства;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды
	прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению к 2019 году;

количество благоустроенных общественных территорий

	2. Региональный проект 

	2.1. Региональный проект «Благоустройство территорий»

Куратор - Грицай Ольга Александровна, заместитель главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи.

Ответственный за реализацию: Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка».

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	2.1.1.
	Созданы условия для повышения удовлетворен-ности населения Ростовской области уровнем благоустройства территорий
	обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области
	прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению к 2019 году

	3. Муниципальные проекты

	3.1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» 

Куратор - Грицай Ольга Александровна, заместитель главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи.

Ответственный за реализацию: Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка».

Срок реализации: 2026 – 2030 годы.

	3.1.1.


	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств
	улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей
	прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению к 2019 году;

количество благоустроенных общественных территорий



	3.1.2.
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов 

с учетом индекса качества городской среды
	улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

повышение уровня цифровизации городского хозяйства;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды
	прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению к 2019 году;

количество благоустроенных общественных территорий

	3.2. Муниципальный проект «Благоустройство территорий»

Куратор - Грицай Ольга Александровна, заместитель главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи.

Ответственный за реализацию: Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка».

Срок реализации: 2026 – 2030 годы.

	3.2.1.
	Созданы условия для повышения удовлетворен-ности населения города Донецка уровнем благоустройства территорий
	обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»
	прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению к 2019 году

	4. Комплексы процессных мероприятий



	4.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк»

Ответственный за реализацию: Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка».

Срок реализации: 2019 – 2030 годы

	4.1.1.


	Проведены мероприятия для повышения удовлетворенности населения города Донецка уровнем благоустройства территорий


	улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств


	количество благоустроенных общественных территорий ; доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании.




4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ 

п/п
	Наименование

муниципальной программы, 

структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов

по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» (всего), в том числе:
	3452,8
	37282,8
	45644,6
	45644,6
	-
	132024,8

	
	местный бюджет 
	976,0
	2282,8
	283,7
	283,7
	-
	3826,2

	
	областной бюджет 
	2476,8
	700,0
	11060,9
	11060,9
	-
	25298,6

	
	федерального бюджета
	-
	34300,0
	34300,0
	34300,0
	-
	102900,0

	2.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

 (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	областной бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Региональный проект «Благоустройство территорий»
	2581,7
	-
	-
	-
	
	2581,7

	
	местный бюджет
	104,9
	-
	-
	-
	-
	104,9

	
	областной бюджет 
	2476,8
	-
	-
	-
	
	2476,8

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	-

	4.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

(всего), в том числе:
	-
	35018,0
	35388,1
	35388,1
	-
	105794,2

	
	местный бюджет
	-
	18,0
	27,2
	27,2
	-
	72,4

	
	областной бюджет 
	-
	700,0
	1060,9
	1060,9
	-
	2821,8

	
	федерального бюджета
	-
	34300,0
	34300,0
	34300,0
	-
	102900,0

	5.
	Муниципальный проект «Благоустройство территорий»
	-
	-
	10256,5
	10256,5
	-
	20513,0

	
	местный бюджет
	-
	-
	256,5
	256,5
	-
	513,0

	
	областной бюджет 
	-
	-
	10000,0
	10000,0
	-
	20000,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Комплекс процессных мероприятий 

«Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк»

 (всего), в том числе:
	871,1
	2264,8
	-
	-
	-
	3135,9



	
	местный бюджет
	871,1
	2264,8
	-
	-
	-
	3135,9

	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-


III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк»

1. Основные положения 

	
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий муниципального образования «Город Донецк»

(далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и  связи Администрации города Донецка» (Ткачева Светлана Викторовна, начальник муниципального учреждения  «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»)



	
	Связь с муниципальной программой муниципального образования «Город Донецк»
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возраста-ния / убыва-ния
	Уро-вень показа-теля
	Единица измере-ния

(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения 

показателей
	Ответственный 

за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия  для повышения удовлетворенности населения города Донецка уровнем благоустройства территорий»



	1.1.
	Количество благоустроенных территорий, включенных в  муниципальную программу
	возрас-тающий
	МП


	единиц
	3
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	Информационная система отсутствует

	1.2.
	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий
	возрас-тающий
	МП


	процентов
	-
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	Информационная система отсутствует


Примечание. 

Используемое сокращение: 

МП – муниципальная программа; 

МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» – муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Показатель комплекса процессных мероприятий
	Уровень пока-зателя
	Единица изме-рения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия  для повышения удовлетворенности населения города Донецка уровнем благоустройства территорий»

	1.1.
	Количество благоустроенных территорий, включенных в  муниципальную программу
	МП
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	1.2.
	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий
	МП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание. 

Используемые сокращения: 

МП – муниципальная программа; 

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
	Значение 

результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия  для повышения удовлетворенности населения города Донецка уровнем благоустройства территорий»
	

	1.1.
	Мероприятие (результат)1. «Благоустроены территории муниципального образования «Город Донецк»
	приобретение товаров, работ и услуг
	Улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств
	единиц
	3
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.
	Мероприятие (результат)2. «Обустроены места массового отдыха населения (городских парков)»
	приобретение товаров, работ и услуг
	Улучшены условия жизни граждан за счет формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом
	единиц
	-
	2023
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание. 

Используемые сокращения: 

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 

мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	
	Объем расходов 

по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк»

 (всего), в том числе:
	Х
	871,1
	2264,8
	-
	-
	-
	3135,9

	
	местный бюджет (всего), из них:
	Х
	871,1
	2264,8
	-
	-
	-
	3135,9

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Благоустроены территории муниципального образования «Город Донецк»

 (всего), в том числе:
	Х

910 0503 21.4.01.24760 240
	871,1
	2264,8
	-
	-
	-
	3135,9

	
	местный бюджет
	
	218,0
	450,0
	-
	-
	-
	668,0

	
	
	910 0503 21.4.01.24550 240
	55,1
	1814,8
	-
	-
	-
	1869,9

	
	
	910 0503 21.4.01.25160 240
	598,0
	-
	-
	-
	-
	598,0

	3.
	Мероприятие (результат) 2  «Обустроены места массового отдыха населения (городских парков)»

(всего), в том числе:
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

	№ 

п/п
	Наименование 

мероприятия (результат), 

контрольной точки
	Дата наступления 

контрольной точки
	Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О., должность, наименование 

исполнительного органа Ростовской области, 

иного государственного органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

(источник данных)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены  мероприятия для повышения удовлетворенности населения города Донецка уровнем благоустройства территорий»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Благоустроены территории муниципального образования «Город Донецк»»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.2.
	Контрольная точка 1.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	25.03.2025

25.03.2026

25.03.2027

25.03.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	соглашение
	Информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.2 Закупки включены в план закупок
	25.06.2025

25.06.2026

25.06.2027

25.06.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.4.
	Контрольная точка 1.3 Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	25.09.2025

25.09.2026

25.09.2027

25.09.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.5.
	Контрольная точка 1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026 

25.12.2027

25.12.2028 
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	акт выполненных работ (услуг)
	ЕИС в сфере закупок

	1.6.
	Мероприятие (результат) 2 Обустроены места массового отдыха населения (городских парков)
	Х.
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х



	1.7.
	Контрольная точка 2.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	25.03.2025

25.03.2026

25.03.2027

25.03.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	соглашение
	Информационная система отсутствует

	1.8.
	Контрольная точка 2.2 Закупки включены в план закупок
	25.06.2025

25.06.2026

25.06.2027

25.06.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.9.
	Контрольная точка 2.3 Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	25.09.2025

25.09.2026 

25.09.2027 

25.09.2028 
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.10.
	Контрольная точка2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025

25.12.2026 

25.12.2027 

25.12.2028  
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	акт выполненных работ (услуг)
	ЕИС в сфере закупок


Примечание. 

1. Используемое сокращение: 

МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»  - муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка;

2. ЕИС - единая информационная система.»

          Управляющий делами

          Администрации города Донецка                    

                                                     

















Д. В. Китаева

Приложение  1

к муниципальной программе муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния)

	№ п/п
	Дворовая территория
	Площадь

 м2
	Количество многоквартирных домов

	1
	2
	3
	4

	1
	Переулок Карбышева, дома № № 12, 24, 26
	3024
	3

	2
	Улица Станиславского,  дом № 1а,

переулок Карбышева, дома № № 14, 16, 18, 20, 20а
	8410
	6

	3
	Переулок Карбышева, дома № № 8, 10, 22
	1608
	3

	4
	Переулок Карбышева,  дом № 23, улица Станиславского, дом № 2
	1201
	2

	5
	Переулок Карбышева, № 29
	264
	1

	6
	Улица Станиславского,  дом № 1,

Переулок Карбышева,  дом № 21
	988
	2

	7
	Улица Станиславского,  дома № № 15,19
	1702
	2

	8
	 Переулок Карбышева, дома № № 25, 

улица Ульянова, дом № 1
	3582
	2

	9
	Квартал 15-а ,  дом № 1
	608
	1

	10
	Квартал 15,  дом № 14
	1209
	1

	11
	Квартал 15, дом № 13
	975
	1

	12
	Квартал 15,  дом № 9
	816
	1

	13
	Квартал 15-а, дома № № 3, 4, 5, 6
	7139
	4

	14
	Квартал 16, дом № 8
	1378
	1

	15
	 Квартал 16, дом № 2
	876
	1

	16
	 Квартал 16, дом № 1
	1768
	1

	17
	 Квартал 16, дом № 4
	329,38
	1

	18
	Квартал 16,  дома № № 1, 2, 3
	4900
	3

	19
	 Квартал 16, дома № № 8, 9
	4703
	2

	20
	Квартал 16, дома № № 4, 5
	317,87
	2

	21
	Квартал 16, дома № № 6, 7
	6125,0
	2

	22
	 Микрорайон 2, дом № 3
	1190
	1

	23
	 Микрорайон 2, дома № № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	28000
	7

	24
	 Микрорайон 2,  дом № 19
	680
	1

	25
	 Микрорайон 2, дом № 21
	1326
	1

	26
	Переулок Чапаева,  дома № № 13, 15, 15а, пер. Щорса 6а
	6720,0
	4

	27
	Переулок Чапаева, дома № № 4, 4а,

Улица Стадионная, дом № 56/2 
	2500
	3

	28
	Улица Базарная, дома № № 4, 6,

улица Обогатителей, дома № № 3,3а
	3822
	4

	29
	Улица Тимирязева, дома № № 42,47
	1760
	2

	30
	Улица Цветкова, дом №12
	975
	1

	31
	Улица Цветкова, дом №7/18
	333
	

	32
	Улица Цветкова, дом № 10,

Переулок Конноармейский, дом № 32
	816
	2

	33
	Улица Цветкова, дом № 13
	840
	1

	34
	Улица Цветкова дом № 11
	800
	1

	35
	Улица Цветкова, дома № № 19, 21, 23,

 квартал 15, дом № 18
	5349
	4

	36
	Улица Цветкова, дом № 17
	1623
	1

	37
	 Улица Цветкова, дом № 15
	1939
	1

	38
	Улица Цветкова, дом № 9
	921,0
	1

	39
	Улица.Декабристов, дом № 20
	1031,0
	1

	40
	Улица Тимирязева, дома № № 35,43
	792
	2

	41
	Улица Обогатителей, дом № 1
	1548
	1

	42
	Переулок Конноармейский, дом № 26
	480
	1

	43
	Переулок Конноармейский,  дом № 24
	480
	1

	44
	Переулок Конноармейский, дом № 20
	960
	1

	45
	Переулок Конноармейский, дом № 16
	1000
	1

	46
	Улица Станиславского, дом  № 13/16
	2978,0
	1

	56
	Улица Ульянова, дома № № 7, 9
	1384
	2

	47
	Улица Ульянова, дом № 7 а
	597
	1

	48
	Улица Гоголя, дом № 7
	1084
	1

	49
	Улица Гоголя, дома № № 1, 2, переулок Глинки, дома № № 4,6
	4417
	4

	50
	Переулок Молодёжный,  дом № 15
	547
	1

	51
	Переулок Молодёжный, дом № 17
	264
	1

	52
	 Микрорайон 14,  дома № № 6, 7
	2495
	2

	53
	Микрорайон 14, д.№ 3
	3972
	1

	54
	Микрорайон 14, д. № 2
	850
	1

	55
	Микрорайон 14, д. № 5
	1140
	1

	56
	Микрорайон 14,  дома № № 8, 8а, 12, 13
	5249,3
	4

	57
	Микрорайон 14, д.№1,4,5а
	5840,8
	3

	58
	Квартал 12, дом № 13
	2520
	1

	59
	Квартал 12, д. 22,22б,22в
	2887
	3

	60
	Квартал 12, д. 21/1,21/2
	10645
	2

	61
	Квартал 12, д.20/2
	3877
	1

	62
	Квартал 12, д. №15,19/1
	6854
	2

	63
	Квартал 12, д. № 9,10,11,12
	12547
	4

	64
	Квартал 12,  дом № 7
	2696
	1

	65
	Квартал 12, дом № 6
	3323
	1

	66
	Квартал 12, дом № 1
	906,24
	1

	67
	Квартал 12,  дом № 14
	2629
	1

	68
	Квартал 12, дом № 8
	2890
	1

	69
	Квартал 12,  дома № №17/1,17/2
	7140
	2

	70
	Квартал 12, дома № № 18/1, 18/2
	7650
	2

	71
	Квартал 12, дома № № 19/2, 20/1
	7717,5
	2

	72
	Квартал 12,  дома № № 2, 3, 4, 5
	15919
	4

	73
	 Квартал 60, дома № № 5,6, 7, 8, 9, проспект Ленина, дома № № 24, 26
	17149
	7

	74
	Квартал Ляховича,  дом № 7
	2646
	1

	75
	Проспект Ленина, дома № № 23,25, квартал Ляховича д. 5А, д.6
	5918
	4

	76
	Квартал Ляховича,  дом № 1а, проспект Ленина, дом № 21
	3545
	2

	77
	Микрорайон 2,  дом № 2
	1265
	1

	78
	Микрорайон 2,  дом № 23
	1615
	1

	79
	Микрорайон 2,  дом № 22
	1051
	1

	80
	Микрорайон 2,  дом № 9 
	1300
	1

	81
	Микрорайон 2,  дом № 20 
	1200
	1

	82
	Улица Максима Горького,  дом № 54
	4111
	1

	83
	Улица  Максима Горького,  дом № 29
	200
	1

	84
	Квартал  35/36, дома № № 8,9, проспект Мира,  дом № 20
	2300
	3

	85
	Улица  Максима Горького,  дом № 27
	516
	1

	86
	Улица  Максима Горького,  дом № № 27а, 27б, квартал 35/36, дом № 7
	1950
	3

	87
	Переулок Гайдара,  дом № 34, 36, 38, улица Максима Горького, дом № 33
	2870
	4

	88
	Переулок Гайдара, дом № 17, 19, 19а улица 

Стадионная,  дом № 26
	4490
	4

	89
	Переулок Гайдара, дома № № 23, 25
	6325
	2

	90
	Переулок Гайдара, дом № 25а
	1375
	1

	91
	Переулок Гайдара,  дома № № 21а, 21
	2520
	2

	92
	Переулок Гайдара, дом № 23а
	1375
	1

	93
	Проспект  Ленина,  дом №17а
	1285
	1

	94
	Проспект Ленина,  дом № 9
	678
	1

	95
	Проспект Ленина, дом № 8
	350,1
	1

	96
	Проспект Мира,  дом № 30
	560
	1

	97
	Проспект Мира, дом № 62
	548
	1

	98
	Проспект Мира, дом № 26
	580
	1

	99
	Проспект Мира,  дом № 34
	846
	1

	100
	Улица Урицкого,  дом № 10
	1950
	1

	101
	Улица  Урицкого,  дома № № 4, 6
	9800
	2

	102
	Улица Урицкого, дом № 2
	1574
	1

	103
	Улица Краснова,  дом № 33
	750
	1

	104
	Улица Краснова, дом № 11
	356
	1

	105
	Улица Краснова, дом № 7
	2086
	1

	106
	Улица Краснова,  дом № 27
	670
	1

	107
	 Улица.Краснова, дома № № 29, 31
	1000
	2

	108
	Улица Краснова,  дом № 2
	1651
	1

	109
	Переулок Черняховского, дом № 11а
	427
	1

	110
	Переулок Черняховского, дом №.3а
	420
	1

	111
	Квартал ВГСЧ, дом № 13
	1020
	1

	112
	Квартал ВГСЧ, дом № 10
	507
	1

	113
	Квартал ВГСЧ, дома № № 4, 12
	1620
	2

	114
	Улица  Казакова,  дом № 64
	2915,1
	1

	115
	Улица 2-я Пржевальского,  дома № № 9, 11,13,15,15а
	6803,7
	5

	116
	Улица Королёва, дома № № 6, 7, 23
	4108
	3

	117
	Улица Королёва,  дома № № 1, 2, 5, 29, 33
	11499
	5

	118
	Микрорайон 3, дома № № 3, 4, 5, 
	6332
	3

	119
	Микрорайон 3, дома № № 2, 7б, 7в, 7г,8а,8в, 1
	5798
	8

	120
	Микрорайон 3, дома № № 12б,12в, 12г, 13,14,15,16,17а,17б, 17в,17г
	26183,6
	11

	121
	Микрорайон 3,  дома №№ 20, 18
	9801
	2

	122
	Микрорайон 3, дом № 26
	4480
	1

	123
	Микрорайон 3, дом № 6
	3310
	1

	124
	Микрорайон 3,  дома № № 29, 30
	6132,7
	2

	125
	Микрорайон 3,  дом № 23
	290,3
	1

	126
	Переулок Щорса, дом № 8 «а»
	404
	2

	127
	Микрорайон 3, дом № 22
	3251
	1

	128
	Квартал Ляховича,  дом № 5
	1669,0
	1

	129
	Микрорайон 2,  дом № 1
	175
	1

	130
	Микрорайон 2,  дом № 11
	255
	1

	131
	Микрорайон 3, дом № 19
	300
	1

	ВСЕГО
	425196,59
	257.


 Приложение  2 к муниципальной программе муниципального образования «Город Донецк»  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов благоустройства, планируемых

к реализации в 2025 – 2030 годах в рамках регионального

проекта «Формирование комфортной городской среды»

	№

п/п
	Наименование общественной территории
	Адрес

	1
	Благоустройство  и озеленение бульвара имени Гаврицкого


	Ростовская область, город Донецк, микрорайон 3

	2
	Благоустройство и озеленение территории на объекте: Сквер «Автомобилистов» г. Донецк, участок в границах ул. Максима Горького, ул. Казакова, ул. Комсомольская
	Ростовская область, городской округ муниципальное образование «Город Донецк», город Донецк, переулок Победы, земельный участок 26

	3
	Благоустройство и озеленение  территории тротуар по проспекту Мира (нечетная сторона от переулка Чапаева до переулка Погодина) в городе Донецке Ростовской области


	 Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 59,57,55,53,51,49,47,45,43,41,39, вдоль проспекта Мира

	4
	Благоустройство и озеленение территории Сквер «Ветеранов»
	Ростовская область, город Донецк, проспект Мира, 21а

	5
	Благоустройство и озеленение территории Сквер  клуба «Юбилейный»
	Ростовская область, город Донецк, пер. Юго-Западное шоссе

	6
	Благоустройство аллеи (декоративная стенка) участок по проспекту Ленина от площади имени Ленина до улицы Максима Горького в городе Донецке Ростовской области
	Ростовская область, город Донецк, участок по проспекту Ленина от площади имени Ленина до улицы Максима Горького

	7
	Благоустройство и озеленение территории аллея (декоративная стенка) участок по проспекту Ленина от улицы Максима Горького до улицы Комсомольской в городе Донецке Ростовской области
	Ростовская область, город Донецк, участок по проспекту Ленина от улицы Максима Горького до улицы Комсомольской»


Приложение  3 к муниципальной программе муниципального образования «Город Донецк»  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов благоустройства, планируемых к реализации

в рамках  регионального проекта «Благоустройство территорий»

	№ п/п
	Наименование
	Источник финансового обеспечения


	Объем расходов по  годам реализации (тыс. рублей),



	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках
	всего
	2581,7
	-
	10256,5
	10256,5
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	2476,8
	-
	10000,0
	10000,0
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	104,9
	-
	256,5
	256,5
	-
	-

	1.1
	Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детской площадке по адресу: город Донецк, проспект Мира, земельный участок 35Б (городской парк)
	всего
	5104,9
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	областной бюджет
	5000,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет
	104,9
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Управляющий делами

Администрации города Донецка                                                                              


                                           Д.В. Китаева

П13мар26-1.007005002000


