[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2026



  
    №196
О внесении изменений в постановление Администрации города Донецка от 26.12.2018 № 155 «Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования «Город Донецк» «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории муниципального образования «Город Донецк»  

В связи с необходимостью корректировки муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории   муниципального образования   «Город Донецк», в  соответствии с  решением Донецкой городской Думы от 25.12.2025 № 34  «О внесении изменений в решение Донецкой городской Думы от 26.12.2024 № 355 «О бюджете города Донецка  на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с решением Донецкой городской Думы от 25.12.2025 № 35 «О бюджете города Донецка  на 2026год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение  к постановлению Администрации города Донецка от 26.12.2018 №  155 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории   муниципального образования   «Город Донецк»  изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Администрации города Донецка в сети «Интернет» (ответственный - управляющий делами Администрации города Донецка Китаева Д.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям возникшим с 25.12.2025.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи Грицай О.А.

Глава города Донецка                                              


      Р.В. Кураев 

Постановление вносит  

Муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, 

транспорта и связи Администрации города Донецка»       

Приложение к постановлению

Администрации города Донецка

от  20.03.2026 №  196
Изменения,

вносимые в приложение к постановлению Администрации 

города Донецка от 26.12.2018 №  155 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории   муниципального образования   «Город Донецк»  
1. В разделе II:

1)  в подразделе 1 позицию «Объем финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в редакции:

	«Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	1 386 700,1 тыс. рублей, из них:

I этап – 846950,6 тыс. рублей;

II этап – 539749,5 тыс. рублей»;


2) подраздел 2 изложить в редакции:

«2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Признак возрас-тания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показа-теля
	Базовое значение показателя 
	Значения показателя 
	Документ 
	Ответст-венный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Инфор-мацион-ная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Донецка с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 10 тыс. населения;»

	1.1.
	Смертность 

в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 10 тыс. населения
	МП
	убывание
	человек
	статисти-ческий
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»
	обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет
	Информационная система отсутствует

	2. Цель муниципальной программы «Совершенствование системы комплексного благоустройства до  100% к 2030 году».

	1.2
	Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы по благоустройству территорий, находящихся в муниципальной собственности на 31 декабря отчетного года
	МП
	возра-стание
	процентов
	ведомст-венный
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Донецк» на период до 2030 года, утвержденной решением Донецкой городской Думы от 31.05.2023 № 239
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»
	-
	Информационная система отсутствует


Примечание.

Используемые сокращения: 

МП – муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» – муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка».»
3) подраздел 4 изложить в редакции:

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ 

п/п
	Наименование муниципальной программы, 

структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории муниципального образования «Город Донецк» (всего), в том числе:
	148138,1
	148197,6
	121121,5
	122292,3
	539749,5

	
	местный бюджет (всего), из них:
	115765,1
	113197,6
	92462,4
	93633,2
	415058,3

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	32373,0
	35000,0
	28659,1
	28659,1
	124691,2

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	
	-

	
	областного бюджета
	32373,0
	35000,0
	28659,1
	28659,1
	124691,2

	
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-
	
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	-

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Донецк»  в том числе:
	89166,7
	93031,0
	93017,7
	94132,2
	369347,6

	
	местный бюджет (всего), из них:
	56793,7
	58031,0
	64358,6
	65473,1
	244656,4

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	32373,0
	35000,0
	28659,1
	28659,1
	124691,2

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	
	-

	
	областного бюджета
	32373,0
	35000,0
	28659,1
	28659,1
	124691,2

	
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-
	
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	-

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Город Донецк», в том числе:
	45475,3
	40657,2
	15206,9
	15206,9
	116546,3

	
	местный бюджет (всего), из них:
	45475,3
	40657,2
	15206,9
	15206,9
	116546,3

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	
	-

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-
	
	-

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	
	-

	
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-
	
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	-

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории муниципального образования «Город Донецк», в том числе:
	13496,1
	14509,4
	12896,9
	12953,2
	53855,6

	
	местный бюджет (всего), из них:
	13496,1
	14509,4
	12896,9
	12953,2
	53855,6

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	
	-

	
	федерального бюджета
	- 
	-
	-
	
	-

	
	областного бюджета
	-
	-
	-
	
	-

	
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-
	
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	
	-»


2. В разделе III:
1) подраздел 2 изложить в редакции:

«2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателя 

по годам реализации
	Ответственный

за достижение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети»

	1.1.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог
	возрастание
	ГП
	километров
	–
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	–

	1.2.
	Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог
	возрастание
	ГП
	километров
	10,9
	2023
	3,1
	1,6
	1,7
	-
	-
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	–

	1.3.
	Обеспечение содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
	возрастание
	ГП
	километров
	-
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	–

	1.4.
	Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	возрастание
	ГП
	штук
	-
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	–


	1.5
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	возрастание
	ГП
	процентов
	60,4
	2023
	61,0
	61,3
	61,6
	61,9
	62,5
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	–

	
	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в городе Донецке»

	2.1
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	убывание
	МП
	человек
	-
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	–


________________
Примечание.

Используемые сокращения:

ГП– государственная программа; 

МП – муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.»

2) подраздел 3 изложить в редакции:
«3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Показатель комплекса процессных мероприятий
	Уровень пока-зателя
	Единица изме-рения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети»

	1.1.
	Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог
	ГП
	километров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог
	ГП
	километров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,6

	1.3.
	Обеспечение содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ГП
	километров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Количество положительных заключений 

государственной экспертизы проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	ГП
	штук
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	ГП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	61,3

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в городе Донецке»

	2.1.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	МП
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание. 

Используемые сокращения: 

ГП– государственная программа;

МП – муниципальная программа; 

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.»
3) подраздел 4 изложить в редакции:

«4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 

по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Проведен ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них и иные мероприятия по текущему содержанию»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	обеспечено выполнение работ по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог муниципального образования, обеспечено достижение показателей
	условных единиц

(штук)
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2
	Мероприятие (результат) 2.

«Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования муниципального значения и искусственные сооружения на них»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	обеспечено выполнение дорожных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального образования, обеспечено достижение показателей
	условных единиц

(штук)
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	1.3
	Мероприятие (результат) 3.

«Проведен  капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	обеспечено выполнение дорожных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального образования, обеспечено достижение показателей
	условных единиц

(штук)
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	1.4
	Мероприятие (результат) 4.

«Проведены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них»
	Приобретение товаров, работ и услуг дорог
	получены положительные заключения достоверности проектно-инженерных изысканий, получены положительные заключения проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального образования, обеспечено достижение показателей
	условных единиц

(штук)
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	1.5
	Мероприятие (результат) 5. «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	получены положительные заключения достоверности проектно-инженерных изысканий, получены положительные заключения проектно-сметной документации для выполнения работ по строительству  и реконструкции автомобильных дорог муниципального образования, обеспечено достижение показателей
	условных единиц

(штук)
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в городе Донецке»

	2.1
	Мероприятие (результат) 6.

«Проведены месячники безопасности, рейды с участниками дорожного движения, с целью привлечения внимания общественности к проблеме безопасности дорожного движения»


	Приобретение товаров, работ и услуг
	проведена пропаганда соблюдения правил дорожного движения
	условных единиц

(штук)
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1


Примечание.

Используемые сокращения: 

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.»

4) подраздел 5 изложить в редакции:

«5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование 

мероприятия (результата) источника финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Донецк» (всего), в том числе:
	Х
	89166,7
	93031,0
	93017,7
	94132,2
	369347,6

	
	местный бюджет (всего), из них:
	
	56793,7
	58031,0
	64358,6
	65473,1
	244656,4

	
	областной бюджет
	
	32373,0
	35000,0
	28659,1
	28659,1
	124691,2

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них и иные мероприятия по текущему содержанию» (всего), в том числе:
	Х
	52774,1
	56923,5
	56755,0
	57778,0
	224230,6

	
	местный бюджет (всего), из них:
	
	52774,1
	56923,5
	56755,0
	57778,0
	224230,6

	
	Х
	910 0409 14 4 01 9Д121 240
	3300,0
	3600,0
	3600,0
	3600,0
	14100,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д122 240
	1560,0
	1560,0
	1560,0
	1560,0
	6240,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д123 240
	1274,0
	600,0
	600,0
	600,0
	3074,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д124 240
	3400,0
	3200,0
	3200,0
	3200,0
	13000,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д125 240
	2586,4
	2475,0
	2475,0
	2475,0
	10011,4

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д126 240
	13362,8
	15206,9
	15206,9
	15206,9
	58983,5

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д127 240
	435,0
	500,0
	500,0
	500,0
	1935,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д128 240
	250,0
	350,0
	350,0
	350,0
	1300,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д129 240
	520,0
	420,0
	420,0
	420,0
	1780,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д130 240
	900,0
	1600,0
	1600,0
	1600,0
	5700,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д131 240
	2230,0
	2230,0
	2230,0
	2230,0
	8920,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д132 240
	21,0
	33,0
	35,0
	40,0
	129,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д133 240
	355,0
	875,0
	485,0
	485,0
	2200,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д134 240
	14285,3
	15405,4
	15505,1
	16580,1
	61775,9

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д135 240
	686,8
	650,0
	650,0
	650,0
	2636,8

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д136 240
	-
	390,0
	390,0
	390,0
	1170,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д139 240
	3497,0
	2660,0
	2450,0
	2450,0
	11057,0

	
	
	902 0409 14 4 01 9Д520 240
	2100,0
	2732,4
	2732,4
	2732,4
	10297,2

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д861 240
	-
	-
	100,0
	-
	100,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д864 240
	400,0
	504,0
	504,0
	504,0
	1912,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д865 240
	179,9
	187,1
	194,6
	202,0
	763,6

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д866 870
	1321,3
	1744,7
	1967,0
	2002,6
	7035,6

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д867 867
	109,6
	-
	-
	
	109,6

	
	областной бюджет
	Х
	-
	-
	-
	
	-

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования муниципального значения и искусственные сооружения на них» (всего), в том числе:
	Х
	33200,0
	36053,7
	33060,7
	36354,2
	138668,6

	
	местный бюджет (всего), из них:
	
	827,0
	1053,7
	4401,6
	7695,1
	13977,4

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д137 240
	-
	-
	-
	6655,4
	6655,4

	
	
	910 0409 14 4 01 SД061 240
	327,0
	353,7
	289,6
	289,7
	1260,0

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д138 240
	500,0
	700,0
	4112,0
	750,0
	6062,0

	
	областной бюджет:
	910 0409 14 4 01 SД061 240
	32373,0
	35000,0
	28659,1
	28659,1
	124691,2

	4.
	Мероприятие (результат) 3 «Проведен  капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения» (всего), в том числе:
	Х


	55,1
	-
	3202,0
	-
	3257,1

	
	местный бюджет (всего), из них:
	
	55,1
	-
	3202,0
	-
	3257,1

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д140 240
	55,1
	-
	-
	-
	55,1

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д150 240
	-
	-
	3202,0
	-
	3202,0

	
	областной бюджет:
	Х
	-
	-
	-
	
	-

	5.
	Мероприятие (результат) 4 «Проведены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	Х


	3137,5
	-
	-
	
	3137,5

	
	местный бюджет (всего), из них:
	
	3137,5
	-
	-
	
	3137,5

	
	
	910 0409 14 4 01 9Д862 240
	3137,5
	-
	-
	
	3137,5

	
	областной бюджет:
	Х
	-
	-
	-
	
	-

	6.
	Мероприятие (результат) 5 «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	Х
	-
	-
	-
	
	-

	
	местный бюджет (всего), из них:
	
	-
	-
	-
	
	-

	
	областной бюджет:
	Х
	-
	-
	-
	
	-

	7.
	Мероприятие (результат) 6 «Проведены месячники безопасности, рейды с участниками дорожного движения, с целью привлечения внимания к проблеме безопасности дорожного движения общественности»

(всего), в том числе:
	Х

910 0702 14.4.01.26130
	-
	53,8
	-
	-
	53,8

	
	местный бюджет (всего), из них:
	
	-
	53,8
	-
	
	53,8

	
	областной бюджет:
	Х
	-
	-
	-
	
	-»


5) подраздел 6 изложить в редакции:
«6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

	№ 

п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 

(ФИО., должность, наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Донецка, муниципального учреждения города Донецка, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 

(источник данных) 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. 

«Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них и иные мероприятия по текущему содержанию»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.2.
	Контрольная точка 1.1. Закупки включены в план закупок
	15.01.2025

15.01.2026

15.01.2027

15.01.2028

 
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.3.
	Контрольная точка 1.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.4.
	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.5
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.6.
	Мероприятие (результат) 2 «Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования муниципального значения и искусственные сооружения на них»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.7.
	Контрольная точка 2.1. Закупки включены в план закупок
	15.01.2025 

15.01.2026

15.01.2027

15.01.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.8.
	Контрольная точка 2.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.9.
	Контрольная точка 2.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.10.
	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025

25.12.2026 

25.12.2027 

25.12.2028  
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.11.
	Мероприятие (результат) 3 «Проведен  капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.12.
	Контрольная точка 3.1. Закупки включены в план закупок
	15.01.2025

15.01.2026

15.01.2027

15.01.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.13.
	Контрольная точка 3.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.14.
	Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.15.
	Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.16.
	Мероприятие (результат) 4 «Проведены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.17.
	Контрольная точка 4.1. Закупки включены в план закупок
	15.01.2025 

15.01.2026

15.01.2027

15.01.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.18.
	Контрольная точка 4.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.19.
	Контрольная точка 4.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.20.
	Контрольная точка 4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.21.
	Мероприятие (результат) 5 «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.22.
	Контрольная точка 5.1. Закупки включены в план закупок
	15.01.2025 

15.01.2026

15.01.2027

15.01.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.23.
	Контрольная точка 5.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.24.
	Контрольная точка 5.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.25.
	Контрольная точка 5.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в городе Донецке»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 6. «Проведены месячники безопасности, рейды с участниками дорожного движения, с целью привлечения внимания общественности к проблеме безопасности дорожного движения 
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	2.2.


	Контрольная точка 6.1. Утверждены документы, необходимые для проведения мероприятия
	01.03.2025 

01.03.2026

01.03.2027

01.03.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о заключении соглашений с участниками, участвующими 

в реализации комплекса процессных мероприятий
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 6.2.Оповещены муниципальные учреждения и заинтересованные лица о проведении месячников безопасности
	30.04.2025 

30.04.2026

30.04.2027

30.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 6.3. Собрана информация о количестве и видах запланированных мероприятий в муниципальных учреждениях
	16.07.2025 

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.5.
	Контрольная точка 6.4. Собрана информация о проведенных мероприятиях муниципальными учреждениями 
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует


Примечание.

             ЕИС в сфере закупок– единая информационная система в сфере закупок.
             МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»  - муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»;»

3. В разделе IV:

1) подраздел 2 изложить в редакции:

«2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ 

п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателя 

по годам реализации
	Ответственный за достижение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	1. Задача 1.  комплекса процессных мероприятий «Создана  и развита эстетичность и социально-экологическая организованность городской среды»

	1.1.
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию основных мероприятий, предусмотренных комплексом процессных мероприятий
	возрастание
	МП
	проценты
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	‒


______________________

Примечание.

Используемые сокращения: 

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк»;

МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»  - муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка».

2) подраздел 3 изложить в редакции:

«3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Показатель комплекса процессных мероприятий
	Уровень пока-зателя
	Единица изме-рения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана  и развита эстетичность и социально-экологическая организованность городской среды»

	1.1.
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию основных мероприятий, предусмотренных комплексом процессных мероприятий
	МП
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100


Примечание. 

Используемые сокращения: 

МП – муниципальная программа; 

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.»
3) подраздел 4 изложить в редакции:

«4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
	Значение результата 

по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача 1. комплекса процессных мероприятий «Создана  и развита эстетичность и социально-экологическая организованность городской среды»



	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.

«Выполнен отлов бродячих животных»


	Приобретение товаров, работ и услуг
	Не допущено возникновение заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2.

«Организованно содержание городского пляжа на берегу реки Северский Донец»


	Приобретение товаров, работ и услуг
	Организованы  зоны отдыха горожан в купальный сезон
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.3.
	Мероприятие (результат) 3. 

«Обеспечена оплата уличного освещения»


	Приобретение товаров, работ и услуг
	Обеспечен своевременный расчет перед ресурсоснабжающими организациями
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.4.
	Мероприятие (результат) 4. 

«Выполнены мероприятия связанные с содержанием других объектов благоустройства, находящихся в  муниципальной собственности


	Приобретение товаров, работ и услуг
	Приведено в соответствие эстетическое состояние городской среды
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.5.
	Мероприятие (результат) 5. 

«Обеспечены расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществлен строительный контроль, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства»


	Приобретение товаров, работ и услуг
	Обеспечены проектной документацией по строительству и реконструкции и капитальному ремонту объекты благоустройства
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.6.
	Мероприятие (результат) 6. 

«Произведена уплата налогов и сборов за объекты муниципальной собственности»


	Приобретение товаров, работ и услуг
	Соблюдено налоговое законодательство Российской Федерации в сфере уплаты налогов за объекты муниципальной собственности
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.7.
	Мероприятие (результат) 7. 

«Обеспечены расходы за пользование водами для удовлетворения нужд населения, сельского хозяйства, промышленности, транспорта»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Произведена оплата за пользование водным объектом по договору водопользования
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.8.
	Мероприятие (результат) 8. 

«Выполнено комплексное содержание зеленых насаждений»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Улучшено санитарно-экологическое состояние города
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1.9.
	Мероприятие (результат) 9. 

«Выполнена санитарная уборка (очистка) территории муниципального образования «Город Донецк»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	Улучшено санитарно-экологическое состояние города
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Примечание.

Используемое сокращение: 

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.»

4) подраздел 5 изложить в редакции:

«5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Город Донецк»

(всего), в том числе:
	Х
	45475,3
	40657,2
	15206,9
	15206,9
	116546,3

	
	местный бюджет (всего)
	
	45475,3
	40657,2
	15206,9
	15206,9
	116546,3

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Выполнен отлов бродячих животных»

 (всего), в том числе:
	Х

910 0503 14 4 02 23560 240
	2431,2
	2000,0
	-
	-
	4431,2

	
	местный бюджет (всего)
	
	2431,2
	2000,0
	-
	-
	4431,2

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Организованно содержание городского пляжа на берегу реки Северский Донец» 

(всего), в том числе:
	Х

910 0503 14 4 02 23570 240
	351,5
	1157,5
	-
	-
	1509,0

	
	местный  бюджет (всего)
	
	351,5
	1157,5
	-
	-
	1509,0

	4.
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена оплата уличного освещения»

(всего), в том числе:
	Х


	13366,6
	15206,9
	15206,9
	15206,9
	58987,3

	
	местный  бюджет (всего)
	
	13366,6
	15206,9
	15206,9
	15206,9
	58987,3

	
	
	910 0503 14 4 02 23580 240
	13362,8
	15206,9
	15206,9
	15206,9
	58983,5

	
	
	910 0503 14 4 02 23580 850
	3,8
	-
	-
	-
	3,8

	5.
	Мероприятие (результат) 4 «Выполнены мероприятия связанные с содержанием других объектов благоустройства, находящихся в  муниципальной собственности» 

(всего), в том числе:
	Х
	9944,6
	1056,0
	-
	-
	11000,6

	
	местный  бюджет (всего)
	910 0503 14 4 02 23590 240
	9944,6
	1056,0
	-
	-
	11000,6

	6.
	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечены расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществлен строительный контроль, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства»

(всего), в том числе:
	Х
	-
	-
	-
	-
	

	
	местный  бюджет (всего)
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.
	Мероприятие (результат) 6 «Произведена уплата налогов и сборов за объекты муниципальной собственности»

(всего), в том числе:
	Х
	8428,6
	8432,4
	-
	-
	16861,0

	
	местный  бюджет (всего)
	910 0503 14 4 02 25100 240
	8428,6
	8432,4
	-
	-
	16861,0

	8.
	Мероприятие (результат) 7 «Обеспечены расходы за пользование водами для удовлетворения нужд населения, сельского хозяйства, промышленности, транспорта»

(всего), в том числе:
	Х
	1,7
	1,7
	-
	-
	3,4

	
	местный  бюджет (всего)
	910 0503 14 4 02 28170 240
	1,7
	1,7
	-
	-
	3,4

	9.
	Мероприятие (результат) 8 «Выполнено комплексное содержание зеленых насаждений»

(всего), в том числе:
	Х
	6613,1
	6878,0
	-
	-
	13491,1

	
	местный бюджет (всего):
	910 0503 14 4 02 23540 240
	6613,1
	6878,0
	-
	-
	13491,1

	10.
	Мероприятие (результат) 9 «Выполнена санитарная уборка (очистка) территории муниципального образования «Город Донецк»

(всего), в том числе:
	Х
	4338,0
	5924,7
	-
	-
	10262,7

	
	местный бюджет (всего):
	910 0503 14 4 02 23550 240
	4338,0
	5924,7
	-
	-
	10262,7»


5) подраздел 6 изложить в редакции:

«6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 

(ФИО., должность, наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации города Донецка, муниципального учреждения города Донецка, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 

(источник данных) 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана  и развита эстетичность и социально-экологическая организованность городской среды»



	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Выполнен отлов бродячих животных»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.2.
	Контрольная точка 1.1. Закупки включены в план закупок
	01.03.2025 

01.03.2026

01.03.2027

01.03.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.3.
	Контрольная точка 1.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.4.
	Контрольная точка 1.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.5.
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.6.
	Мероприятие (результат) 2 «Организованно содержание городского пляжа на берегу реки Северский Донец» 


	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.7.
	Контрольная точка 2.1. Закупки включены в план закупок
	01.03.2025 

01.03.2026

01.03.2027

01.03.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.8.
	Контрольная точка 2.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.9.
	Контрольная точка 2.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.10.
	Контрольная точка 2.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.11.
	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена оплата уличного освещения»


	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.12.
	Контрольная точка 3.1. Закупки включены в план закупок
	15.01.2025 

15.01.2026

15.01.2027

15.01.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.13.
	Контрольная точка 3.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.14.
	Контрольная точка 3.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.15.
	Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.16.
	Мероприятие (результат) 4 «Выполнены мероприятия связанные с содержанием других объектов благоустройства, находящихся в  муниципальной собственности» 
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.17.
	Контрольная точка 4.1. Закупки включены в план закупок
	15.01.2025 

15.01.2026

15.01.2027

15.01.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.18.
	Контрольная точка4.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.19.
	Контрольная точка 4.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.20.
	Контрольная точка 4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.21.
	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечены расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществлен строительный контроль, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.22.
	Контрольная точка 5.1. Закупки включены в план закупок
	15.01.2025

15.01.2026 

15.01.2027 

15.01.2028 
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.23.
	Контрольная точка 5.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.24.
	Контрольная точка 5.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.25.
	Контрольная точка 5.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.26.
	Мероприятие (результат) 6 «Произведена уплата налогов и сборов за объекты муниципальной собственности»


	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.27.
	Контрольная точка 6.1. Расчет авансовых платежей
	15.01.2025 

15.01.2026

15.01.2027

15.01.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	уведомление по налогу на имущество
	1С Бухгалтерия

	1.28.
	Контрольная точка 6.2. . Формирование заявки на финансирование
	10.06.2025 

10.06.2026

10.06.2027

10.06.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	заявка на финансирование
	информационная система отсутствует

	1.29.
	Контрольная точка 6.3. Подписание и отправка заявки на кассовый бюджет
	16.09.2025 

16.09.2026

16.09.2027

16.09.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	заявка на оплату
	АЦК- финансы  и СУФД

	1.30.
	Контрольная точка 6.4. Исполнение расходов бюджета в части уплаты налогов и сборов
	25.10. 2025 

25.10. 2026

25.10. 2027

25.10. 2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	платежное поручение
	АЦК- финансы  и СУФД

	1.31.
	Мероприятие (результат) 7 «Обеспечены расходы за пользование водами для удовлетворения нужд населения, сельского хозяйства, промышленности, транспорта»


	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.32.
	Контрольная точка 7.1. Закупки включены в план закупок
	15.01.2025 

15.01.2026

15.01.2027

15.01.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.33.
	Контрольная точка 7.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.34.
	Контрольная точка 7.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.35.
	Контрольная точка 7.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.36.
	Мероприятие (результат) 8 «Выполнено комплексное содержание зеленых насаждений»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.37.
	Контрольная точка 8.1. Закупки включены в план закупок
	01.03.2025 

01.03.2026

01.03.2027

01.03.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.38.
	Контрольная точка 8.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.39.
	Контрольная точка 8.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.40.
	Контрольная точка 8.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок

	1.41.
	Мероприятие (результат) 9

«Выполнена санитарная уборка (очистка) территории муниципального образования «Город Донецк»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.42.
	Контрольная точка 9.1. Закупки включены в план закупок
	01.03.2025 

01.03.2026

01.03.2027

01.03.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о включении закупок в план закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.43.
	Контрольная точка 9.2. Проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	10.04.2025

10.04.2026

10.04.2027

10.04.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	размещение информации о конкурсной процедуре в ЕИС в сфере закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.44.
	Контрольная точка 9.3. Сведения о муниципальных  контрактах внесены в реестр контрактов в течении 3 рабочих дней, с момента заключения контракта по результатам торгов
	16.07.2025

16.07.2026

16.07.2027

16.07.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	ЕИС в сфере закупок

	1.45.
	Контрольная точка 9.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025 

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	информация об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	ЕИС в сфере закупок


Примечание.

АЦК-Финансы – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы»;
ЕИС в сфере закупок– единая информационная система в сфере закупок;
МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»  - муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»;

СУФД – система удалённого финансового документооборота для участников и не участников бюджетного процесса с УФК.»
4. В разделе V:

1) подраздел 2 изложить в редакции:

«2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ 

п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	
	Значения показателя 

по годам реализации
	Ответственный за достижение показателя
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача 1.  комплекса процессных мероприятий «Обеспечено ежегодное функционирование муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»»

	1.1.
	Исполнение расходных обязательств
	возрастание
	МП
	проценты
	97,2
	2023
	97,2
	97,2
	97,2
	97,2
	97,2
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи
	‒


______________________

Примечание.

Используемые сокращения: 

МП – муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк»;

МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» - муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.»

2) подраздел 3 изложить в редакции:

«3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
	Значение результата 

по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено ежегодное функционирование муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» на уровне 100 процентов»



	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.

«Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»


	осуществление текущей деятельности
	Обеспечено функционирование текущей деятельности муниципального учреждения МУ « Управление, ЖКХ транспорта и связи»
	условных единиц

(штук)
	1,0
	2023
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Примечание.

Используемое сокращение: 

МУ « Управление, ЖКХ транспорта и связи» - муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.»

3)  подраздел 4 изложить в редакции:

«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№ 

п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 

мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026 
	2027
	2028
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной  инфраструктуры и комплексного благоустройства территории муниципального образования «Город Донецк»

 (всего), в том числе:
	Х
	13496,1
	14509,4
	12896,9
	12953,2
	53855,6

	
	местный бюджет (всего)
	
	13496,1
	14509,4
	12896,9
	12953,2
	53855,6

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»

 (всего), в том числе:
	Х


	13496,1
	14509,4
	12896,9
	12953,2
	53855,6

	
	Местный бюджет (всего)
	
	13496,1
	14509,4
	12896,9
	12953,2
	53855,6

	
	
	910 0505 14 4 03 00190 240
	1965,0
	2213,3
	696,3
	731,9
	5606,5

	
	
	910 0505 14 4 03 00190 850
	2,8
	5,0
	1,6
	1,6
	11,0

	
	
	910 0505 14 4 03 00110 120
	11528,3
	12291,1
	12199,0
	12219,7
	48238,1»


4)  подраздел 5 изложить в редакции:

«5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 

(наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 

(источник данных) 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача 1. комплекса процессных мероприятий «Обеспечено ежегодное функционирование муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»
	Х
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	Х
	Х

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»  в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок
	01.03.2025

01.03.2026 

01.03.2027 

01.03.2028  
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	муниципальные контракты (договоры)
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета города Донецка по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг
	30.06.2025 

30.06.2026

30.06.2027

30.06.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	бюджетная смета
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»
	20.09.2025 

20.09.2026

20.09.2027

20.09.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	муниципальные контракты (договоры)
	информационная система отсутствует

	1.5.
	Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета города Донецка в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета города Донецка
	25.12.2025

25.12.2026

25.12.2027

25.12.2028
	МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» (Ткачева С.В.  начальник муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка)
	платежное поручение
	информационная система отсутствует


Примечание.

МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» - муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка».»

5.  Раздел VI изложить в редакции:

 «VI. ПЕРЕЧЕНЬ 
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

	№ 

п/п
	Наименование 

инвестиционного проекта
	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости
	Источники

финансирования
	Сметная стоимость 

в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей)
	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I.Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Развитие транспортной инфраструктуры и комплексного благоустройства территории муниципального образования  «Город Донецк»

	Х
	Х
	Х
	всего
	125951,2
	32700,0
	35353,7
	28948,7
	28948,8
	-
	-

	
	
	
	областной бюджет
	124691,2
	32373,0
	35000,0
	28659,1
	28659,1
	-
	-

	
	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	1260,0
	327,0
	353,7
	289,6
	289,7
	-
	-

	1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Донецк»

	1.1
	Ремонт автодороги по пер. Чапаева
	Х
	всего
	12000,0
	12000,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	областной бюджет
	11880,0
	11880,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	120,0
	120,0
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	«Ремонт дорог ул. Кривошлыкова, ул. Ильинская, от ул. Волго-Донская до ул. Ильинская, ул. Волго-Донская в г. Донецке»
	Х
	всего
	20700,0
	20700,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	областной бюджет
	20493,0
	20493,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	207,0
	207,0
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Ремонт дороги Литер Д ул. Стадионная в г. Донецке (участок)


	Х
	всего
	15621,4
	-
	-
	15621,4
	-
	-
	-

	
	
	
	областной бюджет
	15465,1
	-
	-
	15465,1
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	156,3
	-
	-
	156,3
	-
	-
	-

	1.4
	Ремонт автомобильной дороги п. Станичный в г. Донецке (участок)


	Х
	всего
	13327,3
	-
	-
	13327,3
	-
	-
	-

	
	
	
	областной бюджет
	13194,0
	-
	-
	13194,0
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	133,3
	-
	-
	133,3
	-
	-
	-

	1.5
	Ремонт дороги Литер Д ул. Казакова в г. Донецке
	Х
	всего
	25875,9
	-
	25875,9
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	областной бюджет
	25617,0
	-
	25617,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	258,9
	-
	258,9
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Ремонт дороги ул. Цветкова, к домам 12 и 13 в г. Донецке (участок)
	Х
	всего
	9477,8
	-
	9477,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	областной бюджет
	9383,0
	-
	9383,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	94,8
	-
	94,8
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Ремонт дороги Литер Д ул. Пролетарская в г. Донецке (участок)
	Х
	всего
	21079,0
	-
	-
	-
	21079,0
	-
	-

	
	
	
	областной бюджет
	20868,1
	-
	-
	-
	20868,1
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	210,9
	-
	-
	-
	210,9
	-
	-

	1.8
	Ремонт дороги Литер Д ул. Суворова в г. Донецке (участок)
	Х


	всего
	7869,8
	-
	-
	-
	7869,8
	-
	-

	
	
	
	областной бюджет
	7791,0
	-
	-
	-
	7791,0
	-
	-

	
	
	
	местный бюджет
	78,8
	-
	-
	-
	78,8
	-
	-»


Управляющий делами Администрации города Донецка                                                                                                                                                                                              Д.В.Китаева 

П16мар26-1.007005002000


